Приложение к постановлению Администрации городского округа Домодедово от

29.03.2024 № 1464

«Утверждена постановлением

Администрации городского округа Домодедово 31.10.2022 №3299

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Архитектура и градостроительство»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Домодедово Кукин М.А. |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения городского округа Домодедово, формирование условий для устойчивого градостроительного развития |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
| 2. Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа» направлена на разработку и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Домодедово Московской области. |
|  Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа» направлена на обеспечение подготовки документации по планировке территорий в соответствии с документами территориального планирования городского округа Домодедово Московской области. |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |
| Источники финансирования муниципальной программы,  | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5477,00 | 5477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 5141,00 | 5141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 10 618,00 | 10 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Архитектура и градостроительство», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации городского округа Домодедово от 07.02.2023 № 457 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области», Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области».

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»,

Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития».

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Реализация подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития городского округа» направлена на создание условий устойчивого развития городского округа, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Реализация подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития» обеспечит положительное влияние на экономическое развитие городского округа, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика городского округа, природной и ландшафтной среды.

По итогам реализации градостроительными средствами мероприятий муниципальной программы планируется повышение эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования, территориального зонирования, что окажет существенное положительное влияние на экономическое развитие городского округа, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика городского округа, природной и ландшафтной среды.

Реализация решений позволит снизить фактическую наполняемость учреждений дошкольного образования, общего образования в городском округе за счет строительства детских садов, общеобразовательных школ, позволит повысить уровень качества социальной жизни населения, увеличить срок службы зданий и сооружений социального назначения, привести в соответствие их современным требованиям и стандартам за счет проведения строительства, реконструкции и ремонта социальных объектов.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения городского округа Домодедово, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

Городской округ Домодедово (далее – городской округ) является динамично развивающимся округом, характеризующимся сложной системой расселения, сохранившейся исторически обусловленной морфологией застройки. Исключительно важное значение имеет его историко-культурное и природное наследие.

Среди регионов России Московская область является лидером по показателю обеспеченности населения жильем, однако увеличение спроса на жилье в Подмосковье среди работающих в Москве усилило диспропорции в уровне развития территории городского Домодедово, в том числе:

перегрузка транспортных коммуникаций, которые создают дополнительные экономические издержки и требуют больших финансовых вложений;

неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием населения, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отсутствием мест парковки индивидуальных автомобилей, низкими темпами реконструкции и обновления транспортной инфраструктуры сел и деревень, межмуниципальных автомобильных дорог;

отсутствие территорий в городе для строительства объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и формирования городских общественных пространств, благоустройства населенных пунктов;

сокращение сельскохозяйственных земель и изменение среднерусских ландшафтов;

решение вопросов по объектам незавершенного строительства, реконструкции жилых зданий, сносу аварийного и ветхого жилья на территориях муниципальных образований Московской области.

Все эти обстоятельства сформировали существенный дисбаланс между высоким историческим, географическим, природным и, главное, человеческим потенциалом городского округа Домодедово и низким, не соответствующим требованиям XXI века качеством жизни населения.

Наиболее значимыми и критичными, требующими политического (стратегического и тактического) решения являются проблемы градостроительной организации пространства городского округа Домодедово и, следовательно, организации и качества жизни населения:

ускорение роста экономики и обеспечение устойчивого развития территории городского округа Домодедово через создание центров экономического притяжения с четко сфокусированной специализацией развития, комфортной средой для жизни и ведения бизнеса;

создание новых рабочих мест, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, создание кластеров определенной экономической направленности, что делает новые центры роста самодостаточными, способными развиваться самостоятельно и успешно конкурировать за инвестиции и трудовые ресурсы;

приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог (и существующих искусственных сооружений на них;

повышение доступности жилья, а именно создание комфортной среды для жизни, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной инфраструктуре.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Архитектура и градостроительство» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Инерционный прогноз пространственного развития характеризуется умеренными темпами роста экономики городского округа Домодедово в долгосрочной перспективе. Основу пространственного развития составляет реализация инфраструктурных проектов и документов стратегического планирования, нацеленных на сбалансированное пространственное развитие территории городского округа Домодедово, которое обеспечивается посредством минимизации территориальных диспропорций в социальной сфере, экономических условиях хозяйствования, уровне и качестве жизни населения, нагрузке на окружающую среду.

В рамках реализация программы в предыдущие годы городской округ Домодедово имеет утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования, наличие которых обеспечивает возможность разработки документации по планировке территории в целях реализации региональных и муниципальных программ в социальной сфере, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, инвестиционных программ в сфере жилищного и производственного строительства.

Отсутствие актуальных градостроительных документов приведет к ущемлению прав граждан в сфере земельно-имущественных отношений, приостановке реализации региональных, инвестиционных и муниципальных программ, нарушениям законодательства о градостроительной деятельности и снижению уровня социально-экономического развития городского округа Домодедово.

По итогам реализации градостроительными средствами мероприятий муниципальной программы планируется повышение эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования, территориального зонирования, что окажет существенное положительное влияние на экономическое развитие городского округа, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика городского округа, природной и ландшафтной среды.

Реализация решений позволит снизить фактическую наполняемость учреждений дошкольного образования, общего образования в городском округе за счет строительства детских садов, общеобразовательных школ, позволит повысить уровень качества социальной жизни населения, увеличить срок службы зданий и сооружений социального назначения, привести в соответствие их современным требованиям и стандартам за счет проведения строительства, реконструкции и ремонта социальных объектов.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Архитектура и градостроительство»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества жизни населения городского округа Домодедово, формирование условий для устойчивого градостроительного развития |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области  | Отраслевой показатель  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | 1.02.01, 1.02.02, 1.02.03, 1.02.04,1.02.05. 1.03.01,1.03.02 |
| 5 | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | единица | 31 | 30 | 18 | 27 | 25 | 23 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | 2..04.01, 2.05.01 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**городского округа Домодедово «Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления  |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области  | процент | Значение показателя определяется по формуле:ОАД = РД / ПР x 100, где:ОАД – обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Домодедово;РД - количество утвержденных документов (внесенных изменений) в городском округе Домодедово на конец отчетного года;ПР – общее количество документов, планируемых к утверждению (внесению изменений) в городском округе Домодедово к концу отчетного года. | Решение Администрации городского округа Домодедово о направлении, разработанных в текущем году документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Домодедово, на утверждение в совет депутатов городского округа Домодедово. Утвержденные советом депутатов городского округа Домодедово документы территориального планирования и градостроительного зонирования на конец отчетного года. | Годовая |
| 1 | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единица | Значения показателя рассчитывается по фактическому количеству ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Домодедово за отчетный период | Отчеты Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово; Главного управления государственного строительного надзора М.О., Министерства Жилищной политики М.О.; Министерства имущественных отношений М.О. | Годовая |

4)4

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы  | № основного мероприятия  | № мероприятия  | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 01 | Проведены публичные слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа | штука | Значение показателя определяется количеством проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа Домодедово на конец отчетного года |
| 2. | 1 | 02 | 02 | Утвержден в актуальной версии генеральный плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа | да/нет | Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного года, утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа Домодедово |
| 3. | 1 | 02 | 03 | Утверждена карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа | да/нет | Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного года, утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Домодедово |
| 4. | 1 | 02 | 04 | Проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа | штука | Значение показателя определяется количеством проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа Домодедово на конец отчетного года |
| 5. | 1 | 02 | 05 | Утверждены в актуальной версии Правила землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) | да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия, на конец отчетного года, нормативного правового акта администрации городского округа Домодедово об утверждении Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа Домодедово |
| 6. | 1 | 03 | 01 | Разработаны в актуальной версии нормативы градостроительного проектирования городского округа | да/нет | Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного года, разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Домодедово |
| 7. | 1 | 03 | 02 | Утверждены в актуальной версии нормативы градостроительного проектирования городского округа | да/нет | Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного года, утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Домодедово |
| 8. | 2 | 04 | 01 | Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме | единиц | Значение показателя определяется количеством решений, принятых по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме на конец отчетного года |
| 9. | 2 | 05 | 01 | Ликвидированы самовольные, недостроенные и аварийные объекты на территории городского округа | единиц | Значение показателя определяется количеством ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Домодедово на конец отчетного года |

**7. Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»:**

 **7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 02.* Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 02.01.*Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены публичные слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
| 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев | 0 | 0 | 0 |
| 0 |   0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 02.02* Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержден в актуальной версии генеральный плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, да/нет | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
|  | 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев | да | да | да |
| да | да | да | да | да | да | да |
| 1.3 | *Мероприятие 02.03* Обеспечение утверждения администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утверждена карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа, да/нет | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
|  | 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев | да | да | да |
| да | да | да | нет | нет | нет | да |
| 1.4 | *Мероприятие 02.04* Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа, штука | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
|  | 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | *Мероприятие 02.05.* Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Утверждены в актуальной версии Правила землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки), да/нет | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
|  | 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 2. | *Основное мероприятие 03.*Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | *Мероприятие 03.01.*Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработаны в актуальной версии нормативы градостроительного проектирования городского округа, да/нет | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
|  | 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | *Мероприятие 03.02.*Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утверждены в актуальной версии нормативы градостроительного проектирования городского округа, да/нет | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
|  | 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
|  | Итого по подпрограмме I | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8. Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»**

**8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 04.*Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 10 618,00 | 10 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 477,00 | 5 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 5 141,00 | 5 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 04.01.*Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме | 2023-2027 | Итого: | 10 618,00 | 10 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 5 477,00 | 5 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 5141,00 | 5141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год  | 2027 год  | х |
| 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| 49 600 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Основное мероприятие 05.*Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | *Мероприятие 05.01.*Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа  | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ликвидированы самовольные, недостроенные и аварийные объекты на территории городского округа, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год  | 2027 год | х |
|  | 1квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев | 27 | 25 | 23 |  |
| 123 | 30 | 18 | 3 | 9 |  14 | 18 |
|  | Итого по подпрограмме II | Итого: | 10 618,00 | 10 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 5 477,00 | 5 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 5 141,00 | 5 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**9.** **Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»**

 **9.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 01* Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.02* Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области |
| Средства бюджета городского округа Домодедово  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме III | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |