- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пл.30-летия Победы, д.1, микрорайон Центральный, г. Домодедово, Московская область, 142000, тел.(495)276-05-13,(496)792-41-11

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017 № 1267

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Домодедово к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять к сведению информацию Управления ЖКХ администрации городского округа Домодедово и предприятий жилищно-коммунального комплекса об итогах отопительного периода 2016/2017 года.

- Образовать постоянно действующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности и утвердить его состав (Приложение № 1). Заместителю главы администрации (Шаповалову А.В.) ежемесячно проводить заседания штаба.

- Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых, водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) в городском округе Домодедово, независимо от их форм собственности, с участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и государственного казенного  учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию) и утвердить ее состав (Приложение № 2).

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа  Домодедово к отопительному периоду 2017/2018 годов (Приложение № 3).

- Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты   жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы:

5.1. В срок до 20 апреля 2017 года провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Домодедово.

5.2. В срок до 20 апреля 2017 года разработать комплексные планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, с учетом недостатков предыдущего отопительного периода, выявленных нарушений эксплуатации технологического оборудования, инженерных сетей и внедрения энергосберегающих технологий. При составлении комплексных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области использовать «Методические рекомендации по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в Московской области», утвержденные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 02.04.2010 № 14.

5.3. Провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2016/2017 года и до 1 сентября 2017 года, диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей.

5.4. В срок до 15 сентября 2017 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Домодедово, а также создать нормативный запас жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

5.5. Провести, начиная с 15 сентября 2017 года и до начала отопительного периода, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

5.6. В срок до 1 сентября 2017 года создать необходимый запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

5.7. В срок до 20 сентября 2017 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства городского округа Домодедово.

5.8. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным
электроснабжением    от    двух    независимых взаимно резервирующих источников     электропитания     с     использованием     устройств     автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность аварийного подключения автономных теплоисточников к системе теплоснабжения.

5.9. Согласовать до 1 мая 2017 года с Министерством энергетики Московской
области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые
объемы потребления (лимиты) указанных ресурсов для котельных, обеспечивающих
бесперебойное теплоснабжение потребителей.

5.10. Принять необходимые меры по предупреждению возможных
террористических актов на подведомственных объектах.

- Руководителям управляющих компаний и организаций социальной сферы:

6.1. В срок до 1 июня 2017 года согласовать с теплоснабжающими организациями график гидравлических испытаний и промывки внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы.

6.2. Разработать совместно с теплоснабжающими организациями график заполнения систем отопления.

6.3. Подготовить до 1 октября 2017 года снегоуборочную технику и противогололедные средства в необходимых объемах.

- Представить в Управление ЖКХ администрации городского округа
Домодедово:

- комплексные планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, до 25 апреля 2017 года;

- предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей до 25 апреля 2017 года;

-	реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, до 5 сентября 2017 года;

- информацию о создании нормативных запасов жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, до 10 сентября;

- реестры актов проведения пробных топок, до 26 сентября 2017 года;

- реестры паспортов готовности объектов социальной сферы, до 1 сентября 2017 года;

- информацию о сформированных аварийных запасах материально-технических ресурсов, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017/2018 года, до 10 сентября 2017 года;

- паспорта готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и других потребителей тепловой энергии с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования, до 1 сентября 2017 года;

- план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Домодедово, до 1 августа 2017 года.

- Управлению ЖКХ администрации городского округа Домодедово               (Калямина Т.Н.) представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

- в срок до 30 апреля 2017 года комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, независимо от их форм собственности, к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года;

- в срок до 1 мая 2017 года

- в срок до 1 мая 2017 года предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей;

- в срок до 10 сентября 2017 года реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

- в срок до 15 сентября 2017 года информацию о готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива;

- в срок до 1 октября 2017 года реестры актов проведения пробных топок;

- в срок до 1 сентября 2017 года информацию о сформированных аварийных запасах материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;

- в срок до 20 сентября 2017 года  реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- в период с 01 июня по 1 ноября 2017 года ежемесячно представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обобщенные статистические данные по городскому округу Домодедово по форме федерального статистического наблюдения по формам 1-ЖКХ (зима)  срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

- МУП «Домодедовский водоканал» (Куприков Д.А.) до 1 сентября 2017 года провести ревизию и восстановительный ремонт неисправных пожарных гидрантов.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Домодедово от 30.04.2016 № 734 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему период 2016/2017 года».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации Шаповалов А.В., Терещенко Ю.В.

Глава городского округа    				           	                               А.В. Двойных

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

от 10.04.2017 № 1267

Состав штаба

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности

Председатель комиссии:

Шаполвалов А.В. – заместитель главы администрации городского округа Домодедово. Заместитель председателя:

Калямина Т.Н. – начальник управления ЖКХ администрации городского округа Домодедово.

Члены комиссии:

Болмазова Е.В. – начальник управления образования администрации городского округа Домодедово.

Пименова М.В. – председатель комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово.

Осипов А.А – главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница».

Каюгин М.М - Главный врач ГАУЗ МО " Домодедовская городская

стоматологическая поликлиника ".

Шестакова М.А. – главный врач ГБУЗ МО «Домодедовский противотуберкулезный диспансер».

Лазарева Т.А. – главный врач ГАУЗ МО "Домодедовский кожно-венерологический диспансер"

Пославская И.А. – главный врач ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 19"

Волков Н.В. – директор МУП «Электросеть»;

Пластинин А.Ю. – директор МУП «Теплосеть»;

Куприков Д.А. – директор МУП «Домодедовский водоканал»;

Представители теплоснабжающих организаций;

Представители управляющих компаний;

Заместители председателя комитета - начальники территориальных отделов комитета по территориальному управлению (по подведомственности).

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

от 10.04.2017 № 1267

Состав комиссии

по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, обследованию оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) в городском округе Домодедово, независимо от их форм собственности

Председатель комиссии:

Шаповалов А.В. - заместитель главы администрации городского округа Домодедово; Заместитель председателя:

Калямина Т.Н. - начальник управления ЖКХ администрации городского округа Домодедово.

Члены комиссии:

Волков Н.В. – директор МУП «Электросеть»;

Пластинин А.Ю. - директор МУП «Теплосеть»;

Куприков Д.А. - директор МУП «Домодедовский водоканал»;

Представители теплоснабжающих организаций;

Представители управляющих компаний;

Заместители председателя комитета - начальники территориальных отделов комитета по территориальному управлению (по подведомственности);

Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию);

Представитель государственного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию).

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Домодедово

от 10.04.2017 № 1267

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительному периоду 2017/2018 годов

- Общие положения

Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа  Домодедово к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

Данная программа определяет порядок действия членов комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа  Домодедово к отопительному периоду 2017/2018 годов (Приложение 2).

- Объекты, подлежащие проверке

Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:

- теплоснабжающих  и теплосетевых организаций:

| № п/п | Наименование теплосетевой организации |
| --- | --- |
| 1 | ООО "Дом и К" |
| 2 | ОАО "ДоКон" |
| 3 | ФГБУ "Объединенный санаторий "Подмосковье" УДП РФ |
| 4 | ФГБУ "МФК Минфина России" |
| 5 | ФГУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" |
| 6 | ГБУ ПНИ № 32 им. О. В. Кербикова |
| 7 | ФГКУ "Санаторий "Москвич ФСБ России" |
| 8 | ФГБУ "ОК "БОР" |
| 9 | МУП "Теплосеть" |
| 10 | ООО "ЖК-Ресурс" |
| 11 | ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова» |
| 12 | ГУ ЦВМиР «Зеленая Роща» |
| 13 | ФГБУ «ЦЖКУ» |
| 14 | ООО "ЦИТ Транс" |

- потребителей тепловой энергии:

| № п/п | Наименование управляющей компании |
| --- | --- |
| 1 | ООО "ЖК-Эксплуатация" |
| 2 | ООО "УК "Гюнай" |
| 3 | ООО ЖЭУ "ДРУЖБА" |
| 4 | ООО УЖК "Дружба" |
| 5 | ООО УК "Подмосковье" |
| 6 | ООО "ЖКУ" |
| 7 | ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" |
| 8 | ООО ЖЭУ "Дружба" |
| 9 | ООО "УК ДЭЗ "Мособлстройтрест № 11" |
| 10 | ООО "КТК "Прима" (ИНН: 500...825) |
| 11 | ОАО "Заря-Жилсервис" |
| 12 | ООО "КТК "Прима" (ИНН: 500...380) |
| 13 | ООО "УК ДЭЗ "КАПИТАЛ" |
| 14 | ОАО "Домодедово-Жилсервис" |
| 15 | ООО "АРГУМЕНТ" |
| 16 | ООО "ГУЖФ" |
| 17 | ООО "ДомЭксКом" |
|  | Образовательные учреждения |
| 1 | МАДОУ д/с №10 |
| 2 | МАДОУ д/с №13 «Кораблик» |
| 3 | МАДОУ д/с №15 «Родничок» |
| 4 | МАДОУ д/с №25 «Белоснежка» |
| 5 | МАДОУ д/с №27 «Теремок» |
| 6 | МАДОУ д/с №34 «Светлячок» |
| 7 | МАДОУ д/с №41 «Ветерок» |
| 8 | МАДОУ д/с №1 "Жемчужинка" |
| 9 | МАДОУ д/с №6 «Звездочка» |
| 10 | МАДОУ д/с №8 «Белочка» |
| 11 | МАДОУ д/с №11 «Рябинка» |
| 12 | МАДОУ д/с №14 «Подмосковье» |
| 13 | МАДОУ д/с №17 «Заряночка» |
| 14 | МАДОУ д/с №19 «Цветик – Семицветик» |
| 15 | МАДОУ д/с №20 «Колокольчик» |
| 16 | МАДОУ д/с №21 «Пингвинчик» |
| 17 | МАДОУ д/с №28 «Солнышко» |
| 18 | МАДОУ д/с №29 «РАДУГА» |
| 19 | МАДОУ д/с №31 «Одуванчик» |
| 20 | МАДОУ д/с №32 «Орлёнок» |
| 21 | МАДОУ д/с №33 «Гном» |
| 22 | МАДОУ д/с №38 «Росинка» |
| 23 | МАДОУ д/с №39 «Рябинка» |
| 24 | МАДОУ д/с №4 «Подснежник» |
| 25 | МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи» |
| 26 | МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка» |
| 27 | МАДОУ д/с №5 «Дружок» |
| 28 | МАДОУ ЦРР д/с №2 «Василёк» |
| 29 | МАДОУ ЦРР - д/с №3 «Ивушка» |
| 30 | МАДОУ ЦРР - д/с №7 «Муравей» |
| 31 | МАДОУ ЦРР - д/с №12 «Берёзка» |
| 32 | МАДОУ ЦРР - д/с №35 «Дельфин» |
| 33 | МАОУ Домодедовская СОШ №1 |
| 34 | МАОУ Домодедовская СОШ №2 |
| 35 | МАОУ Домодедовская СОШ №6 |
| 36 | МАОУ Барыбинская СОШ |
| 37 | МАОУ Белостолбовская СОШ |
| 38 | МАОУ Востряковская СОШ №2 |
| 39 | МАОУ Гальчинская СОШ |
| 40 | МАОУ Добрыниховская СОШ |
| 41 | МАОУ Заборьевская СОШ |
| 42 | МАОУ Ильинская СОШ |
| 43 | МАОУ Константиновская СОШ |
| 44 | МАОУ Краснопутьская СОШ |
| 45 | МАОУ Повадинская СОШ |
| 46 | МАОУ Чурилковская СОШ |
| 47 | МАОУ Ямская СОШ |
| 48 | МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП |
| 49 | МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП |
| 50 | МАОУ Востряковская СОШ №3 с УИОП |
| 51 | МАОУ Заревская СОШ с УИОП |
| 52 | МАОУ Домодедовская гимназия №5 |
| 53 | МАОУ Домодедовский лицей №3 |
| 54 | МАОУ Востряковский лицей №1 |
| 55 | МБУ «ЦБОУО» |
| 56 | МАОУ ДОД ДДТ «Эврика» |
| 57 | МАДОУ д/с №22 «Пчелка» |
| 58 | МБОУ ДОД ДДТ «Лира» |
| 59 | МБОУДОД ДЭЦ «Эко-Дом» |
| 60 | МБОУ детский дом им. Талалихина |
| 61 | МБОУ Домодедовская сельская ООШ |
| 62 | МБОУ Лобановская ООШ |
| 63 | МБОУ Павловская НОШ |
| 64 | МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» |
| 65 | МБОУ ДОД ДМЦ «Альбатрос» |
| 66 | МБСКОУ Кутузовская общеобразовательная школа-интернат VIII вида |
| 67 | МБУ «ЭРИС» |
| 68 | МБДОУ д/с №37 «Колосок» |
| 69 | МБДОУ д/с №16 «Веснушка» |
| 70 | МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик» |
| 71 | МБДОУ д/с №24 «Ромашка» |
| 72 | МБДОУ д/с №26 «Лучик» |
| 73 | МБДОУ д/с №30 «Дружба» |
| 74 | ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «Московия» |
| 75 | АНО ПОО "Домодедовский профессиональный колледж" |
| 76 | МАУ ДПО "Центр развития образования" |
| 77 | Управление образования администрации городского округа Домодедово |
|  | Спорт, культура |
| 1 | МБУ «Молодежный комплексный центр «Победа» |
| 2 | филиал «Молодежный центр технического творчества «Интеграл» |
| 3 | филиал «Молодежный военно-патриотический клуб «Знамя» |
| 4 | филиал «Молодежный центр по месту жительства «Спутник» |
| 5 | Клуб по месту жительства «Планета» |
| 6 | Клуб по месту жительства «Сатурн» |
| 7 | Клуб по месту жительства «Радуга» |
| 8 | МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 9 | МБУК "Историко-художественный музей" |
| 10 | МАУ «Городской стадион «Авангард» |
| 11 | филиал «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокус» |
| 12 | МАУ «Спортивный комплекс «Атлант» |
| 13 | МБУ «Центр физической культуры и спорта «Горизонт» |
| 14 | МБУ «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Старт» |
| 15 | МАУК «ГПКиО «Ёлочки» |
| 16 | МБУ «Центр культуры и досуга «Импульс» |
|  | ТСЖ, ЖСК |
| 1 | ЖСК "Ракета" |
| 2 | ЖСК "Космос" |
| 3 | ЖСК "Надежда" |
| 4 | ЖСК "Незабудка" |
| 5 | ЖСК "Пахра" |
| 6 | ЖСК "Прогресс" |
| 7 | ЖСК "Спутник" |
| 8 | ЖСК "Символ" |
| 9 | ЖСК "Чайка" |
| 10 | ЖСК "Восток" |
| 11 | ЖСК "Планета" |
| 12 | ЖК "Октябрь" |
| 13 | ЖСПК "Маяк" |
| 14 | ТСЖ "Марс" |
| 15 | ТСЖ "Южное" (г. Домодедово) |
| 16 | ТСЖ "Луч" (г. Домодедово) |
| 17 | ТСЖ "Феникс" (г. Домодедово) |
| 18 | ТСЖ "Пахра-3" |
| 19 | ТСЖ "Пахра-2" |
|  | Здравоохранение |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Домодедовская городская стоматологическая поликлиника |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Домодедовская станция скорой медицинской помощи |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Центр обслуживания учреждений здравоохранения |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Домодедовская центральная городская больница |
|  | Торговля |
| 1 | ТЦ "Престиж" (ООО "ТД") |
| 2 | ТК "Стайер" (ООО "Стайер") |
| 3 | Магазин (ООО «ВИКО») |
| 4 | ТЦ (ЗАО "Концерн АйсРоос") |
| 5 | Магазин (ООО «Сельская Компания») |
| 6 | РЦ "Каширка8.ру" (ООО "РЦ "ФЕРСТ") |
| 7 | ТК «Центральный» (ООО "Элмос") |
| 8 | Магазин-кафе (ООО "МАРКОС") |
| 9 | БОК "Северный парк" (ООО "Северный") |
| 10 | Домодедовское районное потребительское общество |

- Сроки проведения проверки

Сроки проведения проверки определяются графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Домодедово к отопительному периоду 2017/2018 годов. (Приложение 2).

- Перечень документов по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) графики тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) технические регламенты соблюдения критериев надежности теплоснабжения;

4) справка о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) акт о функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

приказ об укомплектованности указанных служб персоналом;

приказ об обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) акт проведения наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) график контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) приказ обеспечения качества теплоносителей;

9) график организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) акт обеспечения проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) акт обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

акт готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

акт соблюдения водно-химического режима;

акт об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

план подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

договоры поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) акт об отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) акт, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- Перечень документов по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены следующие документы:

1) акт устранения выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) эксплуатационные режимы, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) акт обследования состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) акт обследования состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) акт обследования состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) акт обследования приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) акт обследования работоспособности защиты систем теплопотребления;

10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) акт, подтверждающий отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) акт проверки плотности оборудования тепловых пунктов;

13) акт, подтверждающий наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) приказ о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) акт, подтверждающий надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Приложение № 1

к «Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительного периоду 2017/2018 года»

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово

к отопительному периоду 2017/2018 годов

Председатель комиссии:  Шаповалов А.В.- заместитель главы администрации.

Заместитель председателя комиссии:

Калямина Т.Н. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.

Члены комиссии:

Лобачева Е.С. – заместитель начальника управления ЖКХ;

Жарикова С.М – начальник отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Печенкина И.Г. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Паюсов Л.М. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Федорова Е.Э. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Беликов Л.А.  – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Иванищенкова А.А. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Ведерников А.А. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Щелокова О.И. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Гамуза С.Г. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Шалобаева Е.М. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Заместители председателя комитета - начальники территориальных отделов комитета по территориальному управлению (по подведомственности);

Секретарь комиссии:  Нестерова С.В., главный инспектор отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ.

Приложение № 2

к «Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительного периоду 2017/2018 годов»

| График |  |  |
| --- | --- | --- |
| проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и |  |  |
| потребителей тепловой энергии на территории городского округа Домодедово |  |  |
| к отопительному периоду 2017/2018 годов |  |  |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организаций | Дата проведения проверки |
| 1 | ООО "Дом и К" | 15.08.2017 |
| 2 | ОАО "ДоКон" | 17.08.2017 |
| 3 | ФГБУ "Объединенный санаторий "Подмосковье" УДП РФ | 18.08.2017 |
| 4 | ФГБУ "МФК Минфина России" | 21.08.2017 |
| 5 | ФГУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" | 22.08.2017 |
| 6 | ГБУ ПНИ № 32 им. О. В. Кербикова | 23.08.2017 |
| 7 | ФГКУ "Санаторий "Москвич ФСБ России" | 24.08.2017 |
| 8 | ФГБУ "ОК "БОР" | 25.08.2017 |
| 9 | МУП "Теплосеть" | 28.08.2017 |
| 10 | ООО "ЖК-Ресурс" | 29.08.2017 |
| 11 | ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова» | 30.08.2017 |
| 12 | ГУ ЦВМиР «Зеленая Роща» | 31.08.2017 |
| 13 | ФГБУ «ЦЖКУ» | 01.09.2017 |
| 14 | ООО «ЦИТ Транс» | 03.09.2017 |
| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Дата проведения проверки |
| 1 | ООО "ЖК-Эксплуатация" | 15.08.2017 |
| 2 | ООО "УК "Гюнай" | 16.08.2017 |
| 3 | ООО ЖЭУ "ДРУЖБА" | 17.08.2017 |
| 4 | ООО УЖК "Дружба" | 18.08.2017 |
| 5 | ООО УК "Подмосковье" | 21.08.2017 |
| 6 | ООО "ЖКУ" | 22.08.2017 |
| 7 | ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" | 23.08.2017 |
| 8 | ООО ЖЭУ "Дружба" | 24.08.2017 |
| 9 | ООО "УК ДЭЗ "Мособлстройтрест № 11" | 25.08.2017 |
| 10 | ООО "КТК "Прима" (ИНН: 500...825) | 28.08.2017 |
| 11 | ОАО "Заря-Жилсервис" | 29.08.2017 |
| 12 | ООО "КТК "Прима" (ИНН: 500...380) | 30.08.2017 |
| 13 | ООО "УК ДЭЗ "КАПИТАЛ" | 31.08.2017 |
| 14 | ОАО "Домодедово-Жилсервис" | 01.09.2017 |
| 15 | ООО "АРГУМЕНТ" | 04.09.2017 |
| 16 | ООО "ГУЖФ" | 05.09.2017 |
| 17 | ООО "ДомЭксКом" | 06.09.2017 |
|  | Образовательные учреждения |  |
| 1 | МАДОУ д/с №10 | 15.08.2017 |
| 2 | МАДОУ д/с №13 «Кораблик» | 16.08.2017 |
| 3 | МАДОУ д/с №15 «Родничок» | 17.08.2017 |
| 4 | МАДОУ д/с №25 «Белоснежка» | 18.08.2017 |
| 5 | МАДОУ д/с №27 «Теремок» | 21.08.2017 |
| 6 | МАДОУ д/с №34 «Светлячок» | 22.08.2017 |
| 7 | МАДОУ д/с №41 «Ветерок» | 23.08.2017 |
| 8 | МАДОУ д/с №1 "Жемчужинка" | 24.08.2017 |
| 9 | МАДОУ д/с №6 «Звездочка» | 25.08.2017 |
| 10 | МАДОУ д/с №8 «Белочка» | 28.08.2017 |
| 11 | МАДОУ д/с №11 «Рябинка» | 29.08.2017 |
| 12 | МАДОУ д/с №14 «Подмосковье» | 30.08.2017 |
| 13 | МАДОУ д/с №17 «Заряночка» | 31.08.2017 |
| 14 | МАДОУ д/с №19 «Цветик – Семицветик» | 01.09.2017 |
| 15 | МАДОУ д/с №20 «Колокольчик» | 04.09.2017 |
| 16 | МАДОУ д/с №21 «Пингвинчик» | 05.09.2017 |
| 17 | МАДОУ д/с №28 «Солнышко» | 06.09.2017 |
| 18 | МАДОУ д/с №29 «РАДУГА» | 15.08.2017 |
| 19 | МАДОУ д/с №31 «Одуванчик» | 16.08.2017 |
| 20 | МАДОУ д/с №32 «Орлёнок» | 17.08.2017 |
| 21 | МАДОУ д/с №33 «Гном» | 18.08.2017 |
| 22 | МАДОУ д/с №38 «Росинка» | 21.08.2017 |
| 23 | МАДОУ д/с №39 «Рябинка» | 22.08.2017 |
| 24 | МАДОУ д/с №4 «Подснежник» | 23.08.2017 |
| 25 | МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи» | 24.08.2017 |
| 26 | МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка» | 25.08.2017 |
| 27 | МАДОУ д/с №5 «Дружок» | 28.08.2017 |
| 28 | МАДОУ ЦРР д/с №2 «Василёк» | 29.08.2017 |
| 29 | МАДОУ ЦРР - д/с №3 «Ивушка» | 30.08.2017 |
| 30 | МАДОУ ЦРР - д/с №7 «Муравей» | 31.08.2017 |
| 31 | МАДОУ ЦРР - д/с №12 «Берёзка» | 01.09.2017 |
| 32 | МАДОУ ЦРР - д/с №35 «Дельфин» | 04.09.2017 |
| 33 | МАОУ Домодедовская СОШ №1 | 05.09.2017 |
| 34 | МАОУ Домодедовская СОШ №2 | 06.09.2017 |
| 35 | МАОУ Домодедовская СОШ №6 | 15.08.2017 |
| 36 | МАОУ Барыбинская СОШ | 16.08.2017 |
| 37 | МАОУ Белостолбовская СОШ | 17.08.2017 |
| 38 | МАОУ Востряковская СОШ №2 | 18.08.2017 |
| 39 | МАОУ Гальчинская СОШ | 21.08.2017 |
| 40 | МАОУ Добрыниховская СОШ | 22.08.2017 |
| 41 | МАОУ Заборьевская СОШ | 23.08.2017 |
| 42 | МАОУ Ильинская СОШ | 24.08.2017 |
| 43 | МАОУ Константиновская СОШ | 25.08.2017 |
| 44 | МАОУ Краснопутьская СОШ | 28.08.2017 |
| 45 | МАОУ Повадинская СОШ | 29.08.2017 |
| 46 | МАОУ Чурилковская СОШ | 30.08.2017 |
| 47 | МАОУ Ямская СОШ | 31.08.2017 |
| 48 | МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП | 01.09.2017 |
| 49 | МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП | 04.09.2017 |
| 50 | МАОУ Востряковская СОШ №3 с УИОП | 05.09.2017 |
| 51 | МАОУ Заревская СОШ с УИОП | 06.09.2017 |
| 52 | МАОУ Домодедовская гимназия №5 | 15.08.2017 |
| 53 | МАОУ Домодедовский лицей №3 | 16.08.2017 |
| 54 | МАОУ Востряковский лицей №1 | 17.08.2017 |
| 55 | МБУ «ЦБОУО» | 18.08.2017 |
| 56 | МАОУ ДОД ДДТ «Эврика» | 21.08.2017 |
| 57 | МАДОУ д/с №22 «Пчелка» | 22.08.2017 |
| 58 | МБОУ ДОД ДДТ «Лира» | 23.08.2017 |
| 59 | МБОУДОД ДЭЦ «Эко-Дом» | 24.08.2017 |
| 60 | МБОУ детский дом им. Талалихина | 25.08.2017 |
| 61 | МБОУ Домодедовская сельская ООШ | 28.08.2017 |
| 62 | МБОУ Лобановская ООШ | 29.08.2017 |
| 63 | МБОУ Павловская НОШ | 30.08.2017 |
| 64 | МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» | 31.08.2017 |
| 65 | МБОУ ДОД ДМЦ «Альбатрос» | 01.09.2017 |
| 66 | МБСКОУ Кутузовская общеобразовательная школа-интернат VIII вида | 04.09.2017 |
| 67 | МБУ «ЭРИС» | 05.09.2017 |
| 68 | МБДОУ д/с №37 «Колосок» | 06.09.2017 |
| 69 | МБДОУ д/с №16 «Веснушка» | 15.08.2017 |
| 70 | МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик» | 16.08.2017 |
| 71 | МБДОУ д/с №24 «Ромашка» | 17.08.2017 |
| 72 | МБДОУ д/с №26 «Лучик» | 18.08.2017 |
| 73 | МБДОУ д/с №30 «Дружба» | 21.08.2017 |
| 74 | ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «Московия» | 22.08.2017 |
| 75 | АНО ПОО "Домодедовский профессиональный колледж" | 01.09.2017 |
| 76 | МАУ ДПО "Центр развития образования" | 04.09.2017 |
| 77 | Управление образования администрации городского округа Домодедово | 05.09.2017 |
|  | Спорт, культура |  |
| 1 | МБУ «Молодежный комплексный центр «Победа» | 15.08.2017 |
| 2 | МБУДО «Домодедовская детская школа искусств» | 16.08.2017 |
| 3 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово | 17.08.2017 |
| 4 | МАУК «ГПКиО «Ёлочки» | 18.08.2017 |
| 5 | МАУ «ГС «Авангард» | 21.08.2017 |
| 6 | МБУК «Историко-художественный музей» | 22.08.2017 |
| 7 | МБУ «Центр культуры и досуга «Импульс» | 23.08.2017 |
| 8 | МАУ «Спортивный комплекс «Атлант» | 24.08.2017 |
| 9 | МБУ «Центр физической культуры и спорта «Горизонт» | 25.08.2017 |
| 10 | МБУ «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Старт» | 28.08.2017 |
| 11 | МБУК «Централизованная библиотечная система» | 29.08.2017 |
|  | ТСЖ, ЖСК |  |
| 1 | ЖСК "Ракета" | 15.08.2017 |
| 2 | ЖСК "Космос" | 16.08.2017 |
| 3 | ЖСК "Надежда" | 17.08.2017 |
| 4 | ЖСК "Незабудка" | 18.08.2017 |
| 5 | ЖСК "Пахра" | 21.08.2017 |
| 6 | ЖСК "Прогресс" | 22.08.2017 |
| 7 | ЖСК "Спутник" | 23.08.2017 |
| 8 | ЖСК "Символ" | 24.08.2017 |
| 9 | ЖСК "Чайка" | 25.08.2017 |
| 10 | ЖСК "Восток" | 28.08.2017 |
| 11 | ЖСК "Планета" | 29.08.2017 |
| 12 | ЖК "Октябрь" | 30.08.2017 |
| 13 | ЖСПК "Маяк" | 31.08.2017 |
| 14 | ТСЖ "Марс" | 01.09.2017 |
| 15 | ТСЖ "Южное" (г. Домодедово) | 04.09.2017 |
| 16 | ТСЖ "Луч" (г. Домодедово) | 05.09.2017 |
| 17 | ТСЖ "Феникс" (г. Домодедово) | 06.09.2017 |
| 18 | ТСЖ "Пахра-3" | 15.08.2017 |
| 19 | ТСЖ "Пахра-2" | 16.08.2017 |
|  | Здравоохранение |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Домодедовская городская стоматологическая поликлиника | 15.08.2017 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Домодедовская станция скорой медицинской помощи | 16.08.2017 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Центр обслуживания учреждений здравоохранения | 17.08.2017 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Домодедовская центральная городская больница | 18.08.2017 |
|  | Торговля |  |
| 1 | ТЦ "Престиж" (ООО "ТД") | 15.08.2017 |
| 2 | ТК "Стайер" (ООО "Стайер") | 16.08.2017 |
| 3 | Магазин (ООО «ВИКО») | 17.08.2017 |
| 4 | ТЦ (ЗАО "Концерн АйсРоос") | 18.08.2017 |
| 5 | Магазин (ООО «Сельская Компания») | 21.08.2017 |
| 6 | РЦ "Каширка8.ру" (ООО "РЦ "ФЕРСТ") | 22.08.2017 |
| 7 | ТК «Центральный» (ООО "Элмос") | 23.08.2017 |
| 8 | Магазин-кафе (ООО "МАРКОС") | 24.08.2017 |
| 9 | БОК "Северный парк" (ООО "Северный") | 25.08.2017 |
| 10 | Домодедовское районное потребительское общество | 28.08.2017 |