Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

06.09.2016 № 2729

«Приложение № 5

к муниципальной программе городского округа Домодедово

«Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы»

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово

«Культура городского округа Домодедово на 2014 - 2018 годы»

| Наименование мероприятия программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия муниципальной программы «Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |
| Содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово | Бюджет городского округа Домодедово | Включает в себя затраты на: - коммунальные услуги -приобретение материальных запасов -затраты на текущий ремонт | Всего: 622,8 в том числе: 2014-304,0 2015-306,8 2016-12,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию «Обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны и Аллеи Славы» | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 3 250,0, в том числе: 2014-3 250,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Реконструкция Обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы | Другие источники | Проектно-сметная документация на реконструкцию | Всего: 33 273,8, в том числе: 2014-33 273,8 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Великой Отечественной Войны и Аллеи Славы |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 № 3585 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово». Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi *ki+Nим , где Fy – объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году –тыс.руб.; ki – объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году- ед.; SUMi – сумма нормативных затрат, определенных для i-тых муниципальных услуг; Nим – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году- тыс.руб. | Всего: 24 444,7 в том числе: 2014-3 570,0 2015-4 558,7 2016-5 734,0 2017 –5291,0 2018-5291,0 |  |
| Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня | Бюджет городского округа Домодедово | Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк – Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар –стоимость аренды оборудования; Спр – стоимость подарков и призов; Соф.- стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N- количество мероприятий | Всего: 44 885,7, в том числе: 2014- 8 644,5 2015-13 801,2 2016-7 480,0 2017- 7 480,0 2018- 7 480,0 |  |
| Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов | Бюджет городского округа Домодедово | Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк – Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар –стоимость аренды оборудования; Спр – стоимость подарков и призов; Соф.- стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N- количество мероприятий | Всего: 3 111,0 в том числе: 2014-800,0 2015-511,0 2016-600,0 2017 –600,0 2018-600,0 |  |
| Организация и проведение мероприятий посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов | Бюджет городского округа Домодедово | Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк – Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар –стоимость аренды оборудования; Спр – стоимость подарков и призов; Соф.- стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N- количество мероприятий | Всего: 1 658,7,0, в том числе: 2014-250,0 2015-208,7 2016-400,0 2017 –400,0 2018-400,0 |  |
| Организация аттестации, курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, посещение обучающих семинаров | Бюджет городского округа Домодедово | Включает в себя следующие затраты: - Стоимость обучения 1 работника; -Транспортные расходы; -Командировочные расходы. | Всего: 484,0, в том числе: 2014-100,0 2015-24,0 2016-120,0 2017 –120,0 2018-120,0 |  |
| Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Бюджет городского округа Домодедово | Включает в себя следующие затраты: - Стоимость обучения 1 работника; -Транспортные расходы; -Командировочные расходы. | Всего: 1 675,2, в том числе: 2014-430,0 2015-45,2 2016-400,0 2017 –400,0 2018-400,0 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 № 3585 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово». Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi *ki+Nим , где Fy – объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki – объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi – сумма нормативных затрат, определенных для i-тых муниципальных услуг; Nим – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. | Всего: 966 908,4, в том числе: 2014-170 367,0 2015-198 911,4 2016-198 968,0 2017 –199331,0 2018-199331,0 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 № 3585 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово». Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi *ki+Nим , где Fy – объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki – объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi – сумма нормативных затрат, определенных для i-тых муниципальных услуг; Nим – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. | Всего: 167 317,3 том числе: 2014-25 678,3 2015-28 372,0 2016-36 889,0 2017 –38189,0 2018-38189,0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение офисного здания "МАУК "ГПКиО "Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 152,3 в том числе: 2014-152,3 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Изготовление и монтаж рекламных конструкций для МАУК "ГПК и О"Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 1450,0 в том числе: 2014-1450,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Установка системы видеонаблюдения МАУК "ГПК и О"Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 1 437,0 в том числе: 2014-1437,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение мебели МАУК "ГПК и О "Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется с учетом затрат на приобретение мебели, доставку, уплату всех необходимых налогов и пошлин | Всего: 162,0 в том числе: 2014-162,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Устройство сквера "Домодедово в миниатюре" в МАУК "ГПК и О "Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 2 898,4 в том числе: 2014-2 898,4 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Разбивка трассы газопровода МАУК "ГПК и О "Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 48,0, в том числе: 2014-48,0 2015-0,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Работы по благоустройству территории МАУК "ГПК и О "Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 474,4 в том числе: 2014-474,4 2015-0,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Проведение выборочной санитарной вырубки деревьев на территории МАУК "ГПКиО "Елочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 500,0 в том числе: 2014-0,0 2015-500,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Монтаж и наладка пожарной сигнализации в здании "Досуговый центр" МАУК "ГПКиО "Елочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Сметная документация | Всего: 185,0 в том числе: 2014-0,0 2015-185,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Повышение заработной платы работникам учреждений культуры | Бюджет Московской области |  | 6 260,0 в том числе: 2014-6 260,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
|  | Бюджет городского округа Домодедово | Включает в себя затраты на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам | 6 260,0 в том числе: 2014-6 260,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Разработка туристических маршрутов по территории городского округа Домодедово | Бюджет городского округа Домодедово | В объёме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система" | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 № 3585 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово». Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi *ki+Nим , где Fy – объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki – объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi – сумма нормативных затрат, определенных для i-тых муниципальных услуг; Nим – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. | Всего: 1 820,0 в том числе: 2014-1 820,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
|  | Бюджет городского округа Домодедово |  | Всего: 259 334,0 в том числе: 2014-41 267,0 2015-50 074,0 2016-55 731,0 2017 –56131,0 2018-56131,0 |  |
| Приобретение основных средств | Бюджет городского округа Домодедово | Включает затраты на приобретение основных средств | Всего: 535,0 в том числе: 2014-0,0 2015-535,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек городского округа Домодедово | Бюджет городского округа Домодедово | Включает затраты на приобретение основных средств | Всего: 4 500,0 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-4500,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Внедрение единого электронного читательского билета | Бюджет городского округа Домодедово | Включает затраты на приобретение оборудования, штрих кодов, программного обеспечения | Всего: 3 242,4 в том числе: 2014-140,0 2015-819,4 2016-2 283,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Средства федерального бюджета | Включает затраты на приобретение книг | Всего: 149,8 в том числе: 2014-0,0 2015-65,1 2016-84,7 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |
| Ремонт лестницы, кровли, отмостки, крыльца и фасада СДК "Русь" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 1 121,6 в том числе: 2014-1 121,6 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Выполнение работ по прокладке газопровода низкого давления для офисного здания МАУК "ГПК и О "Ёлочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 939,2 в том числе: 2014-939,2 2015-0,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Ремонт и облицовка керамогранитом фасада здания ГДК "Авиатор", технический надзор, проведение экспертизы | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 16 766,6 в том числе: 2014-0,0 2015-16 766,6 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Составление ПСД узлов учета тепловой энергии в 9-ти филиалах МБУ "ЦКД "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 250,3 в том числе: 2014-0,0 2015-250,3 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Ремонт элементов кровли, замена заполнения оконных и дверных проемов в ГДК "Авиатор" филиал МБУ "ЦКД "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 4 000,0 в том числе: 2014-0,0 2015-4 000,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Ремонт помещений, монтаж охранной и пожарной сигнализации МБУК "ЦБС" (филиал № 32) | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 1 475,2 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-1 475,2 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Облицовка пандуса ГДКиС "Мир" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 3658,5 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-3658,5 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Устройство резинового покрытия площадок на территории МАУК "ГПКиО "Елочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 2 367,5 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-2 367,5 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Выполнение инженерного обследования здания "Шаховского СДК" МБУ "ЦКД "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 272,0 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-272,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Капитальный ремонт кровли, технический надзор "Константиновского СДК" МБУ "ЦКД "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 1 500,0 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-1 500,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение оборудования и монтаж подвеса для звукового оборудования с силовым подключением ГДК и С "Мир" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 955,0, в том числе: 2014-955,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
| Замена участка водопровода в филиале "Востряковский ГДК" МБУ "ЦКД "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 480,0 в том числе: 2014-0,0 2015-480,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение основных средств учреждениями культуры и дополнительного образования | Бюджет городского округа Домодедово | Включает в себя затраты на приобретение основных средств | Всего: 1 628,0 в том числе: 2014-378,0 2015-0,0 2016-1 250,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение и установка сплит системы в ГДК и С "Мир" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 384,0 в том числе: 2014-384,0 2015-0,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Монтаж пожарной лестницы в МБУ "ЦКД "Импульс" (филиал СДК "Русь") | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 280,0 в том числе: 2014-0,0 2015-280,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение стационарного металлодетектора для МБУК "ЦБС" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 65,0 в том числе: 2014-0,0 2015-65,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение стационарного металлодетектора для МБУ "ЦКД "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 260,0 в том числе: 2014-0,0 2015-260,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение основных средств для МБУ "ЦОУ" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется с учетом затрат на приобретение основных средств, уплату всех необходимых налогов и пошлин | Всего: 220,0 в том числе: 2014-0,0 2015-120,0 2016-100,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Замена котлов в котельной МАУК «ГПК и О «Ёлочки» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется с учетом затрат на приобретение и установку котлов, уплату всех необходимых налогов и пошлин | Всего: 886,0 в том числе: 2014-0,0 2015-886,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Проведение мероприятий, связанных с противопожарной безопасностью в МБУ "ЦКД "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 1 575,0 в том числе: 2014-0,0 2015-1 575,0 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение основных средств для МБУК "ЦБС" (филиал № 32) | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 748,3 в том числе: 2014-0,0 2015-748,3 2016-0,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Приобретение основных средств МАУК "ГПК и О "Ёлочки" | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется с учетом затрат на приобретение основных средств, уплату всех необходимых налогов и пошлин | Всего: 1 000,0 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-1 000,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
|  | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется с учетом затрат на приобретение основных средств, уплату всех необходимых налогов и пошлин | Всего: 2 000,0 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-2 000,0 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Благоустройство территории МАУК "ГПКиО "Елочки" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего: 2 035,5 в том числе: 2014-0,0 2015-0,0 2016-2 035,5 2017-0,0 2018-0,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово | Бюджет городского округа Домодедово | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством | 74 936,5, в том числе: 2014-13 254,0 2015-13 925,0 2016- 15 641,5 2017 – 16 058,0 2018-16 058,0 |  |
| Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Бюджет городского округа Домодедово | В объёме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |
| Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации и перехода на нормативно-подушевое финансирование | Бюджет городского округа Домодедово | В объёме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |
| Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений" | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 № 3585 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово». Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi *ki+Nим , где Fy – объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki – объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi – сумма нормативных затрат, определенных для i-тых муниципальных услуг; Nим – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. | Всего: 566,0, в том числе: 2014-566,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |
|  | Бюджет городского округа Домодедово |  | Всего: 552 933,6 в том числе: 2014-88 913,0 2015-104 735,6 2016-119 999,0 2017 –119 360,0 2018-119 360,0 |  |
| Приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств | Бюджет городского округа Домодедово | Включает в себя затраты на приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств | Всего: 180,0, в том числе: 2014-180,0 2015-0,0 2016-0,0 2017 –0,0 2018-0,0 |  |

»