- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

пл.30-летия Победы, д.1, микрорайон Центральный, г.Домодедово, Московская область, 142000, тел.(495)276-05-13,(496)792-41-04

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2013 № 2632

О внесении изменений  в долгосрочную целевую

программу «Развитие системы водоотведения

городского округа Домодедово на 2011-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Московской области от 04.05.2008  №327/15 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формированию и реализации» и  на основании заявления НП «Посейдон»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Развитие системы водоотведения городского округа Домодедово на 2011-2016 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа  Домодедово от  24.06.2011  №  2212:

1.1. Строку 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования                Общий объем средств, направляемых на

Программы                                                                     реализацию мероприятий,

Всего – 207 803,87 тыс. руб.

в том числе по годам:

2011 год – 48 727,84 тыс.руб.;

2012 год – 39 336,945 тыс.руб.;

2013 год – 33 932,145 тыс.руб.;

2014 год – 28 602,30 тыс.руб.;

2015 год – 28 602,32 тыс.руб.;

2016 год – 28 602,32 тыс.руб.

Из них по источникам:

Средства местного бюджета

Всего – 110 491,42тыс. руб.

В том числе по годам:

2011 год – 34 627,20 тыс.руб.;

2012 год – 32 847,605 тыс.руб.;

2013 год – 113,145 тыс.руб.;

2014 год – 14 301,15тыс.руб.;

2015 год – 14 301,16 тыс.руб.;

2016 год – 14 301,16  тыс.руб.

Другие источники:

Средства жителей

Всего – 97  312,45 тыс.руб.;

2011 год – 14 100,64  тыс.руб.;

2012 год – 6  489,34 тыс.руб.;

2013 год – 33 819,0 0 тыс.руб.;

2014 год – 14 301,15 тыс.руб.;

2015 год – 14 301,16 тыс.руб.;

2016 год – 14 301,16  тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий по годам

реализации Программы подлежит ежегодному

уточнению в пределах средств,

предусматриваемых в бюджете городского

округа Домодедово».

1.2.  Раздел 7  изложить в следующей редакции:

«7. Сведения о финансовом и ресурсном обеспечении программы.

Подключение новых канализационных сетей производится на основании выданных МУП «Домодедовский водоканал» технических условий в существующие муниципальные сети или на очистные сооружения. Общий объем средств по данной Программе составляет - 207 803,87  тыс. руб., в т.ч. из местного бюджета - 110 491,42 тыс. руб.; из других источников -  97  312,45 тыс.руб. Объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам приведен в приложении №1 Программы.

Объем финансирования мероприятий по годам реализации Программы подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово».

1.3. Пункт 3 Приложения №1 Программы «Перечень мероприятий  долгосрочной целевой программы «Развитие системы водоотведения городского округа Домодедово на 2011-2016 годы» изложить в следующей редакции:

«

| №п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источник финансирования | Срок исполнения, год | Всего тыс.руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 3. | Строительства канализации в мкр. Белые столбы ул. Привато, ул. Авинариуса (НП «Посейдон») | Средства местного бюджета | 2011-2012 | 1 913,145 | 1 800 |  | 113,145 |  |  |  | Некоммерческое партнерство |
|  |  | Средства жителей |  | 1 913,145 | 1 800 | 113,145 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе, в т.ч.: |  |  | 207 803,87 | 48 727,84 | 39 336,945 | 33 932,145 | 28 602,3 | 28 602,32 | 28 602,32 |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 110 491,42 | 34 627,2 | 32 847,605 | 113,145 | 14 301,15 | 14 301,16 | 14 301,16 |  |
|  | Средства жителей |  |  | 97 312,45 | 14 100,64 | 6 489,34 | 33 819,0 | 14 301,15 | 14 301,16 | 14 301,16 |  |

»

2.  Считать постановления администрации городского округа Домодедово от 18.06.2012 № 2529 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие системы водоотведения городского округа Домодедово на 2011-2016 годы», от 17.07.2012 № 3264 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Домодедово от 18.06.2012  № 2529 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие системы водоотведения городского округа Домодедово на 2011-2016 годы» утратившими силу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Хромова О.В., заместителя руководителя администрации Данилейко Н.И.

Руководитель администрации	                                                                Д.И.Городецкий