Приложение

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

от __________ № ______

Муниципальная программа городского округа Домодедово «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

- Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Домодедово Кукин М.С. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Домодедово Московской области объектами социального назначения |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» направлена на обеспечение населения городского округа Домодедово объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 488 981,79 | 488 981,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 422 048,71 | 418 468,71 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 911 030,50 | 907 450,50 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в городском округе Домодедово жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни жителей городского округа Домодедово.

Тенденции демографического развития городского округа Домодедово по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Домодедово Московской области объектами социального назначения.

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городском округа Домодедово до 2030 года должно увеличиться количество объектов дошкольного и общего образования в целях качественного улучшения услуг образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов дошкольного и общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово                                                                                                                                                                                  «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| N п/п | N подпрограммы XX | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03 | 01 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 2. | 03 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в городском округе Домодедово за отчетный период |

5.  Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

5.1.  Перечень мероприятий подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2025-2030 г.г. | Итого | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.05 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2025-2030 г.г. | Итого | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструкту- ры Администрации городского округа Домодедово |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2025-2030 г.г. | Итого | 868 560,70 | 868 560,70 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета Московской области | 488 981,79 | 488 981,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 379 578,91 | 379 578,91 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2025-2030 г.г. | Итого | 868 560,70 | 868 560,70 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета Московской области | 488 981,79 | 488 981,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 379 578,91 | 379 578,91 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме III |  |  | Итого | 871 560,70 | 871 560,70 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 488 981,79 | 488 981,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 382 578,91 | 382 578,91 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

5.2.  Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 «Капитальные вложения в объекты общего образования» Подпрограммы III Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство | 550 | Московская область, т.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2024 | 1 831 449,75 | 962 889,05 | Итого: | 868 560,7 | 868 560,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 514 451,45 | Средства бюджета Московской области | 488 981,79 | 488 981,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 432 586,98 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 379 578,91 | 379 578,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 15 850,62 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 962 889,05 | Итого: | 868 560,7 | 868 560,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 514 451,45 | Средства бюджета Московской области | 488 981,79 | 488 981,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 432 586,98 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 379 578,91 | 379 578,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

6.  Подпрограмма VII Обеспечивающая подпрограмма

6.1.  Перечень мероприятий Подпрограммы VII Обеспечивающая подпрограмма

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам, (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2025-2030 г.г. | Итого | 39 469,80 | 35 889,8 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 39 469,80 | 35 889,8 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2025-2030 г.г. | Итого | 39 469,80 | 35 889,8 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025-2030 г.г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 39 469,80 | 35 889,8 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме VII |  |  | Итого | 39 469,80 | 35 889,8 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 39 469,80 | 35 889,8 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |