- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2017 № 4168

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности

городского округа Домодедово на 2015-2020 годы»,

утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 30.12.2011 № 5539

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации городского округа Домодедово от 28.08.2014 № 3831 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ городского округа Домодедово, утвержденный постановлением Администрации городского округа Домодедово от 14.04.2014 № 1406»,Постановлением Администрации городского округа Домодедово от 30.09.2015 № 1955 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности городского округа Домодедово на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 30.12.2011 № 5539  (далее–Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Очередной финансовый год 2015 | 1-й год планового периода 2016 | 2-й год планового периода 2017 | 3-й год планового периода 2018 | 4-й год планового периода 2019 | 5-й год планового периода, 2020 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 744 958,70 | 95 194,80 | 99 836,60 | 129 002,70 | 123 058,00 | 160 316,00 | 137 550,60 |
| Другие источники | 442 491,00 | 109 655,00 | 128 389,00 | 68 129,00 | 68 129,00 | 34 094,50 | 34 094,50 |
| Всего: в том числе по годам | 1 240 231,60 | 204 849,80 | 228 225,60 | 249 913,60 | 191 187,00 | 194 410,50 | 171 645,10 |

»

  - Строку «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы» Приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год, 2015 год | 1-й год планового периода, 2016 год | 2-ой год планового периода, 2017 год | 3-й год планового периода 2018 год | 4-й год планового периода 2019 год | 5-й год планового периода 2020 год | Итого |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы» | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 20 000,00 | 38 510,00 | 17 018,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 107 528,00 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 930,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948,00 |
|  |  |  | Другие источники | 20 000,00 | 37 580,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 105 580,00 |

»

  - Строку «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 4 «Энергосбережение в системе уличного освещения на 2015- 2020 годы» Приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год, 2015 год | 1-й год планового периода, 2016 год | 2-ой год планового периода, 2017 год | 3-й год планового периода 2018 год | 4-й год планового периода 2019 год | 5-й год планового периода 2020 год | Итого |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015-2020 годы» | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 95 194,80 | 99 006,60 | 180 766,60 | 123 058,00 | 160 316,00 | 137 550,60 | 795 892,60 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 781,90 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 95 194,80 | 98 906,60 | 127 984,70 | 123 058,00 | 160 316,00 | 137 550,60 | 743 010,70 |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

»

  - Строки  1, 1.1, 1.1.1 задачи 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы» Приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год, 2015 год | 1-й год планового периода, 2016 год | 2-й год планового периода, 2017 год | 3-й год планового периода, 2018 год |  | 4-й год планового периода, 2019 год |  | 5-й год планового периода, 2020 год |  |  |
| 1. | Задача 1 "Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" | 2015-2020 | Итого | 38 510,00 | 107 528,00 | 20 000,00 | 38 510,00 | 17 018,00 | 16 000,00 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 930,00 | 1 948,00 | 0,00 | 930,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 37 580,00 | 105 580,00 | 20 000,00 | 37 580,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 "Снижение энергопотребления в организациях и учреждениях бюджетной сферы" | 2015-2020 | Итого | 38 510,00 | 107 528,00 | 20 000,00 | 38 510,00 | 17 018,00 | 16 000,00 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 930,00 | 1 948,00 | 0,00 | 930,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 37 580,00 | 105 580,00 | 20 000,00 | 37 580,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка приборов учета энергетическихресурсов с автоматическим регулированием по параметрам наружного воздуха | 2015 | Итого | 14 350,00 | 19 368,00 | 4 000,00 | 14 350,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление ЖКХ, Управление образования, комитет по культуре, делам молодежи и спорту | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади); Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади); Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1человека); Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 930,00 | 1 948,00 | 0,00 | 930,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 13 420,00 | 17 420,00 | 4 000,00 | 13 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

»

Строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

|  | Итого по подпрограмме 1: | Итого | 38 510,00 | 107 528,00 | 20 000,00 | 38 510,00 | 17 018,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 930,00 | 1 948,00 | 0,00 | 930,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Другие источники | 37 580,00 | 105 580,00 | 20 000,00 | 37 580,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |

»

  - Строки  2, 2.1, 2.1.1, 2.1.7, 2.1.8 задачи 2 «Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей» подпрограммы 4 «Энергосбережение в системе уличного освещения на 2015- 2020 годы» Приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год, 2015 год | 1-й год планового периода, 2016 год | 2-й год планового периода, 2017 год | 3-й год планового периода, 2018 год | 4-й год планового периода, 2019 год | 5-й год планового периода, 2020 год |  |  |  |
| 2. | Задача 2 "Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей" | 2015-2020 |  | Итого | 695 391,00 | 95 194,80 | 99 006,60 | 180 766,60 | 113 141,00 | 118 141,00 | 89 141,00 |  | 695 391,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52 781,90 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 642 509,10 | 95 194,80 | 98 906,60 | 127 984,70 | 113 141,00 | 118 141,00 | 89 141,00 |  | 642 509,10 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 "Обеспечение бесперебойного освещения улиц г.о. Домодедово" | 2015-2020 |  | Итого | 695 391,00 | 95 194,80 | 99 006,60 | 180 766,60 | 113 141,00 | 118 141,00 | 89 141,00 |  | 695 391,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52 781,90 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 642 509,10 | 95 194,80 | 98 906,60 | 127 984,70 | 113 141,00 | 118 141,00 | 89 141,00 |  | 642 509,10 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  |  |
| 2.1.1 | Отпуск электроэнергии | 2015-2020 |  | Итого | 82 000,00 | 498 337,80 | 75 372,80 | 82 000,00 | 89 965,00 | 90 000,00 | 95 000,00 |  | 66 000,00 | Управление ЖКХ, МУП «Электросеть» | Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей; Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей; Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения; Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения; Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением; Снижение смертности при дорожно-транспортных проишествиях на автомобильных дорогах, за счет доведения уровня освещенности до нормативного |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 82 000,00 | 498 337,80 | 75 372,80 | 82 000,00 | 89 965,00 | 90 000,00 | 95 000,00 |  | 66 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.4 | Софинансирование работ по установке и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств бюджета городского округа Домодедово | 2017 |  | Итого | 0,00 | 5 386,40 | 0,00 | 0,00 | 5 386,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 5 386,40 | 0,00 | 0,00 | 5 386,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.7 | Софинансирование из средств бюджета городского округа на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2017 |  | Итого | 0,00 | 4 258,80 | 0,00 | 0,00 | 4 258,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей; Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей; Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения; Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения; Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением; Снижение смертности при дорожно-транспортных проишествиях на автомобильных дорогах, за счет доведения уровня освещенности до нормативного |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 4 258,80 | 0,00 | 0,00 | 4 258,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.8 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | 2017 |  | Итого | 0,00 | 7 441,20 | 0,00 | 0,00 | 7 441,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей; Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей; Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения; Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения; Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением; Снижение смертности при дорожно-транспортных проишествиях на автомобильных дорогах, за счет доведения уровня освещенности до нормативного |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 7 441,20 | 0,00 | 0,00 | 7 441,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

»

Строку «Итого по подпрограмме 4» изложить в следующей редакции:

«

|  | Итого по подпрограмме 4: | Итого | 99 006,60 | 795 892,60 | 95 194,80 | 99 006,60 | 180 766,60 | 123 058,00 | 160 316,00 | 137 550,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 98 906,60 | 743 010,70 | 95 194,80 | 98 906,60 | 127 984,70 | 123 058,00 | 160 316,00 | 137 550,60 |  |  |
|  |  | Другие источники | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

- «

|  | Итого по программе: | Итого | 228 225,60 | 1 240 231,60 | 204 849,80 | 228 225,60 | 249 913,60 | 191 187,00 | 194 410,50 | 171 645,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 52 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 99 836,60 | 744 958,70 | 95 194,80 | 99 836,60 | 129 002,70 | 123 058,00 | 160 316,00 | 137 550,60 |  |  |
|  |  | Другие источники | 128 389,00 | 442 491,00 | 109 655,00 | 128 389,00 | 68 129,00 | 68 129,00 | 34 094,50 | 34 094,50 |  |  |

»

  - В строке «Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)»  задачи 1 «Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»  подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы» Приложения № 3 к Программе заменить число «2 130,00» на «1 948,00».

  - В строке «Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)»  задачи 2 «Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей»  подпрограммы 4 «Энергосбережение в системе уличного освещения на 2015- 2020 годы» Приложения № 3 к Программе заменить число «64 420,70» на «52 781,90» и «644 405,30» на «642 509,1».

  - В строке «Установка приборов учета энергетических ресурсов с автоматическим регулированием по параметрам наружного воздуха» задачи 1 «Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы»  Приложения № 4 заменить число «1 200,00» на «1 018,00».

  - В строке «Отпуск электроэнергии» задачи 2 «Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей» подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы»  Приложения № 4 заменить число «88 200,00» на «89 965,00».

  - В строке «Софинансирование работ по установке и капитальному ремонту электросетевого хозяйства  и систем наружного освещения в рамках подготовки чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств бюджета городского округа Домодедово» задачи 2 «Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей» подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы»  Приложения № 4 заменить число «2 386,40» на «5 386,40».

  - В строке «Софинансирование из средств бюджета городского округа на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» задачи 2 «Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей» подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы»  Приложения № 4 заменить число «10 920,00» на «4 258,80».

  - В строке «Софинансирование из средств бюджета городского округа на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» задачи 2 «Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей» подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы на 2015- 2020 годы»  Приложения № 4 заменить число «19 080,00» на «7 441,20».

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя главы администрации Калямину Т.Н.

Глава городского округа                                                                           	                А.В. Двойных