А К Т

проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального

автономного учреждения культуры городского округа Домодедово

«Городской парк культуры и отдыха «Елочки»

«26» августа 2015г.                                                                                                г. Домодедово

На основании приказа №17 от 27.07.2015г. Счетной палатой городского округа Домодедово Московской области проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки»  за период с 01.01.2013г. по 30.06.2015гг.

Сроки проведения проверки с 03.08.2015г. по 26.08.2015г.

В проверке принимал участие:

-  инспектор Счетной палаты городского округа Домодедово Бочкова О.А.

Проверены бухгалтерские документы, подтверждающие использование субсидий, выделенных из средств бюджета городского округа Домодедово в проверяемом периоде.

В проверяемом периоде право подписи финансовых и расчетных документов имели:

-  директор муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки» Копылов В.М., работающий с 01.06.2012г. по настоящее время.

-    главный бухгалтер Танкачеева Т.И., работавшая с 01.09.2011г. по 27.02.2015г.

В соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании от 02.03.2015г. №1 полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы муниципальному бюджетному учреждению городского округа Домодедово «Центр обслуживания учреждений».

Ответственным за бухгалтерское обслуживание МАУК городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки»  является директор МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений» Князева Н.В.

Банковские и кассовые документы  проверены выборочным методом.

Проверкой установлено:

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Постановлением руководителя администрации городского округа  Домодедово от 13.01.10г. №28 «О создании муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки». Сокращенное наименование: МАУК «ГПКиО «Елочки».

Учреждение является некоммерческой организацией.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и лицевые счета.

В проверяемом периоде с 01.01.2013г. по 30.06.2015г.  МАУК «ГПКиО «Елочки»   имело следующие расчетные счета:

- л/счет № 31016092093 в УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации городского округа Домодедово р/с №40701810300001000222 в отделении 1 Москва г. Москва 705);

- р/счет №40703810900004000249 (бюджетный) в ОАО МКБ «Дом-Банк»;

- р/счет №40703810600004000248 в ОАО МКБ «Дом-Банк».

Учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с момента его государственной регистрации.

Как юридическое лицо, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001г. №129-ФЗ, МАУК «ГПКиО «Елочки» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1035002001418.

При регистрации и постановке на учет в налоговом органе присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5009005002, КПП 500901001, ОКПО – 11737962, ОКОГУ – 4210007, ОКАТО – 46209501000, ОКФС – 14, ОКОПФ – 20904, ОКВЭД – 92.33  92.34  70.20.2  70.31  55.30.  55.40  55.51.

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 142000, РФ, Московская область, г. Домодедово, ул. Каширское шоссе, д. 107.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Городской округ Домодедово. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация городского округа Домодедово.

Основной целью деятельности Учреждения является сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ, организация массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели, создания условий для активного, содержательного отдыха посетителей, их общения, развития художественного и технического творчества Учреждение осуществляет следующие виды деятельности для юридических и физических лиц:

-    организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- техническое, музыкальное обслуживание и обеспечение мероприятий, запись фонограмм, дизайнерские услуги по разработке рекламы, разработка сценариев;

-    организация работы кружков и клубов по интересам;

-  организация работы аттракционов и культурно-развлекательных центров в парковой зоне;

-    сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением;

-    прокат спортивного и другого инвентаря, оборудования.

Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей уставным целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

Имущество Учреждения закреплено за ним на праве оперативного управления на основании решения о наделении Учреждения соответствующим имуществом и актом приема-передачи.

Собственником имущества является муниципальное образование «Городской округ Домодедово», в лице Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово.

Органами управления Учреждением являются:

- Наблюдательный совет;

- Директор Учреждения.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

-  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

-  бюджетные поступления в виде субсидий;

-  средства от оказания платных услуг;

-  средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;

-  иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Свою деятельность МАУК городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха» осуществляет на основании Устава, утвержденного Постановлением  администрации городского округа Домодедово Московской области от 13.01.2010г.  №28.

По состоянию на 01.01.2014г.  балансовая стоимость  основных средств МАУК «ГПКиО «Елочки» составляет  24 648,7 тыс.руб.

Финансирование  деятельности Учреждения в 2013 году осуществлялось за счет целевых средств и безвозмездных поступлений в виде субсидий, а также за счет собственных доходов Учреждения. В 2013 году Учреждению разработан и доведен план финансово-хозяйственной деятельности, согласованный с Председателем наблюдательного совета.

В 2013 году план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ГПКиО «Елочки»  по субсидиям на  выполнение муниципального задания  составил  20 617,0 тыс.руб.

Расходы средств субсидий на выполнение муниципального задания в  2013г.  сложились в сумме 20 382,6 тыс.руб., в том числе:

- оплата труда и начисления по оплате труда  - 18 822,5 тыс.руб.

- оплата услуг связи  -  37,8 тыс.руб.

- коммунальные услуги  -  1 270,2 тыс.руб.

- услуги по содержанию имущества  -  74,0 тыс.руб.

- прочие работы  -  10,6 тыс.руб.

- прочие расходы – 167,5 тыс.руб.

В 2013 году получены субсидии на иные цели в сумме 1 306,3 тыс.руб.

Все средства израсходованы в полном объеме:

- на приобретение з/частей для аттракциона «Автодром»  -  542,5 тыс.руб.

- на составление проектно-сметной документации  -  229,7 тыс.руб.

- на оплату экспертизы газификации котельной  -  534,0 тыс.руб.

Собственные доходы учреждения за 2013 год составили 12 334,6 тыс.руб.

Расходы собственных средств производились следующим образом:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  -  5 426,6 тыс.руб.

- оплата услуг связи  -  23,7 тыс.руб.

- транспортные услуги  -  32,0 тыс.руб.

- коммунальные услуги  -  788,7 тыс.руб.

- арендная плата за пользование имуществом  -  298,2 тыс.руб.

- услуги по содержанию имущества  -  237,0 тыс.руб.

- прочие работы  -  4 743,1 тыс.руб.

- прочие расходы  -  215,8 тыс.руб.

- расходы по приобретению нефинансовых активов  -  588,3 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2015г.  балансовая стоимость основных средств составляет 27 972,8 тыс. руб.

Финансирование  деятельности Учреждения в 2014 году осуществлялось за счет целевых средств и безвозмездных поступлений в виде субсидий, а также за счет собственных доходов Учреждения. В 2014 году Учреждению разработан и доведен план финансово-хозяйственной деятельности, согласованный с Председателем наблюдательного совета.

В 2014 году план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ГПКиО «Елочки»  по субсидиям на  выполнение муниципального задания  составил  26 718,3 тыс.руб.

Расходы средств субсидий на выполнение муниципального задания в  2014г.  сложились в сумме 25 921,7 тыс.руб., в том числе:

- оплата труда и начисления по оплате труда  - 22 471,4 тыс.руб.

- приобретение работ, услуг -  2 329,7 тыс.руб.

- расходы по приобретению нефинансовых активов  -  1 120,6 тыс.руб.

В 2014 году получены субсидии на иные цели в сумме 8 333,3 тыс.руб.

Все средства израсходованы в полном объеме:

- на приобретение работ, услуг  -  6 422,8 тыс.руб.

- на прочие расходы  -  149,9 тыс.руб.

- расходы по приобретению нефинансовых активов  -  1 760,6 тыс.руб.

В 2014 году получены бюджетные инвестиции в сумме 931,5 тыс.руб.

Все средства израсходованы в полном объеме на приобретение работ, услуг.

Собственные доходы учреждения за 2014 год составили 10 971,5 тыс.руб.

Расходы собственных средств Учреждения производились следующим образом:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  -  5 188,9 тыс.руб.

- на приобретение работ, услуг  -  4 290,8 тыс.руб.

- прочие расходы  -  111,2 тыс.руб.

- расходы по приобретению нефинансовых активов  -  1 377,8 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности на 01.01.2015г. составляла 2 451,0 тыс.руб., что является показателем неустойчивого финансового положения Учреждения.

Финансирование  деятельности Учреждения в 1 полугодии 2015 года осуществлялось за счет целевых средств и безвозмездных поступлений в виде субсидий, а также за счет собственных доходов Учреждения. В 2015 году Учреждению разработан и доведен план финансово-хозяйственной деятельности, согласованный с Председателем наблюдательного совета.

В 2015 году план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ГПКиО «Елочки»  по субсидиям на  выполнение муниципального задания  составил  27 942,0 тыс.руб.

Расходы средств субсидий на выполнение муниципального задания в 1 полугодии  2015г.  сложились в сумме 14 328,4 тыс.руб., в том числе:

- оплата труда и начисления по оплате труда  - 12 735,4 тыс.руб.

- приобретение работ, услуг -  1 524,0 тыс.руб.

- прочие расходы  -  39,7 тыс.руб.

- приобретение нефинансовых активов  -  29,3 тыс.руб.

В 1 полугодии  2015 года получены субсидии на иные цели в сумме 682,4 тыс.руб.

Все средства израсходованы в полном объеме:

- на услуги по содержанию имущества  -  499,5 тыс.руб.

- на прочие работы, услуги  -  182,9 тыс.руб.

Собственные доходы учреждения за 1 полугодие 2015 года составили 3 432,6 тыс.руб.

Расходы собственных средств Учреждения в 1 полугодии 2015 года производились следующим образом:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  -  1 257,4 тыс.руб.

- на приобретение работ, услуг  -  648,4 тыс.руб.

- прочие расходы  -  144,6 тыс.руб.

- расходы по приобретению нефинансовых активов  -  497,3 тыс.руб.

Проведена проверка правильности начисления и выплаты заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат сотрудникам МАУК «ГПКиО «Елочки» за период с 01.01.2013г. по 30.06.2015г.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17.05.2013г. №323/18 «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры», с соглашением от 29.04.2013г. №3-44/34 «О предоставлении в 2013 году субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Домодедово Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года» утверждено Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки».

Финансирование заработной платы работников МАУК «ГПКиО «Елочки» осуществляется частично за счет субсидии, предусмотренной в бюджете городского округа Домодедово, на выполнение муниципального задания на текущий год, утвержденного органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и в соответствии со штатным расписанием, утвержденным директором Учреждения и согласованным с Руководителем администрации городского округа Домодедово, а также за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждения.

Финансирование заработной платы директора МАУК «ГПКиО «Елочки» осуществляется частично за счет субсидии, предусмотренной в бюджете городского округа Домодедово, а также за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждения.

Размер заработной платы работников МАУК «ГПКиО «Елочки» устанавливается директором в соответствии со штатным расписанием и определяется исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выплачиваемых за счет субсидии из бюджета городского округа, работникам МАУК «ГПКиО «Елочки» устанавливаются в размере не более 20% от должностного оклада.

Ежемесячное премирование директора МАУК «ГПКиО «Елочки» оформляется по представлению Председателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово, согласованному с заместителем руководителя администрации городского округа Домодедово, курирующим сферу деятельности культуры, начальником финансового управления администрации городского округа Домодедово и утвержденному Руководителем администрации городского округа Домодедово, производится по результатам деятельности учреждения в размере:

- не более 20% от должностного оклада за счет субсидии из бюджета городского округа Домодедово;

- не более 55% от должностного оклада за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждения.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 г. №386/17 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры» с 1 мая 2014 года в Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки» внесены изменения.

Проведенной проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат установлено:

В нарушение п.4.5. Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки», утвержденного приказом директора от 20.05.2013г. №32пр и п. 4.8. Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки», утвержденного приказом от 02.06.2014г. №36пр,  премирование директора Учреждения осуществлялось без представления Председателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, без согласования с заместителем руководителя администрации городского округа Домодедово, курирующим сферу деятельности культуры, без согласования с начальником финансового управления администрации городского округа Домодедово, без утверждения Руководителя администрации городского округа Домодедово.

Необоснованные выплаты директору МАУК «ГПКиО «Елочки» за период с 01.01.2013г. по 30.06.2015г. составили в сумме  340 858,07 рублей, в том числе:

2013 год (бюджет)  -  81 200,00 руб.

2013 год (по спец. счету) – 19 289,85

2014 год (бюджет)  -  68 262,80 руб.

2014 год (по спец. счету)  -  2 821,42 руб.

2015 год (бюджет)  - 169 284,00 руб.

Итого:

по бюджетному счету  - 318 746,80 руб.

по спец. счету  -  22 111,27 руб.

Проведенной проверкой кассовой дисциплины установлено:

В нарушение ч.3 п.3.1. Учетной политики для целей бухгалтерского учета МАУК «ГПКиО «Елочки» выдача денежных средств под отчет на хозяйственные нужды производится в размере, превышающем 15,0 тыс.руб. на срок более 10 календарных дней., в первичных отчетных документах (товарные чеки), подтверждающих расходы,  допускаются исправления и подчистки.

Приказом №33 от 17.08.2015г.  назначена комиссия для проведения инвентаризации основных средств, числящихся на балансе МАУК «ГПКиО «Елочки» по состоянию на 20.08.2015г.  Инвентаризация проведена в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995г. №49  выборочным методом. Проведенной инвентаризацией установлено, что на объектах основных средств отсутствуют инвентарные номера.  Недостач и излишков не установлено.

Проведена выездная проверка объемов выполненных работ, в результате которой установлено:

- Договор от 18.08.2014г. №412 на сумму 294,0 тыс.руб.

Предмет договора: проведение работ по подготовке дренажных систем сквера «Домодедово в миниатюре» в МАУК «ГПКиО «Елочки».

Работы по подготовке дренажных систем не выполнены в полном объеме на сумму 294 000 руб.

- Договор от 04.08.2014г. №404 на сумму 370,0 тыс.руб.

Предмет договора: работы по засыпке и выравниванию участка площадью 3500 м2 мелкими фракциями гравия в объеме 525 м3 при устройстве сквера «Домодедово в миниатюре» в МАУК «ГПКиО «Елочки».

Смета к договору отсутствует.

Акты на скрытые работы отсутствуют.

В результате проверки фактического объема выполненных работ установлено, что площадь засыпки участка гравием составляет 481 м2. и для данной площади использовано 72 м3 гравия.

Согласно вновь составленной при проведении проверки сметы, общая стоимость выполненных работ по договору составляет   159 862,28 рублей.

Завышение стоимости работ по засыпке и выравниванию участка при устройстве сквера «Домодедово в миниатюре» составило 210 137,72 рублей

3.  Договор от 18.08.2014г. №410 на сумму 322 000,00 руб.

Предмет договора: прокладка асфальтовых дорожек с привязкой к автомагистралям области Домодедово при устройстве сквера «Домодедово в миниатюре» для МАУК «ГПКиО «Елочки».

Одним из грубейших нарушений Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» является отсутствие в договоре объемов  работ.

Смета к договору отсутствует.

По результатам фактического объема выполненных работ по прокладке асфальтовых дорожек площадь составила 481 м2.

Согласно вновь составленной при проведении проверки сметы, общая стоимость работ по прокладке асфальтовых дорожек общей площадью 481 м2 составляет 230 183,27 рублей.

Завышение стоимости работ по прокладке асфальтовых дорожек с привязкой к автомагистралям сквера «Домодедово в миниатюре» составило 91 816,73 рублей.

4.  Договор от 07.08.2014г. №9 на сумму 453 545,00 рублей.

Предмет договора: поставка оборудования и материалов для МАУК «ГПКиО «Елочки». Неотъемлемой частью договора является Приложение №1, в котором указано количество и номенклатура оборудования и материалов.

В соответствии с условиями договора оборудование и материалы поставляются в количестве и номенклатуре, указанной в Приложении №1.

В нарушение п. 3.1. договора поставки оборудования и материалов перечень оборудования, указанный в Приложении №1 к договору, не соответствует акту выполненных работ. Проведенной проверкой цен на поставленное оборудование выявлено завышение на сумму 146 428 рублей.

5.  Договор от 07.08.2014г. №8 на сумму 476 301,00 рубль.

Предмет договора: наладочные работы видеонаблюдения для МАУК «ГПКиО «Елочки».

В результате проверки выявлено несоответствие заявленного и поставленного оборудования, завышение стоимости поставленного оборудования на сумму  152 665 рублей.

6.  Договор от 07.08.2015г. №7 на сумму 497 357,00 рублей.

Предмет договора: монтажные работы видеонаблюдения на объекте МАУК «ГПКиО «Елочки».

В нарушение п.4.2. договора акты выполненных работ не соответствуют смете. Работы, не отраженные в смете, не оформлены дополнительным соглашением.

Завышение стоимости монтажных работ составляет 36 669,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), а также Положений о закупке: №3 от 23.06.2014г. и №3 от 13.04.2015г.

Проверке представлены договоры/контракты на закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, заключенные в 2014 году и в первом полугодии 2015 года и иные документы.

Кроме того, использована информация сети Интернет: официальный сайт www.zakupki.gov.ru (далее  – официальный сайт), сайт региональной информационной системы в сфере закупок «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области».

В результате изучения представленных документов и информации установлено следующее.

Положения Закона №223-ФЗ (в соответствии с частью 8 статьи 8) применяются Учреждением с 2014 года.

Наблюдательным советом автономного учреждения принято и утверждено  23.06.2014г. Положение о закупке №3 (далее - Положение о закупке), регламентирующее закупочную деятельность заказчика.

Положение о закупке и вносимые в него изменения размещены на официальном сайте.

Проверены следующие контракты/договоры:

-контракт №12433 от 27.10.2014г. на выполнение работ по изготовлению и монтажу рекламных конструкций для МАУК «ГПКиО «Елочки» на сумму 1450000,00руб., заключенный по результатам электронного аукциона на основании Федерального Закона №223-ФЗ от 18.07.2011г.;

-договоры, заключенные у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.:

-договор на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 01.01.2014г. №15 на сумму 74340,00руб.;

-договор холодного водоснабжения и водоотведения   от 01.01.2014г. №40 на сумму 74684,88руб.;

-договор проведения государственной экспертизы проектной документации  от 03.02.2014г. №94 Э-14 на сумму 217638,23руб.;

-договор  на изготовление скульптуры из бетона от 01.04.2014г. №11 на сумму 81000,00руб.;

-договор  на поставку товара  от 01.04.2014г. №4 на сумму 145413,60руб.;

-договор о представлении оборудования  от 23.04.2014г. №22  на сумму 350000,00руб.;

-договор   на поставку товаров  (баннеры) от 01.04.2014г. б/н на сумму 59400,00руб.;

-договор на изготовление беседки от 15.05.2014г. б/н на сумму113421,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника от 22.05.2014г. №1 на сумму 126000,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника  от 23.05.2014г. №15 на сумму 108550,00руб.;

-договор  о предоставлении оборудования и услуги от 22.05.2014г. №31 на сумму 80000,00руб.;

-договор  на изготовление полиграфической продукции от 23.05.2014г. №1.3.1.6-0029/2014 на сумму 50374,37,00руб.;

-договор  по организации и проведению выступления артистов  от 04.06.2014г. №02/2014 на сумму 70000,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника от 02.06.2014г. №3 на сумму 115440,00руб.;

-договор на выполнение работ по разработке 3D  изображения сквера «Домодедово в миниатюре»  от 04.07.2014г. №402 на сумму 290000,00руб.;

-договор на выполнение работ по  планированию участка  площадью 3500 кв. м. под сквер «Домодедово в миниатюре»  от 04.07.2014г. №403 на сумму 340000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре», именно по засыпке и выравниванию участка площадью 3500 кв. м. мелкими фракциями гравия  от 04.07.2014г. №404  на сумму 370000,00руб.;

-договор  проведения государственной экспертизы проектной документации    от 03.07.2014г. № 901 Э-14 на сумму 152346,76руб.;

-договор  возмездного оказания услуг от 18.07.2014г. б/н на сумму 50000,00руб.;

-договор  возмездного оказания услуг по аренде звукового оборудования  от 24.07.2014г. № 2014-08-16,18 на сумму 154000,00руб.;

-договор оказания услуг по аренде светового оборудования от 24.07.2014г. №104/07-14 на сумму 102660,00руб.;

-договор аренды оборудования  от 24.07.2014г. №105/07-14 на сумму 184080,00руб.;

-договор  аренды оборудования от 24.07.2014г. №106/07-14 на сумму 139122,00руб.;

-договор оказания услуг: окос травы вручную  от 18.07.2014г. №6 на сумму 452740,00руб.;

-договор по выполнению монтажных работ видеонаблюдения  от 07.08.2014г. №7 на сумму 497357,00руб.;

-договор по выполнению наладочных работ видеонаблюдения от 07.08.2014г. №8 на сумму 476301,00руб.;

-договор поставки оборудования и материалов  от 07.08.2014г. №9 на сумму 453545,00руб.;

-договор по монтажу и наладке пожарной сигнализации  от 05.08.2014г. №51 на сумму 41129,00руб.;

-договор на поставку мебели   от 14.08.2014г. №1408/1 на сумму 162000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (прокладка асфальтовых дорожек)  от 18.08.2014г. №410 на сумму 460000,00руб., дополнительное соглашение №410 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены договора 322000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (прокладка закладных для кабельных сетей вдоль асфальтовых дорожек)  от 18.08.2014г. №411 на сумму 380000,00руб., дополнительное соглашение №411 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены 266000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (подготовка дренажных систем)  от 18.08.2014г. №412 на сумму 420000,00руб., дополнительное соглашение  №412 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены 294000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (подготовка и оформление мест под 14 архитектурных объектов)  от 18.08.2014г. №413 на сумму 310000,00руб., дополнительное соглашение  №413 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены 217000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (изготовление плоских макетов) от 18.08.2014г. №414 на сумму 230000,00руб., дополнительное соглашение  №414 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены 161000,00руб.;

-договор на выполнение топогеодезических работ от 14.10.2014г. №Г1014/7 на сумму 98379,00руб.;

-договор на выполнение работ по благоустройству территории МАУК «ГПК и О «Елочки» (ремонт тротуаров) от 27.10.2014г. №РТ10/2014 на сумму 216118,62руб.;

-договор на выполнение работ по благоустройству территории МАУК «ГПК и О «Елочки» (вырубка деревьев и корчевка пней) от 27.10.2014г. №СВ10/2014 на сумму 80974,87руб.;

-договор на выполнение работ по изготовлению и монтажу рекламных конструкций  от 27.10.2014г. №12433 на сумму 1450000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (обработка и обрезание краев асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №135 на сумму 138000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (выравнивание поверхности асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №136 на сумму 114000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (нанесение разметки асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №137 на сумму 126000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (выделение, подготовка и оформление мест под 5 будущих архитектурных объектов)  от 05.11.2014г. №138 на сумму 93000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (изготовление плоских макетов)  от 05.11.2014г. №139 на сумму 69000,00руб.;

-договор  на изготовление новогодней ели от 07.11.2014г. №14 на сумму 280000,00руб.;

-договор на выполнение работ по монтажу новогодней ели  от 07.11.2014г. №15 на сумму 74000,00руб.;

-договор на выполнение работ по изготовлению новогодней атрибутики оформления ели  от 07.11.2014г. №16 на сумму 295000,00руб.;

-договор на изготовление и поставку товара  от 11.11.2014г. №106 на сумму 128000,00руб.;

-договор на оказание услуг по разработке стиля новогоднего оформления и сценарий цикла новогодних и рождественских мероприятий  от 27.11.2014г. №5 на сумму 380000,00руб.;

-договор на оказание услуг по организации и проведению цикла новогодних и рождественских мероприятий  от 27.11.2014г. №6 на сумму 335516,00руб.;

-договор на поставку материала для художественного оформления входной зоны и зданий парка  от 27.11.2014г. №7 на сумму 315990,00руб.;

-договор на поставку осветительных материалов для центральной аллеи ГПКиО «Елочки»  от 27.11.2014г. №8 на сумму 284730,00руб.;

-договор на выполнение комплекса работ по благоустройству территории   от 27.10.2014г. №БТ10/2014 на сумму 151902,29руб.

- В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и процедур, данных официального сайта выявлены следующие нарушения и недостатки:

1.  2014 год.

1.1.Разделом II  Положения о закупке №3 от 23.06.2014г.  установлено, что управление закупкой  осуществляется директором Учреждения и комиссией по закупке.

В нарушение частей: 2.1,  2.3. раздела II Положения о закупках Приказ о создании  комиссии по закупкам, об утверждении ее состава и численности  директором Учреждения не издан и не утвержден.

В результате возникает вопрос о правомочности постоянно действующей комиссии  (не утвержденной приказом директора,  но указанной в протоколах проведения отдельных закупок)  выносить решения о способе осуществления закупок и заключении договоров.

В нарушение ч.2 ст.4 Закона №223-ФЗ,  ч.3.5 Положения о закупках план закупок на 2014 год не размещен Заказчиком на официальном сайте.

В нарушение ч.19 ст.4 Закона №223-ФЗ,  ч.2.9  Положения о закупках Заказчик не размещал на официальном сайте:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

В нарушение ч.2 ст.4.1. Закона №223-ФЗ,  ч.9.5 Положения о закупках Заказчик не размещал  информацию о заключении, изменении, исполнении   нижеуказанных договоров в сумме свыше 100,0тыс.руб. в реестре договоров за весь период 2014 года.

В соответствии с ч.5 ст.4 закона 223-ФЗ в единой информационной системе размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке. 
             Однако частью 9.1 Положения о закупках установлено, что процедура закупок  у единственного поставщика не предполагает формирования извещения и документации о закупке, что противоречит требованиям Закона №223-ФЗ.

1.2. В нарушение ч.2 ст.4. Закона №223-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", ч.3.1. Положения о закупках Заказчик заключил нижеуказанные договора на закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные планом-графиком 2014 года:

-договор о представлении оборудования  от 23.04.2014г. №22  на сумму 350000,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника от 22.05.2014г. №1 на сумму 126000,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника  от 23.05.2014г. №15 на сумму 108550,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника от 02.06.2014г. №3 на сумму 115440,00руб.;

-договор  проведения государственной экспертизы проектной документации    от 03.07.2014г. № 901 Э-14 на сумму 152346,76руб.;

-договор оказания услуг: окос травы вручную  от 18.07.2014г. №6 на сумму 452740,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (обработка и обрезание краев асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №135 на сумму 138000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (выравнивание поверхности асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №136 на сумму 114000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (нанесение разметки асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №137 на сумму 126000,00руб.;

-договор на оказание услуг по разработке стиля новогоднего оформления и сценарий цикла новогодних и рождественских мероприятий  от 27.11.2014г. №5 на сумму 380000,00руб.

1.3. В нарушение ч. 9.3.1. Положения о закупках отсутствует обоснование необходимости применения Заказчиком способа закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

1.4.В нарушение ч.9.3.2. Положения о закупках отсутствует обоснование информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым необходимо заключить договор;

1.5. В нарушение ч.9.3.3. Положения о закупках Заказчик  для закупки товаров, работ, услуг  у единственного поставщика не применял и не обосновывал  сравнительные таблицы предложений различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на товары, работы, услуги, свидетельствующие о выгодности предложения лица, кандидатура которого предложена для выбора в качестве единственного поставщика;

1.6. В нарушение ч.9.3.4. Положения о закупках отсутствует обоснование информации о существенных условиях договора, в том числе о цене закупаемых товаров, работ, услуг с иными материалами, необходимыми для заключения Заказчиком договора с единственным поставщиком;

1.7. В нарушение ч.9.4. Положения о закупках  Заказчиком не принято решение о заключении договора с единственным поставщиком;

1.8. В нарушение п.5 раздела 2  Положения о закупке, ч.5 ст.4 Закона №223-ФЗ – Заказчиком не размещена на официальном сайте в реестре закупок информация об  указанных закупках:

-договор о представлении оборудования  от 23.04.2014г. №22  на сумму 350000,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника от 22.05.2014г. №1 на сумму 126000,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника  от 23.05.2014г. №15 на сумму 108550,00руб.;

-договор на вырубку мелколесья и кустарника от 02.06.2014г. №3 на сумму 115440,00руб.;

-договор  проведения государственной экспертизы проектной документации    от 03.07.2014г. № 901 Э-14 на сумму 152346,76руб.;

-договор оказания услуг: окос травы вручную  от 18.07.2014г. №6 на сумму 452740,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (обработка и обрезание краев асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №135 на сумму 138000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (выравнивание поверхности асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №136 на сумму 114000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (нанесение разметки асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №137 на сумму 126000,00руб.

-договор на оказание услуг по разработке стиля новогоднего оформления и сценарий цикла новогодних и рождественских мероприятий  от 27.11.2014г. №5 на сумму 380000,00руб.;

-договор проведения государственной экспертизы проектной документации  от 03.02.2014г. №94 Э-14 на сумму 217638,23руб.;

-договор  на поставку товара  от 01.04.2014г. №4 на сумму 145413,60руб.;

-договор на выполнение работ по разработке 3D  изображения сквера «Домодедово в миниатюре»  от 04.07.2014г. №402 на сумму 290000,00руб.;

-договор на выполнение работ по  планированию участка  площадью 3500 кв. м. под сквер «Домодедово в миниатюре»  от 04.07.2014г. №403 на сумму 340000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре», именно по засыпке и выравниванию участка площадью 3500 кв. м. мелкими фракциями гравия  от 04.07.2014г. №404  на сумму 370000,00руб.;

-договор на выполнение работ по благоустройству территории МАУК «ГПК и О «Елочки» (ремонт тротуаров) от 27.10.2014г. №РТ10/2014 на сумму 216118,62руб.;

-договор  на изготовление новогодней ели от 07.11.2014г. №14 на сумму 280000,00руб.;

-договор на выполнение работ по изготовлению новогодней атрибутики оформления ели  от 07.11.2014г. №16 на сумму 295000,00руб.;

-договор на изготовление и поставку товара  от 11.11.2014г. №106 на сумму 128000,00руб.;

-договор на оказание услуг по разработке стиля новогоднего оформления и сценарий цикла новогодних и рождественских мероприятий  от 27.11.2014г. №5 на сумму 380000,00руб.;

-договор на оказание услуг по организации и проведению цикла новогодних и рождественских мероприятий  от 27.11.2014г. №6 на сумму 335516,00руб.;

-договор на поставку материала для художественного оформления входной зоны и зданий парка  от 27.11.2014г. №7 на сумму 315990,00руб.;

-договор на поставку осветительных материалов для центральной аллеи ГПКиО «Елочки»  от 27.11.2014г. №8 на сумму 284730,00руб.;

-договор на выполнение комплекса работ по благоустройству территории от 27.10.2014г. №БТ10/2014 на сумму 151902,29руб.

1.9. Проверкой установлены факты дробления закупок товаров, работ, услуг.

Под дроблением понимается умышленное уменьшение объема отдельной закупки, ее плановой стоимости и начальной цены договора при условии, что заказчику потребность в такой продукции на плановый период заранее известна и не существует препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру для закупки всего объема закупаемой продукции.

Практика дробления закупок в 2014 году использована Учреждением неоднократно:

Поставщик  (подрядчик, исполнитель) ООО «Вертикаль»:

-договор на выполнение работ по разработке 3D  изображения сквера «Домодедово в миниатюре»  от 04.07.2014г. №402 на сумму 290000,00руб;

-договор на выполнение работ по  планированию участка  площадью 3500 кв. м. под сквер «Домодедово в миниатюре»  от 04.07.2014г. №403 на сумму 340000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре», именно по засыпке и выравниванию участка площадью 3500 кв. м. мелкими фракциями гравия  от 04.07.2014г. №404  на сумму 370000,00руб.;

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – ООО «Технология праздников»:

-договор оказания услуг по аренде светового оборудования от 24.07.2014г. №104/07-14 на сумму 102660,00руб.;

-договор аренды оборудования  от 24.07.2014г. №105/07-14 на сумму 184080,00руб.;

-договор  аренды оборудования от 24.07.2014г. №106/07-14 на сумму 139122,00руб.;

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – ООО «Электромонтаж-Сервис»:

-договор по выполнению монтажных работ видеонаблюдения  от 07.08.2014г. №7 на сумму 497357,00руб.;

-договор по выполнению наладочных работ видеонаблюдения от 07.08.2014г. №8 на сумму 476301,00руб.;

-договор поставки оборудования и материалов  от 07.08.2014г. №9 на сумму 453545,00руб.;

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – ООО «Вертикаль»:

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (прокладка асфальтовых дорожек)  от 18.08.2014г. №410 на сумму 460000,00руб., дополнительное соглашение №410 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены договора 322000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (прокладка закладных для кабельных сетей вдоль асфальтовых дорожек)  от 18.08.2014г. №411 на сумму 380000,00руб., дополнительное соглашение №411 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены 266000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (подготовка дренажных систем)  от 18.08.2014г. №412 на сумму 420000,00руб., дополнительное соглашение  №412 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены 294000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (подготовка и оформление мест под 14 архитектурных объектов)  от 18.08.2014г. №413 на сумму 310000,00руб., дополнительное соглашение  №413 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены 217000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (изготовление плоских макетов) от 18.08.2014г. №414 на сумму 230000,00руб., дополнительное соглашение  №414 от 20.10.2014г. об изменении объема выполняемых работ и цены 161000,00руб.;

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – ООО «1А Система»:

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (обработка и обрезание краев асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №135 на сумму 138000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (выравнивание поверхности асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №136 на сумму 114000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (нанесение разметки асфальтовых пешеходных дорожек)   от 05.11.2014г. №137 на сумму 126000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (выделение, подготовка и оформление мест под 5 будущих архитектурных объектов)  от 05.11.2014г. №138 на сумму 93000,00руб.;

-договор на выполнение работ по устройству сквера «Домодедово в миниатюре» (изготовление плоских макетов)  от 05.11.2014г. №139 на сумму 69000,00руб.;

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ИП Цыганов:

-договор  на изготовление новогодней ели от 07.11.2014г. №14 на сумму 280000,00руб.;

-договор на выполнение работ по монтажу новогодней ели  от 07.11.2014г. №15 на сумму 74000,00руб.;

-договор на выполнение работ по изготовлению новогодней атрибутики оформления ели  от 07.11.2014г. №16 на сумму 295000,00руб.;

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ИП Добрин:

-договор на оказание услуг по разработке стиля новогоднего оформления и сценарий цикла новогодних и рождественских мероприятий  от 27.11.2014г. №5 на сумму 380000,00руб.;

-договор на оказание услуг по организации и проведению цикла новогодних и рождественских мероприятий  от 27.11.2014г. №6 на сумму 335516,00руб.;

Поставщик (подрядчик, исполнитель): - ООО «Творческая мастерская Дмитрия Пластинина»

-договор на поставку материала для художественного оформления входной зоны и зданий парка  от 27.11.2014г. №7 на сумму 315990,00руб.;

-договор на поставку осветительных материалов для центральной аллеи ГПКиО «Елочки»  от 27.11.2014г. №8 на сумму 284730,00руб.

Учреждением не представлены по вышеуказанным договорам тех. задания, сметы, обосновывающие объемы и стоимость закупленных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

2.  2015 год.

2.1.  В 2015 году проверены следующие договоры/контракты:

-договор на выдачу и обслуживание банковских карт от 05.02.2015г.  №204-ЗП/15 на сумму 226000,00руб. ;

- договор электроснабжения от 30.12.2014г.  №82800626  на сумму 1964100,00руб.;

-договор оказания возмездных услуг на вывоз твердых бытовых отходов  от 26.12.2014г.  №ЖИЛ000028  на сумму 531958,98руб.;

-договор холодного водоснабжения и водоотведения  от 01.12.2015г.  №40-15  на сумму 147698,19руб.;

-договор поставки газа  от 01.01.2015г.  №61-4-7425/15  на сумму 265023,98руб.

- договор  на выполнение работ по выборочной санитарной вырубке деревьев  от 13.05.2015г. №1 на сумму 499500,00руб.;

- договор  на выполнение работ по монтажу и наладке пожарной сигнализации  от 15.05.2015г. №3 на сумму 182879,00руб.;

- договор  оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного Дню Молодежи от 02.06.2015г. № 01/2015г. на сумму 250000,00руб.

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

2.2. В нарушение ч.8.9 Положения о закупках от 13.04.2015г. №3 утвержденный 29.04.2015г. план закупок на 2015 год размещен на официальном сайте - 05.05.2015г.

Следовательно, все нижеуказанные закупки, осуществленные до даты утверждения плана закупок- 29.04.2015г. произведены неправомерно т.е. в отсутствии утвержденного плана графика, что в свою очередь является нарушением  ч.2 ст.4 Закона №223-ФЗ,  Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", ч.8.3. Положения о закупках.

2.3. В нарушение ч.5.1. Положения о закупках,  ч.5 ст.4 Закона №223-ФЗ информация о  нижеуказанных закупках не размещена на официальном сайте в реестре закупок.

2.4. В нарушение ч.5.1. Положения о закупках,   ч.2 ст.4.1.Закона №223-ФЗ информация о заключении договоров не размещена на официальном сайте в реестре договоров:

-договор на выдачу и обслуживание банковских карт от 05.02.2015г.  №204-ЗП/15 на сумму 226000,00руб.;

- договор электроснабжения от 30.12.2014г.  №82800626  на сумму 1964700,00руб.;

-договор оказания возмездных услуг на вывоз твердых бытовых отходов  от 26.12.2014г.  №ЖИЛ000028  на сумму 531958,98руб.;

-договор холодного водоснабжения и водоотведения  от 01.12.2015г.  №40-15  на сумму 147698,19руб.;

-договор поставки газа  от 01.01.2015г.  №61-4-7425/15  на сумму 265023,98руб.

2.5. В нарушение  Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", ч.8.3. Положения о закупках Заказчик осуществлял закупки, не предусмотренные планом закупок:

-договор оказания банковских услуг от 12.01.2015г. №204-ЗП/15 на сумму 100000,00руб.;

- договор на расчетно-кассовое обслуживание счета от 27.01.2015г. №407038104-248 на сумму 100000,00руб.;

-договор на выдачу и обслуживание банковских карт от 05.02.2015г.  №204-ЗП/15 на сумму 226000,00руб.

2.6 В нарушение п.11.3. Положения о закупках Заказчик в случаях принятия решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не составлял письменного обоснования выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основе проведенного анализа рынка:

- договор  на выполнение работ по выборочной санитарной вырубке деревьев  от 13.05.2015г. №1 на сумму 499500,00руб.;

2.7. В нарушение ч.19 ст.4 Закона №223-ФЗ,  ч.2.9  Положения о закупках Заказчик не размещал на официальном сайте:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

3. Заключение

3.1. Заказчиком нарушены требования Закона № 223-ФЗ, Положения о закупке и других подзаконных актов в отношении прозрачности, открытости и доступности информации о закупках, которую Заказчик не размещал на официальном сайте, а именно:

-  не размещение на официальном сайте в 2014 году плана закупок;

- не размещение на официальном сайте информации о закупках - в реестре закупок, информации о заключенных договорах -  в реестре договоров;

- не размещение на официальном сайте сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;

-сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

- осуществление закупок, не включенных в план закупок;

3.2. В нарушение ч. 9.3.1. Положения о закупках отсутствует обоснование необходимости применения Заказчиком способа закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.3. В нарушение ч.9.3.2. Положения о закупках отсутствует обоснование информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым необходимо заключить договор;

3.4. В нарушение ч.9.3.3. Положения о закупках Заказчик  для закупки товаров, работ, услуг  у единственного поставщика не применял и не обосновывал  сравнительные таблицы предложений различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на товары, работы, услуги, свидетельствующие о выгодности предложения лица, кандидатура которого предложена для выбора в качестве единственного поставщика;

3.5. В нарушение ч.9.3.4. Положения о закупках отсутствует обоснование информации о существенных условиях договора, в том числе о цене закупаемых товаров, работ, услуг с иными материалами, необходимыми для заключения Заказчиком договора с единственным поставщиком;

3.6. В нарушение ч.9.4. Положения о закупках  Заказчиком не принято решение о заключении договора с единственным поставщиком;

3.7. В нарушение п.11.3. Положения о закупках Заказчик в случаях принятия решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не составлял письменного обоснования выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основе проведенного анализа рынка.

3.8. Анализ осуществления закупочной деятельности МАУК ГПКиО «Елочки» вскрывает  очевидность факта  нарушения принципов конкуренции и  эффективного использования денежных средств из-за явного дробления закупок.

Запрещается дробить объем закупок на части с целью снижения плановой стоимости закупки или начальной цены договора для получения возможности применения каких-либо процедур закупки с установленными ценовыми порогами.

Необходимо помнить цели и принципы  Закона № 223-ФЗ, в которых в числе прочих, есть принцип о развитии конкуренции и об эффективном использовании денежных средств, в соответствии с которым заказчик должен стремиться случаи закупок у единственного поставщика минимизировать.

Кроме того, необходимо отметить, что Учреждением не представлены какие либо расчетные документы, отражающие объемы и обосновывающие стоимость закупленных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (тех. задания, сметы),  в результате чего не представляется возможным  провести объективную оценку того, насколько эффективно и по целевому назначению  расходованы бюджетные средства.

Искусственно дробить закупки недопустимо. Проверяющие органы в таком случае могут признать сделку фиктивной, и привлечь за нарушение принципов Федерального закона  №223-ФЗ, а именно – принцип эффективного расходования денежных средств. 
При этом необходимо помнить цели и принципы Федерального закона №223-ФЗ, в которых в числе прочих есть принцип о развитии конкуренции и об эффективном использовании денежных средств, в соответствии с которым заказчик должен стремиться случаи закупок у единственного поставщика минимизировать. Таким образом, какое-то количество конкурентных закупок обязательно нужно проводить. 
Запрещается дробить объем закупок на части с целью избежать применения Положения о закупке.

Не допускается разбиение одного договора на отдельные позиции, соответствующие позициям спецификации договора.

Запрещается дробить объем закупок на части с целью снижения плановой стоимости закупки или начальной цены договора для получения возможности применения каких-либо процедур закупки с установленными ценовыми порогами.

Под дроблением понимается умышленное уменьшение объема отдельной закупки, ее плановой стоимости и начальной цены договора при условии, что заказчику потребность в такой продукции на плановый период заранее известна и не существует препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру для закупки всего объема закупаемой продукции.

Проведена правовая экспертиза договоров возмездного оказания услуг, заключенных МАУК «ГПКиО «Елочки» с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Договоры возмездного оказания услуг, заключенные МАУК «ГПКиО «Елочки» с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями являются по существу притворными сделками.

Пункт 2 ст.170 ГК РФ определяет притворную сделку, как сделку, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Инспектор Счетной палаты городского округа

Домодедово Московской области                                                                  О.А. Бочкова

Директор муниципального автономного

учреждения культуры городского округа

Домодедово «Городской парк культуры

и отдыха «Елочки»                                                                                          В.М. Копылов

Директор муниципального бюджетного

учреждения «Центр обслуживания учреждений»                                       Н.В. Князева