Приложение

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 10.07.2019 № 1479

«Утверждена постановлением Администрации городского округа Домодедово № 5554 от 28.11.2014»

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Домодедово «Газификация сельских населённых пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа А.А. Горбунов | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения городского округа Домодедово Московской области природным газом.  Улучшение условий жизни населения городского округа Домодедово Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. | | | | | |
| Перечень  подпрограмм | - | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной  программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 1-й год реализации программы 2015 г. | 2-й год реализации программы 2016 г. | 3-й год реализации программы 2017г. | 4-й год реализации программы 2018 г. | 5-й год реализации программы 2019 г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 10929,10 | 0 | 0 | 0 | 59,10 | 10 870,00 |
| Внебюджетные средства | 208141,64 | 9141,64 | 0 | 149000,00 | 20000,00 | 30 000,00 |
| Всего, в том числе по годам | 219070,74 | 9141,64 | 0 | 149000,00 | 20059,10 | 40 870,00 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.**

Муниципальная программа "Газификация сельских населенных пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763642AE601663FE59892430BDFD8174C7B75546D7J028J) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763642AE601663FE59882C32B9F18174C7B75546D7J028J) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", с [Программой](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763643A0751663FE598C2030BBF18174C7B75546D708316F2922D376962C311DJ620J) Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", [постановлением](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763643A0751663FE5A8F2031B9F18174C7B75546D7J028J) Правительства Московской области от 15.12.2008 N 1109/48 "О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области".

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации городского округа Домодедово Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с [Программой](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763643A0751663FE598C2030BBF18174C7B75546D708316F2922D376962C311DJ620J) Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" (в редакции постановления Правительства Московской области от 24.11.2015 N 1106/45).

Газификация населенных пунктов на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Несмотря на высокий уровень газификации подмосковных городов - 91,5%, в половине сельских населенных пунктов "голубое топливо" в доме пока остается "голубой мечтой". Речь идет в основном о селах и деревнях. Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Газификация сельских населенных пунктов городского округа Домодедово Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям, а также для газоснабжения новых объектов в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в городском округе Домодедово не в полной мере отвечает его потребностям, несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему. Недостаточно развита газораспределительная сеть, не все потребители переведены с использования газобаллонных установок на природный газ.

Уровень газификации квартир (домов) природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения, в особенности в сельской местности. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации квартир (домов) природным газом в городском округе Домодедово до 100 процентов не может быть поставлена, так как уровень комфортности проживания, в особенности в многоэтажных жилых домах, также достигается путём оборудования жилого фонда электрическими плитами и системами централизованного теплоснабжения. Кроме того, часть населённых пунктов экономически нецелесообразно газифицировать в связи со значительной удалённостью и малочисленностью. Вопрос по обеспечению комфортности проживания в таких населённых пунктах должен решаться за счёт использования альтернативных энергоресурсов.

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в городском округе Домодедово, в том числе в сельской местности, может быть решена за счёт строительства новых распределительных газопроводов и газовых сетей, что приведёт к созданию условий для повышения уровня газификации в целях улучшения комфортности среды проживания как одного из приоритетных направлений развития городского округа Домодедово.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития газификации городского округа с участием средств местного бюджета обусловлено тем, что изложенные проблемы в данной сфере носят межведомственный характер, взаимосвязаны между собой, требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Программа газификации не разделена на подпрограммы и не включает в себя комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы. Мероприятия реализуются автономно друг от друга.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.**

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав программы и подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого способствует их выполнение.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной Программы**

Основные результаты реализации Программы указаны в приложении №1 к настоящей Программе. Реализация программы позволит повысить уровень газификации городского округа Домодедово Московской области и улучшить экологическую обстановку в городском округе Домодедово Московской области.

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы**

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы указаны в приложении №2 к настоящей Программе.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Источник данных | Порядок расчета |
| 1 | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого, среднего и низкого давления. | км | Акты ввода в эксплуатацию | Строительство газопровода, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию с НДС |
| 2 | Получение проектной документации на строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления | шт | Муниципальный контракт | Значение показателя определяется как количество разработанных проектно-сметных документаций |
| 3 | Ввод в эксплуатацию газгольдера | Шт. | Муниципальный контракт | Значение показателя определяется как количество разработанных проектно-сметных документаций, строительство , пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию с НДС |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

Взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммыосуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».