|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Домодедово  от 18.10.2021 № 2369  Приложение №4  к муниципальной программе городского  округа Домодедово Московской области  "Экология и окружающая среда ",  утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 № 2288 | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |  |
| **"Экология и окружающая среда"** | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприя  тия | Источник финанси рования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за  выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | | 12 |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния  окружающей среды | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 4 500,00 | 600,00 | 600,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |  | | Количество исследуемых компонентов  окружающей среды:  ежегодно-3ед. |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 4 500,00 | 600,00 | 600,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | Отдел агрокомплекса и экологии | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение обследований состояния окружающей среды |  | Итого | 0,00 | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  | | Проведение мониторинга окружающей среды. |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Отдел агрокомплекса и экологии | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.2 | Мероприятие 01.51. Разработка и издание детского экологического атласа | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Разработка и издание детского экологического атласа |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.3 | Мероприятие 01.52.  Проведение очистки водных объектов (пруд), находящихся в муниципальной собственности |  | Итого | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Улучшение качества окружающей среды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел агрокомплекса и экологии | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | | Количество проведенных экологических мероприятий-ежегодное увеличение проводимых мероприятий на 10 шт. |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2.1 | Мероприятие 03.01.  Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Увеличение количества населения принимающе  го участие в мероприятиях экологической направлен  ности |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2.2 | Мероприятие 03.03.  Проведение экологических мероприятий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | | Проведение экологических мероприятий |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Отдел агрокомплекса и экологии | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | Итого по подпрограмме I. | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 5 100,00 | 600,00 | 600,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 5 100,00 | 600,00 | 600,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |  | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности  гидротехнических  сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2020-2024 | Итого | 3 417,36 | 104 295,48 | 47 988,78 | 23 874,70 | 9 313,00 | 16017,00 | 7 102,00 |  | | Количество гидротехнических сооружений с  неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние к 2024 году-5 шт. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 3754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 28 884,00 | 25 934,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 3 417,36 | 71 657,48 | 22 054,78 | 23 874,70 | 9 313,00 | 9 313,00 | 7 102,00 |  | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Капитальный ремонт гидротехничес ких сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2020-2024 | Итого | 934,00 | 59 542,28 | 40 776,58 | 12 061,70 | 0,00 | 6704,00 | 0,00 |  | | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 3 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3754,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 28 884,00 | 25 934,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 934,00 | 26 904,28 | 14 842,58 | 12 061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат благоустройства» | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений находящихся в собственности субъектов Российской федерации, муниципальной собственности,  капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных  гидротехнических сооружений | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений для обеспечения безопасности населения |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации | 2020-2024 | Итого | 2 486,36 | 44 753,20 | 7 212,20 | 11 813,00 | 9 313,00 | 9 313,00 | 7 102,00 |  | | Содержание в надлежащем состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль  ной собственнос  ти |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Комбинат благоустройства" | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2 486,36 | 44 753,20 | 7 212,20 | 11 813,00 | 9 313,00 | 9 313,00 | 7 102,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05.  Проведение текущего  ремонта гидротехнических сооружений находящихся в собственности  муниципального образования, в том числе разработка проектной документации |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Проведение капитального ремонта гидротехнических  сооружений для обеспечения безопасности населения |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Комбинат благоустройства" | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | |
| 2 | Основное мероприятие 04. Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2021 | Итого | 0,00 | 1400,79 | 0,00 | 1400,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат благоустройства» | | Проведение очистки водного объекта (пруд вблизи ул. Геологов, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы) |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 906,31 | 0,00 | 906,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 494,48 | 0,00 | 494,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 04.02 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в  муниципальной собственности | 2021 | Итого | 0,00 | 1400,79 | 0,00 | 1400,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат благоустройства» | | Проведение очистки водного объекта (пруд вблизи ул. Геологов, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы) |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 906,31 | 0,00 | 906,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа Домодедово | 0,00 | 494,48 | 0,00 | 494,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме II | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 105 696,27 | 47 988,78 | 25 275,49 | 9 313,00 | 16 017,00 | 7 102,00 |  | |  |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 3 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 29 790,31 | 25 934,00 | 906,31 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 72 151,96 | 22 054,78 | 24 369,18 | 9 313,00 | 9 313,00 | 7 102,00 |  | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства». | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Площадь обследованных территорий, покрытых зелеными насаждениями  в 2024 году увеличится на 33 га |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Отдел агрокомплекса и экологии | |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.04. Организация и проведение акций по посадке леса | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Определение санитарного состояния зеленых насаждений и их численности, видового состава |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.2 | Мероприятие 01.53.  Инвентаризация зеленых насаждений | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | |  |
|  | Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Восстановле  ние зон озелененных территорий |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Отдел агрокомплекса и экологии | |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
|  | Итого по подпрограмме IV. |  | Итого | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | |  |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 11. Организация  работ в области обращения с отходами | 2020-2024 | Итого | 5 071,1, | 72 250,00 | 0,00 | 35 150,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 10 800,00 | |  | Ликвидация всех выявленных  несанкционированных свалок –ежегодно 100% |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 5 071,10 | 72 250,00 | 0,00 | 35 150,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 10 800,00 | |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 11.05.  Ликвидация несанкционированных свалок | 2020-2024 | Итого | 5 071,10 | 72 250,00 | 0,00 | 35 150,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 10 800,00 | |  | Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Домодедово |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 5 071,10 | 72 250,00 | 0,00 | 35 150,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 10 800,00 | | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | Итого по подпрограмме V. |  | Итого | 0,00 | 72 250,00 | 0,00 | 35 150,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 10 800,00 | |  |  |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 72 250,00 | 0,00 | 35 150,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 10 800,00 | |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
|  | ВСЕГО по программе |  | Итого | 8 491,46 | 183 946,27 | 48 588,78 | 61 025,49 | 24 063,0 | 30 767,0 | 19 502,0 | |  |  |
| Средства федерально  го бюджета | 0,00 | 3 754,00 | 0,0, | 0,00 | 0,00 | 3 754,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 29 790,31 | 25 934,00 | 906,31 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 8 491,46 | 150 401,96 | 22 654,78 | 60 119,18 | 24 063,00 | 24 063,00 | 19 502,00 | |  |
| Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |