

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Общественный контроль объектов «Урбан Групп» на территории г.о. Домодедово**

г. Домодедово 23 июня 2018г

**Общественный контроль проводили:** Э.А. Абдурахманов, М.А. Хачатрян, С.Н. Волков, Я.С. Парфенчик

**Повестка:**

Текущее состояние дел социальных объектов подрядчик «Урбан Групп».

**По результату проверки:**

**Детский сад – 150 мест.**

Заказчик: ООО «Ива Строй»

Подрядчик: «Урбан Групп».

Сроки строительства: уточняются

Стоимость строительства: 150 млн. руб. (остаток -90 млн. руб)

Выполнено: 28 %

Количество работающих: **НЕТ.**

**Объект - законсервирован.**

**Школа – 900 мест.**

Заказчик: ООО «Ива Строй»

Подрядчик: «Урбан Групп».

Сроки строительства: уточняются

Стоимость строительства: 900 млн.руб. (остаток-650 млн.руб)

Выполнено: 22,5 %

Количество работающих: **НЕТ**

**Объект законсервирован.**

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**