

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Общественный контроль объектов ЗАО «КАПИТАЛ Б»**

г. Домодедово 08 августа 2018г.

**Присутствовали:** Э.А. Абдурахманов, М.А. Хачатрян, А.Н. Андреев, Я.С. Парфенчик, С.Н. Волков.

**Приглашённые:** Представитель ЗАО «КАПИТАЛ Б» П,Б, Соколов.

8 августа 2018г. Общественная палата городского округа Домодедово в рамках запланированных мероприятий, провела общественный контроль объектов ЗАО "КАПИТАЛ Б".

Со слов представителя застройщика Павла Борисовича Соколова:

- 11 домов введено в эксплуатацию и корпуса № 209, 210, 211 – строятся.

Также на территории микрорайона строятся соц.объекты:

 ШКОЛА на 275 мест (1-ая очередь)

Застройщик: ООО «СЗ «Град Домодедово»

Сроки строительства: до 31.07.2019г.

Выполнено: 67 %

 ШКОЛА на 825 мест (2-ая очередь)

Сроки строительства: до 31.07.2019г.

Выполнено: 67 %

ЗАО «КАПИТАЛ Б»: рассматривает вопрос предоставления нежилого помещения (60 кв.м.) под размещение опорного пункта полиции.

Председатель комиссии по архитектурному облику и экологии Энвер Абдурахманов заверил, Общественная палата городского округа постоянно проводит общественный контроль для своевременного выявления и информирования населения городского округа Домодедово.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**