|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации городского округа Домодедово  от 28.08.2018 № 2059 |
|  | «Утверждена  постановлением Администрации городского округа Домодедово  от 28.11.2014 №5554 |

**Муниципальная программа городского округа Домодедово**

**«Газификация сельских населённых пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Домодедово «Газификация сельских населённых пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа А.А. Горбунов | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения городского округа Домодедово Московской области природным газом.  Улучшение условий жизни населения городского округа Домодедово Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. | | | | | |
| Перечень  подпрограмм | - | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной  программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 1-й год реализации программы 2015 г. | 2-й год реализации программы 2016 г. | 3-й год реализации программы 2017г. | 4-й год реализации программы 2018 г. | 5-й год реализации программы 2019 г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 59,1 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 0 |
| Внебюджетные средства | 178 141,64 | 9141,64 | 0 | 149000,00 | 20000,00 | 0 |
| Всего, в том числе по годам | 178 200, 74 | 9141,64 | 0 | 149000,00 | 20059,10 | 0 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.**

Муниципальная программа "Газификация сельских населенных пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763642AE601663FE59892430BDFD8174C7B75546D7J028J) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763642AE601663FE59882C32B9F18174C7B75546D7J028J) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", с [Программой](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763643A0751663FE598C2030BBF18174C7B75546D708316F2922D376962C311DJ620J) Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", [постановлением](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763643A0751663FE5A8F2031B9F18174C7B75546D7J028J) Правительства Московской области от 15.12.2008 N 1109/48 "О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области".

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации городского округа Домодедово Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с [Программой](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC763643A0751663FE598C2030BBF18174C7B75546D708316F2922D376962C311DJ620J) Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" (в редакции постановления Правительства Московской области от 24.11.2015 N 1106/45).

Газификация населенных пунктов на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Несмотря на высокий уровень газификации подмосковных городов - 91,5%, в половине сельских населенных пунктов "голубое топливо" в доме пока остается "голубой мечтой". Речь идет в основном о селах и деревнях. Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в  городском округе Домодедово, в том числе в сельской местности, может быть решена за счёт строительства новых распределительных газопроводов и газовых сетей, что приведёт к созданию условий для повышения уровня газификации в целях улучшения комфортности среды проживания как одного из приоритетных направлений развития городского округа Домодедово.

Использование программного метода для решения проблем развития газификации городского округа с участием средств местного бюджета обусловлено тем, что изложенные проблемы в данной сфере носят межведомственный характер, взаимосвязаны между собой, требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Газификация сельских населенных пунктов городского округа Домодедово Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям, а также для газоснабжения новых объектов в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в городском округе Домодедово не в полной мере отвечает его потребностям, несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему. Недостаточно развита газораспределительная сеть, не все потребители переведены с использования газобаллонных установок на природный газ.

Уровень газификации квартир (домов) природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения, в особенности в сельской местности. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации квартир (домов) природным газом в городском округе Домодедово до 100 процентов не может быть поставлена, так как уровень комфортности проживания, в особенности в многоэтажных жилых домах, также достигается путём оборудования жилого фонда электрическими плитами и системами централизованного теплоснабжения. Кроме того, часть населённых пунктов экономически нецелесообразно газифицировать в связи со значительной удалённостью и малочисленностью. Вопрос по обеспечению комфортности проживания в таких населённых пунктах должен решаться за счёт использования альтернативных энергоресурсов.

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в городском округе Домодедово, в том числе в сельской местности, может быть решена за счёт строительства новых распределительных газопроводов и газовых сетей, что приведёт к созданию условий для повышения уровня газификации в целях улучшения комфортности среды проживания как одного из приоритетных направлений развития городского округа Домодедово.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития газификации городского округа с участием средств местного бюджета обусловлено тем, что изложенные проблемы в данной сфере носят межведомственный характер, взаимосвязаны между собой, требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие виды рисков:

финансово-экономические;

нормативно-правовые;

социальные;

информационные.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением (или явно выразившейся нехваткой) в ходе реализации муниципальной программы предусматриваемых объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, ресурсного обеспечения, увеличения сроков разработки и, возможно, уточнения состава мероприятий. Привлечение инвестиций зависит от создания общего благоприятного предпринимательского климата на территории городского округа Домодедово.

Нормативно-правовые риска связаны с принятием Законов Московской области об изменении административно-территориальных единиц Московской области, возможным возникновением проблем при согласовании и утверждении Правительством Московской области, органами местного самоуправления Московской области документов территориального планирования и градостроительного зонирования, при согласовании с уполномоченными исполнительными органами государственной власти документов территориального планирования Московской области, что потребует доработки (или разработки) проектов документов.

Социальные риски – с возможными сомнениями со стороны населения и бизнес-сообщества в полезности и доступности мероприятий программы из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Программа газификации не разделена на подпрограммы и не включает в себя комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы. Мероприятия реализуются автономно друг от друга.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.**

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав программы и подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого способствует их выполнение.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной Программы**

Основные результаты реализации Программы указаны в приложении №1 к настоящей Программе. Реализация программы позволит повысить уровень газификации городского округа Домодедово Московской области и улучшить экологическую обстановку в городском округе Домодедово Московской области.

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы**

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы указаны в приложении №2 к настоящей Программе.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Источник данных | Порядок расчета |
| 1 | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого, среднего и низкого давления. | км | Акты ввода в эксплуатацию | Строительство газопровода, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию |
| 2 | Получение проектной документации на строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления | шт | Муниципальный контракт | Значение показателя определяется как количество разработанных проектно-сметных документаций |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

Взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммыосуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».