Отчет о контрольном мероприятии в муниципальном казённом учреждении городского округа Домодедово «Управление капитального строительства»»

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение городского округа Домодедово «Управление капитального строительства».

Проверяемый период: с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020 года.

Цель проведения контрольного мероприятия: оценка эффективности и результативности использования средств федерального, областного и муниципального бюджетов, направленных на реализацию мероприятия по благоустройству набережной на территории городского парка культуры и отдыха «Ёлочки», в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Выявленные нарушения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Норма ФЗ/НПА, требования которых были нарушены | Краткое содержание нарушения | Кол-во случаев нарушений/сумма (тыс.руб.) |
| 1. | Ч. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ | Разночтения в наименовании объекта, указанного в проекте и в сметной документации,  Расхождение состава и объема работ в проектной документации и в сметах | 1 |
| 2. | Ст.309, п.1 ст.711 Гражданского кодекса РФ, ст.94 №44-ФЗ от 05.04.2013г. | Необоснованно приняты к оплате и оплачены работы, отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ | 1/93,5 |
| 3. | П.1 ч.1 ст.22, ст.94 №44-ФЗ от 05.04.2013 | Отсутствует обоснование расчета цены на сооружение, произведена приемка и оплата работ ненадлежащего качества | 1/9 281,1 |
| 4. | Ст.34 Бюджетного кодекса | Расходы на оплату сооружения ненадлежащего качества | 1/9 281,1 |