Приложение

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

от 31.10.2023 № 6356

«Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 31.10.2022 № 3302»

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Домодедово Е.М. Хрусталева |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма II и подпрограмма IV направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а также финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 60 602,2 | 0,00 | 9 745,98 | 36 070,39 | 14 785,83 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 39 574,56 | 6 798,95 | 5 270,94 | 19 508,02 | 7 996,65 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 100 176,76 | 6 798,95 | 15 016,92 | 55 578,41 | 22 782,48 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Аварийный жилищный фонд на 1 октября 2023 года на территории городского округа Домодедово составляет 2 745,9 кв. м, в котором проживает 168 человек:

| Адрес объекта | Площадь квартир в доме | Количество проживающих |
| --- | --- | --- |
| г. Домодедово, с. Ям, ул. Морская, д.7 | 12,6 | 2 |
| г. Домодедово, с. Ям, ул. Связистов, д.6 | 31,7 | 3 |
| г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул.2-я Вокзальная, д.5а | 246,8 | 13 |
| г.о. Домодедово, с. Лобаново, ул. Знаменская, д.2 | 438,4 | 17 |
| г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 10б | 503,9 | 22 |
| г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 4а | 184,5 | 21 |
| г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Кирова, д. 3 | 488,3 | 22 |
| г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 2-я Вокзальная, д. 46 | 534,5 | 29 |
| г.о. Домодедово, д. Чурилково, д. 7Б | 305,2 | 39 |
| Итого | 2 745,9 | 168 |

Реализация муниципальной программы городского округа Домодедово  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а также финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Целью программы является ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Данный аварийный фонд подлежит расселению в жилые помещения, переданные в муниципальную собственность городского округа Домодедово от строительных организаций в рамках реализации инвестиционных контрактов и соглашений на территории городского округа Домодедово, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово.

Основные проблемы, которые могут возникнуть при реализации Программы:

- невыполнение целевых значений показателей результативности Программы к 2027году;

- снижение объемов финансирования мероприятий Программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов   бюджета либо неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах.

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Концепция решения проблем в сфере переселение граждан из аварийного жилищного фонда основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2023 по 2027 год муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Реализация данной муниципальной программы позволит к 2027 году достигнуть следующих результатов:

- Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда городского округа Домодедово составит 2 745,9  квадратных метров;

- Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда городского округа Домодедово составит 168 человек.

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово                                                                  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Муниципальный показатель | Тысяча квадратных метров | 0,45 | 0,23 | - | - | - | - | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 2.02.01 |
| 2. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | Муниципальный показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | 0,32 | 0,8 | 0,48 | 0,916 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 04.01.01 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Тысяча квадратных метров | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | Годовой |
| 2. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | Тысяча квадратных метров | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | Годовой |

## 6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 | 02 | 01 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Человек | Значение результата определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово |
| 2. | 04 | 01 | 01 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | Человек | Значение результата определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года |

7. Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

7.1.  Перечень мероприятий Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2027 | Итого: | 6 798,95 | 6 798,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 6 798,95 | 6 798,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках второй подпрограммы | 2023-2027 | Итого: | 6 798,95 | 6 798,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 6 798,95 | 6 798,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | х | х | Всего | 2023 год |  | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме II |  | Итого: | 6 798,95 | 6 798,95 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 6 798,95 | 6 798,95 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

8. Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

8.1.  Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2023-2027 | Итого: | 93 377,81 | 0,00 | 15 016,92 |  |  |  |  |  | 55 578,41 | 22 782,48 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60 602,20 | 0,00 | 9 745,98 |  |  |  |  |  | 36 070,39 | 14 785,83 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 32 775,61 | 0,00 | 5 270,94 |  |  |  |  |  | 19 508,02 | 7 996,65 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2023-2027 | Итого: | 93 377,81 | 0,00 | 15 016,92 |  |  |  |  |  | 55 578,41 | 22 782,48 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60 602,20 | 0,00 | 9 745,98 |  |  |  |  |  | 36 070,39 | 14 785,83 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 32 775,61 | 0,00 | 5 270,94 |  |  |  |  |  | 19 508,02 | 7 996,65 | 0,00 |  |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | х | х | Всего | 2023 год |  | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 163 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 30 | 63 |  |
|  | Итого по подпрограмме IV |  | Итого: | 93 377,81 | 0,00 |  | 15 016,92 |  |  |  |  | 55 578,41 | 22 782,48 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60 602,20 | 0,00 |  | 9 745,98 |  |  |  |  | 36 070,39 | 14 785,83 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 32 775,61 | 0,00 |  | 5 270,94 |  |  |  |  | 19 508,02 | 7 996,65 | 0,00 |  |