- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2025 № 2388

городской округ Домодедово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 06.06.2022г. №24-22К «Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство)»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 18.07.2025г. №21Исх-4448 рассмотрев обращение Закрытого акционерного общества «Московский областной строительный трест №11» от 14.07.2025 №1232-П, с учетом положительного заключения  государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 07.07.2025 №50-1-1-2-038283-2025 (далее – повторное положительное заключение государственной экспертизы), в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Домодедово Московской области в сфере строительства, энергоснабжения и газоснабжения от 15.07.2025г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта №24-22К «Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство)» от 06.06.2022г. (далее – муниципальный контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» (далее – Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Московский областной строительный трест №11» (далее – Подрядчик), в части увеличения цены муниципального контракта согласно приложению к настоящему постановлению при условии соблюдения всех требований  Федерального закона №44-ФЗ.

- Включить в муниципальный контракт дополнительные виды и объемы работ в соответствии с проектной документацией, получившей повторное положительное заключение государственной экспертизы.

- Установить аванс в размере ранее выплаченного аванса по муниципальному контракту.

- Заказчику заключить с Подрядчиком в установленном порядке дополнительное соглашение к муниципальному контракту об изменении существенных условий муниципального контракта, указанных в п. 1 настоящего постановления.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кукина М.С.

- Глава городского округа                                                                                  Е.М. Хрусталева

- Приложение

- к постановлению Администрации городского

- округа Домодедово Московской области

- от 18.07.2025 № 2388

- Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

| - № | - Номер муниципального контракта / наименование объекта | - Дата заключения муниципального контракта | - Цена муниципального контракта (руб.) | - Новая цена муниципального контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - №24-22К Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство) | - 06.06.2022 | - 1 555 368 768,29 | - 1 573 190 041,27 |