

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Штаб по строительству**

г. Домодедово 20 июня 2018г

 20.06.2018г. в Администрации г.о. Домодедово состоялся штаб по строительству.

Глава г.о. А.В. Двойных начал штаб с проблемных объектов "ООО ЛИДЕР ГРУПП" и "УРБАН ГРУПП".

Ввод в эксплуатацию 2-го корпуса "ООО ЛИДЕР ГРУПП" переносится на 1-2 месяца (август).

Администрация г.о. Домодедово серьезно относится к социальным объектам на территории городского округа, поэтому на уровне области принято решение о скорейшем разрешении проблемы в строительстве школы и детского сада в м-е Южный объектов "УРБАН ГРУПП".

Со слов председателя комиссии по архитектуре Э.А. Абдурахманова, Общественная палата городского округа постоянно производит общественный контроль, для своевременного информирования органов власти и населения.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**