Приложение к

постановлению

администрации городского

округа Домодедово

от 21.10.2015 №2160

Муниципальная программа городского округа Домодедово

«Газификация сельских населенных пунктов городского округа Домодедово на 2015-2019 годы»

1. Общие положения

Настоящая программа устанавливает условия газификации сельских населенных пунктов городского округа Домодедово и порядок выплаты субсидий из бюджета городского округа Домодедово на капитальные объекты газификации.

2. Общие понятия

Объект газификации – микрорайон, отдельная улица, село, деревня, группа жилых домов.

Некоммерческое партнерство – основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение предусмотренных законом целей.

Распределительный газопровод – комплекс инженерных сооружений, содержащий, как правило, следующие элементы: газопровод высокого давления, газорегуляторный пункт, газопровод среднего (или низкого) давления, ЭХЗ (электрохимическая защита).

Газопровод-ввод – газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.

Проектно-сметная документация (ПСД) – нормативно-установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект. Выполняется на основе топографической съемки и содержит помимо чертежей смету, которая в действующих ценах определяет затраты на строительство объекта газификации.

Государственная экспертиза ПСД – необходимый этап всего процесса технического надзора строительства. Объекты газификации проходят экспертизу в ГУ МО «Мособэкспертиза».

Постоянно проживающий житель городского округа Домодедово – владелец (совладелец) жилого дома, имеющий постоянную регистрацию в городском округе Домодедово на момент подачи заявления некоммерческим партнерством на получение субсидии в Администрацию городского округа Домодедово.

Субсидия Некоммерческому партнерству – сумма средств, выделяемых некоммерческому партнерству Администрацией городского округа на строительство распределительного газопровода объекта газификации.

3. Газификации сельских населенных пунктов

3.1. Газификации сельских населенных пунктов состоит из 4-х этапов:

1-ый этап - разработка ПСД на строительство объекта газификации, ее согласование и утверждение, в том числе прохождение государственной экспертизы.

2-ой этап - строительно-монтажные работы (СМР), строительство распределительного газопровода объекта газификации.

3-ий этап - прокладка газопровода-ввода от распределительного газопровода до дома с установкой ДРП (домового регуляторного пункта) и монтаж внутридомового газопровода с установкой газового оборудования.

4-ый этап - пуск газа и оформление права собственности на законченный строительством объект недвижимости.

3.2.	Реализация 1-ого этапа возлагается на жителей населенного пункта. Оплата работ производится жителями в размере 100%.

На данном этапе осуществляется:

а)	создание некоммерческого партнерства и его регистрация в ИФНС РФ по г.Домодедово;

б)	подготовка документов некоммерческим партнерством согласно разработанному ГУП «Мособлгаз» перечню и подача заявления установленного образца для получения технических условий;

в)	разработка ПСД на объект газификации на основе полученных технических условий, согласование и сопровождение ПСД (возможно самим некоммерческим партнерством или специализированной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, по отдельному договору с некоммерческим партнерством);

г)	утверждение ПСД в ГУ МО «Мособлэкспертиза».

3.3.	Реализация 2-ого этапа:

3.3.1.	Некоммерческое партнерство, не позднее 15 июня текущего года, подает заявку в Администрацию городского округа Домодедово на включение в программу « Газификация сельских населенных пунктов городского округа Домодедово на 2015-2019 годы» и получение субсидии на строительство газопровода по соответствующему объекту газификации.

3.3.2.	Некоммерческое партнерство заключает договор подряда со специализированной подрядной организацией на строительство газопровода.

- Некоммерческое партнерство заключает договор со специализированной организацией на технический и авторский надзор.

- Некоммерческое партнерство совместно с организацией, осуществляющей технический надзор, производят приемку строительно-монтажных работ.

3.4.	Реализация 3-ого этапа возлагается на всех членов некоммерческого партнерства и оплачивается ими в размере 100 %. Прокладка газопровода-ввода от распределительного газопровода до дома с установкой домового распределительного пункта и внутренняя разводка по домовладению, а также стоимость устанавливаемого оборудования, его монтаж и обвязка оплачиваются полностью владельцем газифицируемого домовладения.

3.5.	Реализация 4-го этапа:

3.5.1.	Некоммерческое партнерство готовит техническую документацию для передачи ее в ГУП «Мособлгаз» (совместно со специализированной организацией, осуществляющей технический надзор) и оплачивает:

а)	услуги ГУП «Мособлгаз»: проверку изоляции и потенциалов на стальном газопроводе, изолирующих соединений, сопротивления заземлителей и заземляющих устройств, кабеля-спутника на полиэтиленовом газопроводе, ревизию газового оборудования газорегуляторного пункта, проверку и приемку исполнительно-технической документации;

б)	контрольную исполнительную геодезическую съемку;

в)	инвентаризацию объекта и оформление на некоммерческое партнерство права собственности на законченный строительством объект недвижимости или оформление передачи объекта в собственность Московской области;

г)	врезку в действующий газопровод и пуск газа в распределительный газопровод.

3.5.2.	Некоммерческое партнерство самостоятельно осуществляет и оплачивает все мероприятия, связанные с регистрацией права собственности на газопровод (включая долю газопровода, построенную за счет средств субсидии) и передает объект в государственную собственность Московской области и на баланс ГУП «Мособлгаз» в полном объеме или заключает договор обслуживания со специализированной организацией.

4. Цели и задачи программы

Реализация программных мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

Целями Программы являются реализация государственной политики по обеспечению населения городского округа Домодедово Московской области природным газом и улучшение условий жизни населения городского округа Домодедово Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Задачей программы является осуществление мероприятий по обеспечению населенных пунктов городского округа Домодедово источниками газификации-газопроводами высокого, среднего и низкого давления.

5. Характеристика и перечень основных мероприятий программы.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в городском округе Домодедово не в полной мере отвечает его потребностям, несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему. Недостаточно развита газораспределительная сеть, не все потребители переведены с использования газобаллонных установок на природный газ.

Уровень газификации квартир (домов) природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения,  в особенности в сельской местности. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации квартир (домов) природным газом в городском округе Домодедово до 100 процентов не может быть поставлена, так как уровень комфортности проживания, в особенности в многоэтажных  жилых домах, также достигается путём оборудования жилого фонда электрическими плитами и системами централизованного теплоснабжения. Кроме того, часть населённых пунктов экономически нецелесообразно газифицировать в связи со значительной удалённостью и малочисленностью. Вопрос по обеспечению комфортности проживания в таких населённых пунктах должен решаться за счёт использования альтернативных энергоресурсов.

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в  городском округе Домодедово, в том числе в сельской местности, может быть решена за счет строительства новых распределительных газопроводов и газовых сетей, что приведет к созданию условий для повышения уровня газификации в целях улучшения комфортности среды проживания как одного из приоритетных направлений развития городского округа Домодедово.

В настоящее время в городском округе Домодедово ведется строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления на улицах Верхняя Павловская, Шоссейная, Московская, Пахринская, Огородная, Нижняя Павловская и Вокзальный проезд в д. Павловское (Приложение №5).

Использование программно-целевого  метода для решения проблем развития газификации городского округа с участием средств местного бюджета обусловлено тем, что изложенные проблемы в данной сфере носят межведомственный характер, взаимосвязаны между собой, требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Таким образом, использование программно-целевого метода является эффективным способом решения имеющихся проблем в данной сфере.

Решение вышеуказанных задач осуществляется посредством выполнения мероприятий программы, перечень которых приведен в Приложении № 4.

6. Планируемые результаты реализации программы.

Реализация программы позволит повысить уровень газификации городского округа Домодедово Московской области и улучшить экологическую обстановку в городском округе Домодедово Московской области. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы городского округа Домодедово представлены в Приложении №2.

7. Сведения о финансовом и ресурсном обеспечении программы.

Строительство сетей газоснабжения в сельских населенных пунктах производится на основании технических условий выданных ГУП «Мособлгаз».

Финансирование данной программы осуществляется за счет средств, выделяемых из муниципального бюджета городского округа Домодедово, и средств граждан членов некоммерческого партнерства.

Общий объем средств по данной Программе составляет – 13059,48 тыс. руб., в т.ч. из местного бюджета – 3917,844 тыс. руб.; из других источников – 9141,636 тыс. руб. Объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам приведен в Приложении № 4 Программы.

Объемы финансирования мероприятий программы указаны в Приложении № 3.

Объем финансирования мероприятий по годам реализации программы подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово.

8. Выплата субсидии некоммерческим партнерствам из бюджета городского округа Домодедово на капитальные вложения в объекты газификации городского округа Домодедово

Субсидия представляется некоммерческим партнерствам, созданным гражданами, имеющими на праве собственности жилые дома (часть дома) или получившие в установленном порядке разрешение на строительство жилых домов на принадлежащих им на праве собственности земельных участках на объектах газификации.

Согласно постановлению Администрации городского округа Домодедово «Об утверждении Порядка газификации объектов в городском округе Домодедово и выплаты субсидии некоммерческим партнерствам из бюджета городского округа Домодедово на капитальные вложения в объекты газификации» от 10.12.2010 №4064 и постановлению Администрации городского округа Домодедово «О внесении изменений в Порядок газификации объектов в городском округе Домодедово и выплаты субсидии некоммерческим партнерствам из бюджета городского округа Домодедово на капитальные вложения в объекты газификации, утвержденный постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.12.2010 г. № 4064» от 22.11.2012 № 5430, размер субсидии, выделяемой из бюджета городского округа, составляет не более 50% от стоимости строительно-монтажных работ и определяется решением Совета депутатов на соответствующий финансовый год.

Размер субсидии рассчитывается по формуле:

С ≤ (СМР ргп / Ч нп * Ч пж) * 50 / 100,

С 		– размер субсидии

СМР ргп	– стоимость строительно-монтажных работ распределительного газопровода объекта газификации

Ч нп	– количество членов некоммерческого партнерства

Ч пж	– количество членов некоммерческого партнерства – постоянно проживающих жителей городского округа Домодедово

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Домодедово Московской области от 30.09.2015 № 1955 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».