Объект плановой проверки: Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово Московской области.

Проверяемый период: с «01» января 2024 по «31» декабря 2024 года.

Тема контрольного мероприятия: проверка предоставления и (или) использования субсидии, предоставленной из бюджета публично-правового образования бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Муниципальная программа «Культура и туризм» (целевые субсидии на установку и обслуживание систем экстренного оповещения работников и посетителей учреждений культуры, на работы по монтажу системы экстренного оповещения для объектов МБУ ДО «ДДШИ»).

| п/п | Норма ФЗ/НПА, требования которых были нарушены | Краткое содержание нарушения | Кол-во нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение Финансового управления Администрации городского округа Домодедово Московской области от 06.07.2021 г. N 1-04-1/8 | Форма заключенных соглашений о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Домодедово Московской области субсидий на иные цели не соответствует требованиям. | 1 |
| 2 | Нарушение условий контракта | Осуществлена приемка оборудования (товара), отдельные технические, функциональные и качественные характеристики не соответствуют техническим, функциональным и качественным характеристикам оборудования (товара), установленным условиями контрактов. В нарушение условий контрактов дополнительные соглашения, в связи с изменениями условий контрактов, заказчиком не заключались. | 1 |
| 3 | Пункт 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, Пункт 1 части 1 статьи 94, часть 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ | Использование части субсидии на иные цели на выполнение работ по монтажу системы экстренного оповещения для объектов МБУ ДО «ДДШИ» не соответствует утвержденным целям, а эффективность использования бюджетных средств снижена, поскольку установка системы экстренного оповещения в полном объеме не обеспечена. Указанное нарушение повлекло за собой причинение ущерба бюджету городского округа Домодедово в размере 349 828 ,44 руб. (триста сорок девять тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 00 копеек). | 1 |
| Всего выявленных нарушений: |  |  | 3 |