- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2018  № 2265

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Домодедово» на 2018-2022 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 № 4299

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу городского округа Домодедово «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Домодедово» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 № 4299 (далее–Программа) следующие изменения:

1.1.  Строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |
| Средства федерального бюджета | 4 535,73 | 4 535,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 181 553,87 | 180 473,87 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 572 002,10 | 896 432,50 | 334 784,80 | 339 784,80 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 993 607,13 | 215 076,00 | 246 956,74 | 259 304,58 | 272 269,81 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 2 750 698,83 | 1 296 518,10 | 582 281,54 | 599 629,38 | 272 269,81 | 0,00 |

»

  - Строку «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 501 384,31 | 145 007,10 | 145 007,10 | 0,00 | 0,00 | 791 398,51 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 4 535,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535,73 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 76 340,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 340,78 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 420 507,80 | 145 007,10 | 145 007,10 | 0,00 | 0,00 | 710 522,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

  - Строку «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 2 «Благоустройство территорий городского округа Домодедово» Приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 253 674,83 | 160 856,00 | 165 856,00 | 0,00 | 0,00 | 580 386,83 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 74 227,33 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 75 307,33 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 179 447,50 | 160 316,00 | 165 316,00 | 0,00 | 0,00 | 505 079,50 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

  - Строку «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Домодедово» Приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 541 458,96 | 276 418,44 | 288 766,28 | 272 269,81 | 0,00 | 1 378 913,49 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 29 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 905,76 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 296 477,20 | 29 461,70 | 29 461,70 | 0,00 | 0,00 | 355 400,60 |
|  |  | Внебюджетные средства | 215 076,00 | 246 956,74 | 259 304,58 | 272 269,81 | 0,00 | 993 607,13 |

»

  - Строку мероприятия «Выполнение работ по благоустройству сквера перед ЗАГСом по ул. Каширское шоссе и площади 30-летия Победы (2 очередь)» основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы 2022 год |  |
| Выполнение работ по благоустройству сквера перед ЗАГСом по ул. Каширское шоссе и площади 30-летия Победы (2 очередь) | Итого | Сводные сметные расчеты | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 14 927,00 | 14 927,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 8 073,00 | 8 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на поддержку благоустройства дворовых территорий» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы 2022 год |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на поддержку благоустройства дворовых территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 61 127,15 | 1 127,15 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 61 127,15 | 1 127,15 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Академика Туполева д.10,12,14» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Академика Туполева, дом 10, 12, 14 | Итого | Сводные сметные расчеты | 725,41 | 725,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 725,41 | 725,41 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Каширское шоссе, дом.91» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Каширское шоссе, дом 91 | Итого | Сводные сметные расчеты | 5 515,43 | 5 515,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 5 515,43 | 5 515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Академика Туполева д.18,20» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Академика Туполева, дом 18,20 | Итого | Сводные сметные расчеты | 627,61 | 627,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 627,61 | 627,61 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д.9/1, 9/2» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, дом 9/1,9/2 | Итого | Сводные сметные расчеты | 1 564,13 | 1 564,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 1 564,13 | 1 564,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Лобановский а/о, село Лобаново, ул. Знаменская, дом 2,4,5,14,15,17» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Лобановский а/о, село Лобаново, ул. /Знаменская, дом 2,4,5,14,15,17 | Итого | Сводные сметные расчеты | 1 831,28 | 1 831,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 1 831,28 | 1 831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул.2-ая Московская, дом 56,58,60,62, ул. Пролетарская, дом 4» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул.2-ая Московская, дом 56,58,60,62, ул. Пролетарская, дом 4 | Итого | Сводные сметные расчеты | 1 834,48 | 1 834,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 1 834,48 | 1 834,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Растуновский а/о, село Растуново, ул. Заря, дом 5а, 5б, 15а» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Растуновский а/о, село Растуново, ул. Заря, дом 5а, 5б, 15а | Итого | Сводные сметные расчеты | 3 337,10 | 3 337,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 3 337,10 | 3 337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Выполнение работ по установке детских игровых площадок на территории мкр. Авиационный и Лобановского а.о.» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Выполнение работ по установке детских игровых площадок на территории мкр.Авиационный и Лобановского а.о. | Итого | Сводные сметные расчеты | 20 778,21 | 20 778,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 20 778,21 | 20 778,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г.Домодедово, Растуновский а/о, село Растуново, ул. Заря, дом 9,10, 11 (2 этап)» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г.Домодедово, Растуновский а/о, село Растуново, ул. Заря, дом 9,10, 11 (2 этап) | Итого | Сводные сметные расчеты | 5 162,05 | 5 162,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 5 162,05 | 5 162,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Обеспечение уличного освещения» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий городского округа Домодедово» основное мероприятие 2 «Повышение  энергетической эффективности систем наружного освещения» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Обеспечение уличного освещения | Итого | Сводные сметные расчеты | 376 142,00 | 134 860,00 | 118 141,00 | 123 141,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 376 142,00 | 134 860,00 | 118 141,00 | 123 141,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку мероприятия «Установка и капитальный ремонт электросетей уличного освещения городского округа Домодедово» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий городского округа Домодедово» основное мероприятие 2 «Повышение  энергетической эффективности систем наружного освещения» Приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы 2019 год | 3-й год реализации программы2020 год | 4-й год реализации программы 2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Установка и капитальный ремонт электросетей уличного освещения городского округа Домодедово | Итого | Сводные сметные расчеты | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

  - Добавить строку «Экспертиза сметы по восстановлению сгоревшей кровли по адресу: Московская обл., Каширское шоссе, 104» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Домодедово» основное мероприятие 2 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа» Приложения № 3 к Программе:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы2021 год | 5-й год реализации программы2022 год |  |
| Обустройство резинового покрытия на детской игровой площадке по адресу: г.о. Домодедово, д. Гальчино, бульвар 60-летия СССР, д. 19, 19/1 | Итого | Сводные сметные расчеты | 500,00 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 500,00 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

  - Строку 1 «Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения  № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год |  | 3-й год реализации программы2020 год | 4-й год реализации программы2021 год |  | 5-й год реализации программы2022 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий городского округа» | 2018-2022 | Итого | 192 698,60 | 553 757,30 | 323 743,10 | 115 007,10 | 115 007,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление ЖКХ | Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: -зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные; скверы; -площади – 6 ед. к 2022 г.; Чистое Подмосковье – Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ – 100% к 2022г. |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 72 477,01 | 72 477,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 192 698,60 | 481 280,29 | 251 266,09 | 115 007,10 | 115 007,10 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

»

  - Строку 1.4. «Выполнение работ по благоустройству сквера перед ЗАГСом по ул. Каширское шоссе и площади 30-летия Победы (2 очередь)» основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 1.4. | Выполнение работ по благоустройству сквера перед ЗАГСом по ул. Каширское шоссе и площади 30-летия Победы (2 очередь) | 2018 | Итого | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 14 927,00 | 14 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 8 073,00 | 8 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2 «Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения  № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год |  | 3-й год реализации программы2020 год | 4-й год реализации программы2021 год |  | 5-й год реализации программы2022 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 237 641,21 | 177 641,21 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление ЖКХ | Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: -зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные; скверы; -площади – 6 ед. к 2022 г.; Чистое Подмосковье – Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ – 100% к 2022г. |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 4 535,73 | 4 5,35,73 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3 863,77 | 3 863,77 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 229 241,71 | 169 241,71 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

»

  - Строку 2.2 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на поддержку благоустройства дворовых территорий» Основного мероприятия  2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на поддержку благоустройства дворовых территорий | 2018 | Итого | 0,00 | 61 127,15 | 1 127,15 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 90%/294 ед. к 2022 г. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 61 127,15 | 1 127,15 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.5 «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Академика Туполева, дом 10,12,14 основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.5 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово,мкрн. Авиационный, ул. Академика Туполева, дом 10,12,14 | 2018 | Итого | 0,00 | 725,41 | 725,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 725,41 | 725,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.13. «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Каширское шоссе, дом 91» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.13 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Каширское шоссе, дом 91 | 2018 | Итого | 0,00 | 5 515,43 | 5 515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 5 515,43 | 5 515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.16 «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Академика Туполева, дом 18,20» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.16 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово,мкрн. Авиационный, ул. Академика Туполева, дом 18,20 | 2018 | Итого | 0,00 | 627,61 | 627,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 627,61 | 627,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

  - Строку 2.19 «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, дом 9/1,9/2» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.19 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, дом 9/1,9/2 | 2018 | Итого | 0,00 | 1 564,13 | 1 564,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 564,13 | 1 564,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.25 «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Лобановский а/о, село Лобаново, ул. Знаменская, дом 2,4,5,14,15,17» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.25 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Лобановский а/о, село Лобаново, ул. Знаменская, дом 2,4,5,14,15,17 | 2018 | Итого | 0,00 | 1 831,28 | 1 831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 831,28 | 1 831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.30 «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул.2-ая Московская, дом 56,58,60,62, ул. Пролетарская, дом 4» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.30 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул.2-ая Московская, дом 56,58,60,62, ул. Пролетарская, дом 4 | 2018 | Итого | 0,00 | 1 834,48 | 1 834,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 834,48 | 1 834,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.35 «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Растуновский а/о, село Растуново, ул. Заря, дом 5а, 5б, 15а» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.35 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово Растуновский а/о, село Растуново, ул. Заря, дом 5а, 5б, 15а | 2018 | Итого | 0,00 | 3 337,10 | 3 337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 3 337,10 | 3 337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.38 «Выполнение работ по установке детских игровых площадок на территории мкр. Авиационный и Лобановского а.о.» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.38 | Выполнение работ по установке детских игровых площадок на территории мкр. Авиационный и Лобановского а.о. | 2018 | Итого | 0,00 | 20 778,21 | 20 778,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 20 778,21 | 20 778,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.41 «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Растуновский а/о, село Растуново, ул. Заря, дом 9,10,11 (2 этап)» основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий городского округа» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда на территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.41 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Домодедово, Растуновский а/о, село Растуново, ул. Заря, дом 9,10,11 (2 этап) | 2018 | Итого | 0,00 | 5 162,05 | 5 162,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 5 162,05 | 5 162,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

  - Строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: | 2018-2022 | Итого | 192 698,60 | 791 398,51 | 501 384,31 | 145 007,10 | 145 007,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 4 535,73 | 4 535,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 76 340,78 | 76 340,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 192 698,60 | 710 522,00 | 420 507,80 | 145 007,10 | 145 007,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2 «Основное мероприятие 2 «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Домодедово» Приложения  № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год |  | 3-й год реализации программы2020 год | 4-й год реализации программы2021 год |  | 5-й год реализации программы2022 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | 2018-2022 | Итого | 113 569,70 | 467 692,00 | 142 060,00 | 160 316,00 | 165 316,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление ЖКХ | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников; Светлый город – Приведение к нормальному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 113 569,70 | 467 692,00 | 142 060,00 | 160 316,00 | 165 316,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

»

  - Строку 2.3 «Обеспечение уличного освещения» основное мероприятие 2 «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.3. | Обеспечение уличного освещения | 2018 | Итого | 113 569,70 | 376 142,00 | 134 860,00 | 118 141,00 | 123 141,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 113 569,70 | 376 142,00 | 134 860,00 | 118 141,00 | 123 141,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку 2.4 «Установка и капитальный ремонт электросетей уличного освещения городского округа Домодедово» основное мероприятие 2 «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.4. | Установка и капитальный ремонт электросетей уличного освещения городского округа Домодедово | 2018 | Итого | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | Итого | 125 269,70 | 580 386,83 | 253 674,83 | 160 856,00 | 165 856,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 441,20 | 75 307,33 | 74 227,33 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 117 828,50 | 505 079,50 | 179 447,50 | 160 316,00 | 165 316,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Добавить строку 2.5. «Экспертиза сметы по восстановлению сгоревшей кровли по адресу: Московская обл., Каширское шоссе, 104» основное мероприятие 2 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Домодедово» Приложения № 4 к Программе:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
| 2.5. | Экспертиза сметы по восстановлению сгоревшей кровли по адресу: Московская обл., Каширское шоссе, 104 | 2018 | Итого | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку «Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | Итого | 405 662,55 | 1 378 413,49 | 541 458,96 | 276 418,44 | 288 766,28 | 272 269,81 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36 302,00 | 29 905,76 | 29 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 50 859,90 | 354 900,60 | 296 477,20 | 29 461,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 288 417,75 | 993 607,13 | 215 076,00 | 246 956,74 | 0,00 | 272 269,81 | 0,00 |  |  |

»

  - Строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы, 2018 год | 2-й год реализации программы, 2019 год | 3-й год реализации программы, 2020 год | 4-й год реализации программы, 2021 год | 5-й год реализации программы, 2022 год |  |  |
|  | Итого по программе: |  | Итого | 723 630,85 | 2 750 698,83 | 1 296 518,10 | 582 281,54 | 599 629,38 | 272 269,81 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 4 535,73 | 4 535,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43 743,20 | 181 553,87 | 180 473,87 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 361 387,00 | 1 571 002,10 | 896 432,50 | 334 784,80 | 339 784,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 288 417,75 | 993 607,13 | 215 076,00 | 246 956,74 | 259 304,58 | 272 269,81 | 0,00 |  |  |

»

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации Колобова И.В.

- Временно исполняющий полномочия

- Главы городского округа                                                           			      М.И. Ведерникова