**Муниципальная программа городского округа Домодедово**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Домодедово А.А. Горбунов |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Домодедово объектами социального назначения |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма](#sub_1012) 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»[Подпрограмма](#sub_1014) 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»[Подпрограмма](#sub_1014) 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 433 052,95 | 5 145,65 | 83 771,90 | 170 422,70 | 173 712,70 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 821 223,40 | 10 676,87 | 27 923,90 | 348 446,60 | 731 409,30 | 702 766,73 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 345 469,36 | 158 744,16 | 173 294,85 | 234 353,23 | 344 914,9 | 434 162,22 |
| Внебюджетные средства | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 039 745,71 | 174 566,68 | 284 990,65 | 753 222,53 | 1 970 036,9 | 1 856 928,95 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в городском округе Домодедово жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни жителей городского округа Домодедово.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Домодедово возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями населения.

Тенденции демографического развития городского округа Домодедово по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

**2. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В прогнозном периоде в сфере образования будут преобладать следующие тенденции:

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городском округе Домодедово до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**3. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

[Подпрограмма](#sub_1012) 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия [Подпрограммы](#sub_1012) 3 направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в городском округе Домодедово в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Домодедово условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в городском округе Домодедово с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

[Подпрограмма](#sub_1014) 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).

Мероприятия [Подпрограммы](#sub_1014) 5 направлены на создание объектов физической культуры и спорта.

Подпрограмма 7 - «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 7).

Выполнение мероприятий по созданию условий для реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства»

Паспорта муниципальных подпрограмм приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав программы и подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого способствует их выполнение.

Перечень мероприятий приведен в соответствующих подпрограммах муниципальной программы и в приложении № 4 к муниципальной программе.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Основные планируемые результаты реализации программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета городского округа Домодедово. Обоснования объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

1. **Адресный перечень объектов муниципальной собственности.**

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограмм, приведен в приложении № 5 к муниципальной программе

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования с ясельными группами в эксплуатацию | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 5 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в эксплуатацию | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

**9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы**

Взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммыосуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».

**10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского