|  | Перечень изменений существенных условий Контракта от 13.01.2025 № 59/01/2025-44 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной "Бригадная" (в/ч Ильинское) к ж.д. 105, 106, 107, 108, 109, 110, объектам в/ч в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации городского округа Домодедово Московской области от 25.08.2025 № 2821 |
| --- | --- |

| № | Номер контракта/наименование объекта | Цена контракта | Размер аванса по контракту, в том числе по этапам | Новый размер аванса по Контракту, в том числе по этапам | Новый порядок выплаты аванса по Контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контракт № 59/01/2025-44 от 13 января 2025 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной "Бригадная" (в/ч Ильинское) к ж.д. 105, 106, 107, 108, 109, 110, объектам в/ч в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР)» | 132 252 976,34 руб., в том числе цена Контракта по этапам (руб.): 1 этап - 6 604 870,99 2 этап - 125 648 105,35 | Размер аванса 30% от Цены Контракта, что составляет- 39 675 892,90 руб. в том числе по этапам: № этапа; размер аванса по этапу. 1; 30% - 1 981 461,30 руб.. 2; 30% - 37 694 431,60 руб.. | № этапа; размер аванса по этапу. 1; 50% - 3 302 435,50 руб.. 2; 50% - 62 824 052,68 руб.. Новый размер аванса 50% от Цены Контракта, что составляет- 66 126 488,18 руб., в том числе по этапам: | Выплата аванса производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанные цели на соответствующий финансовый год, после подписания Сторонами Контракта дополнительного соглашения об изменении существенных условий Контракта в части изменения размера аванса. Выплата аванса производится за вычетом ранее оплаченного аванса в течение 5 рабочих дней с даты выставления Подрядчиком счета на уплату аванса, в порядке, установленном Контрактом. |