Приложение №1

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 05.03.2026 № 756

# Муниципальная программа городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»

- Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово

# «Экология и окружающая среда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Енбекова Л.В. Заместитель главы городского округа Назаров А.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово. 2. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности. 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. 4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению, а также ликвидацию последствий водных объектов на территории городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» направлена на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вовлечение населения городского округа Домодедово в мероприятия по охране и восстановлению лесов. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 387209,89 | 301770,46 | 84708,54 | 243,63 | 243,63 | 243,63 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 389979,11 | 208098,70 | 77814,31 | 34688,70 | 34688,70 | 34688,70 |
| Всего, в том числе по годам: | 777189,00 | 509869,16 | 162522,85 | 34932,33 | 34932,33 | 34932,33 |

Приложение №2

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 05.03.2026 № 756

- Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»

| № п/п |  |  | Наименование целевых показателей |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа Домодедово |  |  | Муниципальный показатель | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 1.02.02 |
| 2. |  | - Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации |  | Муниципальный показатель |  | единица | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.01.01 |
| 2.2 |  | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  | Муниципальный показатель |  | единица | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.01.05 |
| 2.3 |  | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора |  |  | Муниципальный показатель | штука | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.03.03 |
| 2.4 |  | Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке |  |  | Муниципальный показатель | штука | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.03.04 |
| 2.5 |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы |  |  | Муниципальный показатель | процент | - | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Комбинат благоустройства» | 2.01.03 |
| 3. |  | 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов |  |  |  | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 4.01.06 |
| 4. | 4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) |  |  |  | Муниципальный показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 5.01.04 |

Приложение №3

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 05.03.2026 № 756

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»

| # № п/п | # № подпрограммы | # № основного мероприятия | # № мероприятия | # Наименование результата | # Единица измерения | # Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| 1. | 01 | 02 | 02 | Проведены мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа |
| 2. | 02 | 01 | 01 | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которой разработана необходимая документация для эксплуатации |
| 3. | 02 | 01 | 05 | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений |
| 4. | 02 | 03 | 03 | Проведены работы по очистке прудов от мусора | га | Показатель оценивается как общее количество площадей прудов, в отношении которых проведены работы по очистке от мусора |
| 5. | 02 | 03 | 04 | Проведена санитарная очистка водных объектов | штук | Показатель определяется как общее количество водных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по санитарной очистке |
| 6. | 02 | 01 | 03 | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация |
|  |  |  |  | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по проведенным мероприятиям, согласно актам выполненных работ |
| 7. | 02 | 01 | 11 | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся, по проведенным мероприятиям, согласно актам выполненных работ |
|  |  |  |  | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация, согласно актам выполненных работ |
| 8. | 04 | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические метры | Определяется Законом Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| 9. | 05 | 01 | 04 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | процент | Значение показателя определяется по формуле: Сно=Nно/Nобщ x100%, где Сно-доля ликвидированных отходов в городском округе Домодедово от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования; Nно-объем ликвидированных отходов в городском округе Домодедово Nобщ- объем отходов, подлежащих ликвидации в городском округе Домодедово в пределах выделенного финансирования, |

Приложение №4

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 05.03.2026 № 756

8. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 2026-2030 | Итого | 772470,85 | 508925,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161579,22 | 33988,70 | 33988,70 | 33988,70 | х |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 385991,74 | 301526,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84464,91 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 386479,11 | 207398,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77114,31 | 33988,70 | 33988,70 | 33988,70 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 «Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования» | 2026-2030 | Итого | 121042,80 | 1042,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | МКУ «Комбинат благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 121042,80 | 1042,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие |  | 9 меся цев |  |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 2026-2030 | Итого | 594585,05 | 466994,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127590,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 385991,74 | 301526,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84464,91 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 208593,31 | 165467,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43125,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие |  | 9 меся цев |  |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие |  | 9 меся цев |  |  |  |  | 12 меся цев | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.11. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации, за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 36933,00 | 36933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 36933,00 | 36933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Результат 1. Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие |  | 9 меся цев |  |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 2. Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (МБ), ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие |  | 9 меся цев |  |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.05 «Обследование и содержание гидротехнических сооружений» | 2026-2030 | Итого | 19910,00 | 3955,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3988,70 | 3988,70 | 3988,70 | 3988,70 | МКУ «Комбинат благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 19910,00 | 3955,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3988,70 | 3988,70 | 3988,70 | 3988,70 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие |  |  | 9 меся цев |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 «Ликвидация последствий засорения водных объектов» | 2026-2030 | Итого | 3500,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | х |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3500,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.03 «Проведение работ по очистке прудов от мусора» | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Комбинат благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 Год | х |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 квар тал |  |  | 1 полу годие |  |  | 9 меся цев |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.04 «Выполнение комплекса мероприятий по санитарной очистке водных объектов» | 2026-2030 | Итого | 3500,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | МКУ «Комбинат благоустройства» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3500,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Проведена санитарная очистка водных объектов, шт. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 квар тал |  |  | 1 полу годие |  |  | 9 меся цев |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме II |  | Итого | 775970,85 | 509625,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162279,22 | 34688,70 | 34688,70 | 34688,70 | х |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 385991,74 | 301526,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 389979,11 | 208098,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77814,31 | 34688,70 | 34688,70 | 34688,70 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| «8.2 Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ | Наименование главного распределителя средств бюджета городского округа Домодедово |
| 1.1. | Плотина пруда на р. Гнилуша д. Проводы г.о. Домодедово Московской области | 320 | д. Проводы г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 59 325,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 59 325,00 | 59 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 35158,00 | 35158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 24167,00 | 24167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4816,00 | 4816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4816,00 | 4816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Плотина пруда на ручье без названия д. Ляхово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:54709 | 230 | д. Ляхово г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 101 210,00 | 8216,00 | Итого по объекту: | 92994,00 | 92994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5299,00 | Средства бюджета Московской области | 59981,00 | 59981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2917,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 33013,00 | 33013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 8216,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5299,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2917,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Плотина пруда на ручье без названия - приток р. Злодейка д. Курганье г.о. Домодедово Московской области | 250 | д. Курганье г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 131187,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 131187,00 | 131187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 74884,00 | 74884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 56303,00 | 56303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 15087,00 | 15087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 15087,00 | 15087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Плотина нижнего пруда на р. Речица с. Вельяминово г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110328:598 | 59 | с. Вельяминово г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 14 285,00 | 1643,00 | Итого по объекту: | 12642,00 | 12642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1059,00 | Средства бюджета Московской области | 8154,00 | 8154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4488,00 | 4488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 1643,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1059,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 584,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Плотина №1 на р. Сушке д. Красное г.о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:51623 | 110 | д. Красное г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 49 257,00 | 5665,00 | Итого по объекту: | 43592,00 | 43592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3653,00 | Средства бюджета Московской области | 28116,00 | 28116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 15476,00 | 15476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 5665,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3653,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Плотина пруда №2 на ручье б/н - притоке р. Сушки д. Красное г.о. Домодедово Московской области | 115 | д. Красное г.о. Домодедово Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2025-09.10.2026 | 21.11.2026 | 145 505,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 145 505,00 | 145 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 82866,00 | 82866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 62639,00 | 62639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 17030,00 | 17030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17030,00 | 17030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Плотина пруда №3 на ручье без названия с. Лобаново, г.о. Домодедово Московской области, | 80 | с. Лобаново, г.о. Домодедово Московской области, | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 28430,03 | 0,00 | Итого по объекту: | 28430,03 | 4485,40 | 23944,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 18820,67 | 2969,33 | 15851,34 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 9609,36 | 1516,07 | 8093,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 4485,40 | 4485,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2969,33 | 2969,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1516,07 | 1516,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Плотина верхнего пруда на ручье без названия д. Ртищево, г.о. Домодедово, Московской области | 70 | д. Ртищево, г.о. Домодедово, Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.07.2026-09.10.2027 | 21.11.2027 | 117843,02 | 0,00 | Итого по объекту: | 117843,02 | 14197,13 | 103645,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 78012,07 | 9398,50 | 68613,57 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 39830,95 | 4798,63 | 35032,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | х | в том числе: проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,00 | Итого по объекту: | 14197,13 | 14197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9398,50 | 9398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4798,63 | 4798,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | 15524,00 | Итого по объекту: | 631518,05 | 503927,53 | 127590,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10011,00 | Средства бюджета Московской области | 385991,74 | 301526,83 | 84464,91 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5513,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 245526,31 | 202400,70 | 43125,61 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №5

к постановлению Администрации городского округа Домодедово

от 05.03.2026 № 756

9. Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

## 9.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | 2027-2030 | Итого | 1218,15 | 243,63 |  |  |  |  | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1218,15 | 243,63 |  |  |  |  | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.06 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» | 2027-2030 | Итого | 1218,15 | 243,63 |  |  |  |  | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1218,15 | 243,63 |  |  |  |  | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, м3 | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие | 9 меся цев | 12 меся цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 440,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 88,13 |  |
|  | Итого по подпрограмме IV |  | Итого | 1218,15 | 243,63 |  |  |  |  | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1218,15 | 243,63 |  |  |  |  | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |