АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017 № 4390

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Домодедово на  2017-2021 годы», утверждённую постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.11.2016 №3543.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  постановлением Администрации городского округа Домодедово от 30.09.2015  № 1955 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Домодедово «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы», утверждённую постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.11.2016 № 3543 (далее Программа) следующие изменения:

  - Раздел Паспорта Программы «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Средства бюджета Московской области (тыс. руб.) | 26 383,00 | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово (тыс. руб.) | 1 605 432,70 | 486 817,9 | 279 653,70 | 279 653,70 | 279 653,70 | 279 653,70 |
| Итого | 1 631 815,70 | 513 200,90 | 279 653,70 | 279 653,70 | 279 653,70 | 279 653,70 |

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год 2017 год. | 1-й год планового периода 2018 год. | 2-й год планового периода 2019 год. | 3-й год планового периода 2020 год. | 4-й год планового периода 2021 год. | Итого |
|  | Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017 -2021 годы | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе: | 408 386,16 | 186 750,50 | 186 750,50 | 186 750,50 | 186 750,50 | 1 155 388,16 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области (тыс. руб.) | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 383,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 382 003,16 | 186 750,50 | 186 750,50 | 186 750,50 | 186 750,50 | 1 129 005,16 |

  - Приложение № 1 Раздел  «Источник финансирования» «Паспорт подпрограммы III «Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

  - В Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Домодедово на  2017 - 2021 годы» к Программе в задаче 2. «Развитие улично-дорожной сети городского округа Домодедово»               Подпрограммы III «Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы» цифры «28 488,00» заменить цифрами «26 383,00» .

  - Строку Основное мероприятие 1 Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт муниципальных дорог и тротуаров Подпрограммы III «Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы» Приложения №3 к Программе изложить в следующей редакции:

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год 2017 г. | 1-й год планового периода 2018 г. |  | 2-й год планового периода 2019 г. | 3-й год планового периода 2020г. | 4-й год планового периода 2021 г. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Основное мероприятие 1 Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт муниципальных дорог и тротуаров. | Всего | Расчёт производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области | 572 388,16 | 285 386,16 | 71 750,50 | 71 750,50 |  | 71 750,50 | 71 750,50 |  |
|  | За счет средств бюджета Московской области |  | 26 383,00 | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | За счет средств местного бюджета |  | 546 005,16 | 259 003,16 | 71 750,50 | 71 750,50 |  | 71 750,50 | 71 750,50 |  |

  - Строку Мероприятие 8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области Подпрограммы III «Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы» Приложения №3 к Программе изложить в следующей редакции:

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год 2017 г. | 1-й год планового периода 2018 г. | 2-й год планового периода 2019 г. | 3-й год планового периода 2020г. | 4-й год планового периода 2021 г. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области | Всего | Расчёт производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области | 44 991,00 | 44 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | За счет средств бюджета Московской области |  | 26 383,00 | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | За счет средств местного бюджета |  | 18 608,00 | 18 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

  - Строку Мероприятие 2. Текущий ремонт дорог и тротуаров городского округа Домодедово Подпрограммы III «Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы» Приложения №3 к Программе изложить в следующей редакции:

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год 2017 г. | 1-й год планового периода 2018 г. | 2-й год планового периода 2019 г. | 3-й год планового периода 2020г. | 4-й год планового периода 2021 г. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 2. Текущий ремонт дорог и тротуаров городского округа Домодедово | Всего | Расчёт производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области | 76 940,45 | 24 940,45 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
|  | За счет средств местного бюджета |  | 76 940,45 | 24 940,45 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |

  - Строку Мероприятие 7. Технический надзор за качеством выполняемых работ по ремонту муниципальных дорог и тротуаров городского округа Домодедово. Подпрограммы III «Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы» Приложения №3 к Программе изложить в следующей редакции:

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год 2017 г. | 1-й год планового периода 2018 г. | 2-й год планового периода 2019 г. | 3-й год планового периода 2020г. | 4-й год планового периода 2021 г. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 7. Технический надзор за качеством выполняемых работ по ремонту муниципальных дорог и тротуаров городского округа Домодедово. | Всего | Расчёт производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области | 1 181,73 | 1 181,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | За счет средств местного бюджета |  | 1 181,73 | 1 181,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

  - Строки 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.7, 2.1.8 Подпрограммы III «Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы» Приложения №4 к Программе изложить в следующей редакции:

| № | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполне-ния мероприятия | Источники финансиро-вания | Объём финан-сирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс.руб) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2017 г. | 1-й год планового периода 2018 г. | 2-й год планового периода 2019 г. | 3-й год планового периода 2020 г. | 4-й год планового периода 2021 г. |  |  |

| 2 | Задача 2. Развитие улично-дорожной сети городского округа Домодедово. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 142 669,92 | 572 388,16 | 285 386,16 | 71 750,50 | 71 750,50 | 71 750,50 | 71 750,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 283,00 | 26 383,00 | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 177 497,10 | 546 005,16 | 259 003,16 | 71 750,50 | 71 750,50 | 71 750,50 | 71 750,50 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт муниципальных дорог и тротуаров. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 142 669,92 | 572 388,16 | 285 386,16 | 71 750,50 | 71 750,50 | 71 750,50 | 71 750,50 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 283,00 | 26 383,00 | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 177 497,10 | 546 005,16 | 259 003,16 | 71 750,50 | 71 750,50 | 71 750,50 | 71 750,50 |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Текущий ремонт дорог и тротуаров городского округа Домодедово | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 13 512,40 | 76 940,45 | 24 940,45 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | 1. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований до 389,17 тыс.м2. 2. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований до 12 км. 3. Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года до 971,78 км. 4. Уменьшение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог до 7,1%. 5. Уменьшение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения неотвечающих нормативным требованиям до 74,27 км. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 13 512,40 | 76 940,45 | 24 940,45 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  |
| 2.1.7. | Мероприятие 7. Технический надзор за качеством выполняемых работ по ремонту муниципальных дорог и тротуаров городского округа Домодедово. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 997,62 | 1 181,73 | 1 181,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований до 389,17 тыс.м2. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 997,62 | 1 181,73 | 1 181,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.8. | Мероприятие 8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 41 502,20 | 44 991,00 | 44 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | 1. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований до 389,17 тыс.м2. 2. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований до 12 км. 3. Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года до 971,78 км. 4. Уменьшение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог до 7,1%. 5. Уменьшение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения неотвечающих нормативным требованиям до 74,27 км. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 283,00 | 26 383,00 | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17 219,20 | 18 608,00 | 18 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

  - Строку «Итого по Подпрограмме III» Подпрограммы III «Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы» Приложения №4 к Программе изложить в следующей редакции:

| № | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполне-ния мероприятия | Источники финансиро-вания | Объём финан-сирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс.руб) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2017 г. | 1-й год планового периода 2018 г. | 2-й год планового периода 2019 г. | 3-й год планового периода 2020 г. | 4-й год планового периода 2021 г. |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме III | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 265 185,82 | 1155388,16 | 408 386,16 | 186 750,50 | 186 750,50 | 186 750,50 | 186 750,50 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 283,00 | 26 383,00 | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 240 902,82 | 1129005,16 | 382 003,16 | 186 750,50 | 186 750,50 | 186 750,50 | 186 750,50 |  |  |

  - Строку «Итого по Программе» Приложения №4 к Программе изложить в следующей редакции:

| № | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполне-ния мероприятия | Источники финансиро-вания | Объём финан-сирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс.руб) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2017 г. | 1-й год планового периода 2018 г. | 2-й год планового периода 2019 г. | 3-й год планового периода 2020 г. | 4-й год планового периода 2021 г. |  |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  | ИТОГО | 183 404,70 | 1 631 815,70 | 513 200,90 | 279 653,70 | 279 653,70 | 279 653,70 | 279 653,70 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 283,00 | 26 383,00 | 26 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 159 121,70 | 1 605 432,70 | 486 817,90 | 279 653,70 | 279 653,70 | 279 653,70 | 279 653,70 |  |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Колобова И.В.

Глава городского округа                                                                                                  А.В. Двойных