

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Штаб по строительству**

г. Домодедово 25 июля 2018г.

25.07.2018г. в администрации г.о. Домодедово состоялся Штаб по строительству.

Первым вопросом А.В. Двойных начал:

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ С УВЕЛИЧЕННЫМИ (ПРОБЛЕМНЫМИ) СРОКАМИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ (ООО «ЛИДЕР ГРУПП ДОМОДЕДОВО»)

- корпус № 2 (288 кв):

Ведутся штукатурно-малярные работы, сантехнические работы, остекление балконов, монтаж лифтов, благоустройство – работает 74 человека.

Завершение СМР – до 30.08.2018г.

ЗОС – до 30.08.2018г.

Ввод в эксплуатацию – 30.09.2018 г.

Постановка на кадастровый учет – 20.10.2018г.

Выдача ключей – 21.11.2018г.

Со слов Э.А. Абдурахманова, Общественная палата городского округа, проводила общественный контроль объектов ООО "Лидер Групп" в июле, для дальнейшего анализа соответствия текущего графика представленного застройщиком.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**