- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021  № 955

городской округ Домодедово

О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г.

Во исполнение Распоряжения Правительства Московской области от 02.04.2021 
№ 195-РП «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года» и в целях подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Домодедово к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г..

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г. объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности и утвердить его состав (Прилагается).

2. Заместителю главы администрации (Колобов И.В.) ежемесячно проводить заседания штаба с участием руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы.

3. Создать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного), независимо от их форм собственности  и утвердить ее состав (Прилагается).

4. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г. и утвердить ее состав (Прилагается).

5. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа  Домодедово к отопительному периоду 2021/2022 г.г. (Прилагается).

6.   Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы:

6.1. В срок до 20 мая 2021 года провести проверки технического состояния подведомственных объектов;

6.2. В срок до 30 апреля 2021 года разработать комплексные планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года,                   в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 02.04.2010 № 14, с учетом недостатков предыдущего отопительного периода, выявленных нарушений эксплуатации технологического оборудования, инженерных сетей;

6.3.  Провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2020/2021 г.г. и до 10 сентября 2021 года, диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей;

6.4.  В срок до 15 сентября 2021 года провести проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и других потребителей тепловой энергии и выдать паспорта готовности в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду;

6.5.  В срок до 15 сентября 2021 года обеспечить готовность подведомственных объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, а также создать нормативный запас жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г.;

6.6. В период с 15 сентября 2021 года и до начала отопительного периода, с целью проверки готовности систем подведомственных объектов жилищного фонда и социальной сферы, провести пробные топки котельных на основных и резервных видах топлива;

6.7.  В срок до 1 сентября 2021 года создать необходимый запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ на подведомственных объектах;

6.8. В срок до 20 сентября 2021 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на подведомственных объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства;

6.9. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением    от    двух    независимых взаимно резервирующих источников     электропитания     с     использованием     устройств     автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть на подведомственных объектах возможность аварийного подключения автономных теплоисточников к системе теплоснабжения;

6.10.  В срок до 30 апреля 2021 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) указанных ресурсов для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей;

6.11. Принять необходимые меры по предупреждению возможных террористических актов на подведомственных объектах.

7.       Руководителям управляющих организаций и организаций социальной сферы:

7.1.  В срок до 28 мая 2021 года согласовать с теплоснабжающими организациями график гидравлических испытаний и промывки внутренних систем отопления подведомственных объектов жилищного фонда и социальной сферы;

7.2.  Разработать совместно с теплоснабжающими организациями график заполнения систем отопления на подведомственных объектах;

7.3. Подготовить до 1 октября 2021 года снегоуборочную технику и противогололедные средства в необходимых объемах.

8.   Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы представить в Управление ЖКХ администрации городского округа Домодедово:

-     комплексные планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года, в срок до 30 апреля 2021 года;

-  предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей, в срок до 25 мая 2021 года;

- реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, в срок до 1 сентября 2021 года;

-    информацию о создании нормативных запасов жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года, в срок до 10 сентября 2021 года;

-    реестры актов проведения пробных топок на подведомственных объектах, в срок до 15 сентября 2021 года;

-  реестры паспортов готовности подведомственных объектов социальной сферы, в срок до 1 сентября 2021 года;

-   информацию о сформированных аварийных запасах материально-технических ресурсов, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2021/2022 года, в срок до 10 сентября 2021года;

-    паспорта готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и других потребителей тепловой энергии с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования, в срок до 15 сентября 2021 года;

-   план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на подведомственных объектах с учетом взаимодействия с тепло - , электро-, топливо- и водоснабжающими организациями, а также службами жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Домодедово, в срок до 2 августа 2021 года.

9.    Управлению ЖКХ Администрации городского округа Домодедово (Калямина Т.Н.):

9.1.   Представить в Министерство энергетики Московской области:

-  комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Домодедово, независимо от их форм собственности, к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г;

-  предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей городского округа Домодедово;

-    реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности в срок до 10 сентября 2021 года;

-   информацию о готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Домодедово, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива в срок до 15 сентября 2021 года;

реестры актов проведения пробных топок котельных на основных и резервных видах топлива в срок до 1 октября 2021 года;

-    информацию о сформированных аварийных запасах материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Домодедово в срок до 1 сентября 2021 года;

-   реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа Домодедово в срок до 20 сентября 2021 года;

9.2.  В период с 01 июня по 1 ноября 2021 года ежемесячно представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обобщенные статистические данные по городскому округу Домодедово по форме федерального статистического наблюдения по формам 1-ЖКХ (зима)  срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

10.   МУП «Домодедовский водоканал» (Куприков Д.А.) до 1 сентября 2021 года провести ревизию и восстановительный ремонт неисправных пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Домодедово.

11.   Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

12. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Домодедово от 09.06.2020 № 1091 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне - зимнему период 2020/2021  г.г.».

13.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Колобова И.В. и заместителя главы администрации Терещенко Ю.В.

Глава городского округа    				           	                                  А.В. Двойных

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 29.04.2021 № 955

Штаб

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г. объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности

Председатель штаба:

Колобов И.В. – заместитель главы администрации городского округа Домодедово. Заместитель председателя штаба:

Калямина Т.Н. – начальник управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово.

Члены штаба:

Болмазова Е.В. – начальник управления образования администрации городского округа Домодедово;

Гамуза С.Г. – заместитель начальника управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово;

Ващило Е.В. – начальник отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово;

Епишин А.Ю. – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово;

Осипов А.А. – главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» (по согласованию);

Пластинин А.Ю. – директор МУП «Теплосеть»;

Куприков Д.А. – директор МУП «Домодедовский водоканал»;

Руководители теплоснабжающих организаций;

Руководители управляющих компаний;

Представитель Министерства энергетики Московской области (по согласованию);

Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов города Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово (по подведомственности).

Рубцова К.А., главный инспектор отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ.

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 29.04.2021 № 955

Комиссия

по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного),  независимо от их форм собственности.

Председатель комиссии:

Колобов И.В. – заместитель главы администрации городского округа Домодедово. Заместитель председателя:

Калямина Т.Н. – начальник управления ЖКХ администрации городского округа Домодедово.

Члены комиссии:

Гамуза С.Г. – заместитель начальника управления ЖКХ;

Ващило Е.В. – начальник отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово;

Никитина С.А – начальник отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Печенкина И.Г. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Паюсов Л.М. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Журкина Ю.А. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Окладникова О.А.  – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Иванищенкова А.А. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Пирожкова О.С.  – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Иванов К. В. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Копытин В.В. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Агибалова Д.Ю. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Коршунова К.С. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов города Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово (по подведомственности);

Пластинин А.Ю. - директор МУП «Теплосеть»;

Куприков Д.А. - директор МУП «Домодедовский водоканал»;

Руководители теплоснабжающих организаций;

Руководители управляющих компаний.

Секретарь комиссии:

Рубцова К.А., главный инспектор отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ.

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 29.04.2021 № 955

Комиссия

по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово

к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г.

Колобов И.В.– заместитель главы администрации городского округа Домодедово, председатель комиссии;

Калямина Т.Н.  –  начальник управления ЖКХ администрации городского округа Домодедово, заместитель председателя.

Члены комиссии:

Гамуза С.Г. – заместитель начальника управления ЖКХ;

Ващило Е.В. – начальник отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово;

Никитина С.А.– начальник отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Печенкина И.Г. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Паюсов Л.М. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Журкина Ю.А. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Окладникова О.А.  – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Иванищенкова А.А. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Пирожкова О.С.  – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Иванов К. В. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Копытин В.В. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Агибалова Д.Ю. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Коршунова К.С. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов города Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово (по подведомственности);

Секретарь комиссии:

Рубцова Е.В., главный инспектор отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ.

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 29.04.2021 № 955

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительному периоду 2021/2022 г.г.

- Общие положения

Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа  Домодедово к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

Данная программа определяет порядок действия членов комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного),  независимо от их форм собственности, проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года, созданной и утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово в установленном порядке.

- Объекты, подлежащие проверке

Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:

- теплоснабжающих  и теплосетевых организаций:

| № п/п | Наименование теплосетевой организации |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Дом и К» |
| 2 | ОАО «ДоКон» |
| 3 | ФГКУ «Санаторий «Москвич» |
| 4 | ООО «ЖК-Ресурс» |
| 5 | ООО «ЦИТ Транс М» |
| 6 | ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» |
| 7 | ООО «Большое Домодедово» |
| 8 | ТСЖ "Луч" |
| 9 | ОК Солюшн |
| 10 | ФГБУ «ОК «БОР» |
| 11 | ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ |
| 12 | ООО «Павловские тепловые сети» |
| 13 | ФГБУ «МФК Минфина России» |
| 14 | ФКУЗ «Санаторий "Зеленая Роща" МВД России» |
| 15 | ГБУ ПНИ № 32 им. О. В. Кербикова |
| 16 | ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова» |
| 17 | ООО «Международный аэропорт Домодедово» |
| 18 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации |
| 19 | МУП «Теплосеть» |

- потребителей тепловой энергии:

| № п/п | Наименование управляющей компании |
| --- | --- |
| 1 | ООО «УК ДЭЗ «КАПИТАЛ» |
| 2 | ООО «МКР ДРУЖБА-БОР» |
| 3 | ООО «Гарант» |
| 4 | ООО «РИК» |
| 5 | ООО «УК «Гюнай» |
| 6 | ООО «МКР ДРУЖБА-РАСТУНОВО» |
| 7 | ООО «ОБРАЗЦОВО ЮГ» |
| 8 | ООО «Новый дом» |
| 9 | ООО УЖК «Дружба» |
| 10 | ООО «ДомЭксКом» |
| 11 | ООО УК «М-4» |
| 12 | ООО «УК ПРЕИМУЩЕСТВО» |
| 13 | ООО «УК ДЭЗ «Мособлстройтрест № 11» |
| 14 | ООО «РИТМ» |
| 15 | ООО «УК Доверие» |
| 16 | ООО «МКР ДРУЖБА-ЮГ» |
| 17 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации |
| 18 | ОАО «Домодедово-Жилсервис» |
| 19 | ООО «МКР ДРУЖБА- ЗАПАД» |
| 20 | ОАО «Заря-Жилсервис» |
| 21 | ООО «УК "АЛГА» |
| 22 | ООО «УК "Кооператив"» |
| 23 | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
|  | Образовательные учреждения |
| 1 | МАДОУ д/с №1 «Жемчужинка» |
| 2 | МАДОУ д/с №2 «Василёк» |
| 3 | МАДОУ д/с №3 «Ивушка» |
| 4 | МАДОУ д/с №4 «Подснежник» |
| 5 | МАДОУ д/с №5 «Непоседы» |
| 6 | МАДОУ д/с №6 «Звездочка» |
| 7 | МАДОУ д/с №7 «Муравей» |
| 8 | МАДОУ д/с №8 «Белочка» |
| 9 | МАДОУ д/с №9 «Ягодка» |
| 10 | МАДОУ д/с №13 «Кораблик» |
| 11 | МАДОУ д/с №14 «Подмосковье» |
| 12 | МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи» |
| 13 | МАДОУ д/с №20 «Колокольчик» |
| 14 | МАДОУ д/с №21 «Пингвинчик» |
| 15 | МАДОУ д/с №22 «Пчелка» |
| 16 | МАДОУ д/с №23 «Золотой ключик» |
| 17 | МАДОУ д/с №26 «Лучик» |
| 18 | МАДОУ д/с №29 «Радуга» |
| 19 | МАДОУ д/с №30 «Дружба» |
| 20 | МАДОУ д/с №32 «Орлёнок» |
| 21 | МАДОУ д/с №33 «Гном» |
| 22 | МАДОУ д/с №35 «Дельфин» |
| 23 | МАДОУ д/с №36 «Сказка» |
| 24 | МАДОУ д/с №38 «Росинка» |
| 25 | МАДОУ д/с №39 «Рябинка» (б-р 60-летия СССР, д.20) |
| 26 | МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка» |
| 27 | МАДОУ д/с №41 «Ветерок» |
| 28 | МАДОУ д/с №42 «Русалочка» |
| 29 | МАДОУ д/с №46 «Незабудка» |
| 30 | МАДОУ д/с №47 «Ласточка» |
| 31 | МАДОУ д/с №49 «Улыбка» |
| 32 | МАДОУ д/с №50 «Умка» |
|  | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| 1 | МАОУ Домодедовская СОШ №1 |
| 2 | МАОУ Домодедовская СОШ №2 им. ветерана Вооруженных сил, почётного гражданина городского округа Домодедово М.Д. Глазова |
| 3 | МАОУ Домодедовский лицей №3 им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова (ул. Коломийца, д.4) |
| 4 | МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП |
| 5 | МАОУ Домодедовская гимназия №5 |
| 6 | МАОУ Домодедовская СОШ №6 |
| 7 | МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП |
| 8 | МАОУ Домодедовская СОШ №8 |
| 9 | МАОУ Домодедовская СОШ №9 им. Героя Советского Союза, советского летчика-штурмовика Д.К. Курыжова |
| 10 | МАОУ Домодедовская СОШ №10 |
| 11 | МАОУ Домодедовская СОШ №12 |
| 12 | МАОУ Востряковский лицей №1 |
| 13 | МАОУ Барыбинская СОШ |
| 14 | МАОУ Белостолбовская СОШ |
| 15 | МАОУ Заборьевская СОШ |
| 16 | МАОУ Зарёвская СОШ с УИОП |
| 17 | МАОУ Ильинская СОШ им. полного кавалера ордена Славы И.И. Сидорова |
| 18 | МАОУ Константиновская СОШ им. Героя Социалистического труда Н.В. Хухрева |
| 19 | МАОУ Краснопутьская СОШ |
| 20 | МАОУ Повадинская СОШ |
| 21 | МАОУ Ямская СОШ |
| 22 | МБОУ Кутузовская школа-интернат |
|  | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский экологический Центр "Эко-Дом" |
| 2 | МАУДО ДДТ «Эврика» |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Лира" |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской Центр "Альбатрос" |
|  | Спорт, культура |
| 1 | МБУ ЦКД "Импульс" |
| 2 | МБУК "Домодедовский историко - художественный музей" |
| 3 | МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 4 | МБУ СШ "Олимп" |
| 5 | МБУ ФОКИ "Старт" |
| 6 | МБУ ЦФКС "Горизонт" |
| 7 | МАУ ГС "Авангард" |
| 8 | МБУ МКЦ "Победа" |
| 9 | МАУК «ГПКиО «Елочки» |
| 10 | МБУ ДО «Домодедовская детская школа искусств» |
|  | ТСЖ и ЖСК |
| 1 | ТСЖ «Южное» |
| 2 | ТСЖ «Луч» |
| 3 | ТСЖ «Феникс» |
| 4 | ТСЖ «Пахра-2» |
| 5 | ТСЖ «Пахра-3» |
| 6 | ТСЖ «Марс» |
| 7 | ЖСПК «Маяк» |
| 8 | ЖСК «Чайка» |
| 9 | ЖСК «Ракета» |
| 10 | ЖСК «Прогресс» |
| 11 | ЖСК «Пахра» |
| 12 | ЖСК «Октябрь» |
| 13 | ЖСК «Надежда» |
| 14 | ЖСК «Космос» |
| 15 | ЖСК «Планета» |
| 16 | ЖСК «Восток» |
| 17 | ТСЖ «Запад» |
| 18 | ТСЖ «Востряково-1» |
| 19 | ЖСК «Незабудка» |
| 20 | ТСЖ «Текстильщики» |
| 21 | ЖСК «Спутник» |
|  | Здравоохранение |
| 1 | ГБУЗ МО "Домодедовская центральная городская больница" |
| 2 | ГАУЗ МО «Домодедовский кожно-венерологический диспансер» |
| 3 | ГАУЗ МО «Домодедовская городская стоматологическая поликлиника» |
| 4 | ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №19» |
| 5 | ГБУЗ МО «Домодедовский противотуберкулезный диспансер» |
| 6 | ГАУЗ МО «Московский областной хоспис для детей» |
|  | Торговля |
| 1 | ТЦ «Престиж» (ООО «ТД») |
| 2 | ТК «Стайер» (ООО "Стайер») |
| 3 | РЦ «Каширка8.ру» (ООО «РЦ "ФЕРСТ») |
| 4 | ТК «Центральный» (ООО «Элмос») |
| 5 | ТЦ «Домос» |
| 6 | ТЦ «Катя» |
| 7 | Гипермаркет Лента |

- Сроки проведения проверки

Сроки проведения проверки определяются графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Домодедово к отопительному периоду 2021/2022 г.г. (Приложение 1).

- Требования по готовности к отопительному периоду для

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- Требования по готовности к отопительному периоду для

потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями (Приложение № 2).

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительного периоду 2021/2022 годов.

| График |  |  |
| --- | --- | --- |
| проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и |  |  |
| потребителей тепловой энергии на территории городского округа Домодедово |  |  |
| к отопительному периоду 2021/2022 годов |  |  |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организаций | Дата проведения проверки |
| № п/п | Наименование теплосетевой организации |  |
| 1 | ООО «Дом и К» | 16.08.2021 |
| 2 | ОАО «ДоКон» | 17.08.2021 |
| 3 | ФГКУ «Санаторий «Москвич» | 18.08.2021 |
| 4 | ООО «ЖК-Ресурс» | 19.08.2021 |
| 5 | ООО «ЦИТ Транс М» | 20.08.2021 |
| 6 | ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» | 23.08.2021 |
| 7 | ООО «Большое Домодедово» | 24.08.2021 |
| 8 | ТСЖ "Луч" | 25.08.2021 |
| 9 | ОК Солюшн | 26.08.2021 |
| 10 | ФГБУ «ОК «БОР» | 27.08.2021 |
| 11 | ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ | 30.08.2021 |
| 12 | ООО «Павловские тепловые сети» | 31.08.2021 |
| 13 | ФГБУ «МФК Минфина России» | 01.09.2021 |
| 14 | ФКУЗ «Санаторий "Зеленая Роща" МВД России» | 02.09.2021 |
| 15 | ГБУ ПНИ № 32 им. О. В. Кербикова | 03.09.2021 |
| 16 | ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова» | 16.08.2021 |
| 17 | ООО «Международный аэропорт Домодедово» | 17.08.2021 |
| 18 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации | 18.08.2021 |
| 19 | МУП «Теплосеть» | 19.08.2021 |
| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Дата проведения проверки |
| 1 | ООО «УК ДЭЗ «КАПИТАЛ» | 16.08.2021 |
| 2 | ООО «МКР ДРУЖБА-БОР» | 17.08.2021 |
| 3 | ООО «Гарант» | 18.08.2021 |
| 4 | ООО «РИК» | 19.08.2021 |
| 5 | ООО «УК «Гюнай» | 20.08.2021 |
| 6 | ООО «МКР ДРУЖБА-РАСТУНОВО» | 23.08.2021 |
| 7 | ООО «ОБРАЗЦОВО ЮГ» | 24.08.2021 |
| 8 | ООО «Новый дом» | 25.08.2021 |
| 9 | ООО УЖК «Дружба» | 26.08.2021 |
| 10 | ООО «ДомЭксКом» | 27.08.2021 |
| 11 | ООО УК «М-4» | 30.08.2021 |
| 12 | ООО «УК ПРЕИМУЩЕСТВО» | 31.08.2021 |
| 13 | ООО «УК ДЭЗ «Мособлстройтрест № 11» | 01.09.2021 |
| 14 | ООО «РИТМ» | 02.09.2021 |
| 15 | ООО «УК Доверие» | 03.09.2021 |
| 16 | ООО «МКР ДРУЖБА-ЮГ» | 16.08.2021 |
| 17 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации | 17.08.2021 |
| 18 | ОАО «Домодедово-Жилсервис» | 18.08.2021 |
| 19 | ООО «МКР ДРУЖБА- ЗАПАД» | 19.08.2021 |
| 20 | ОАО «Заря-Жилсервис» | 16.08.2021 |
| 21 | ООО "УК АЛГА" | 17.08.2021 |
| 22 | ООО «УК "Кооператив"» | 18.08.2021 |
| 23 | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 19.08.2021 |
|  | Образовательные учреждения |  |
| 1 | МАДОУ д/с №1 «Жемчужинка» | 16.08.2021 |
| 2 | МАДОУ д/с №2 «Василёк» | 17.08.2021 |
| 3 | МАДОУ д/с №3 «Ивушка» | 18.08.2021 |
| 4 | МАДОУ д/с №4 «Подснежник» | 19.08.2021 |
| 5 | МАДОУ д/с №5 «Непоседы» | 20.08.2021 |
| 6 | МАДОУ д/с №6 «Звездочка» | 23.08.2021 |
| 7 | МАДОУ д/с №7 «Муравей» | 24.08.2021 |
| 8 | МАДОУ д/с №8 «Белочка» | 25.08.2021 |
| 9 | МАДОУ д/с №9 «Ягодка» | 26.08.2021 |
| 10 | МАДОУ д/с №13 «Кораблик» | 27.08.2021 |
| 11 | МАДОУ д/с №14 «Подмосковье» | 30.08.2021 |
| 12 | МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи» | 31.08.2021 |
| 13 | МАДОУ д/с №20 «Колокольчик» | 01.09.2021 |
| 14 | МАДОУ д/с №21 «Пингвинчик» | 02.09.2021 |
| 15 | МАДОУ д/с №22 «Пчелка» | 03.09.2021 |
| 16 | МАДОУ д/с №23 «Золотой ключик» | 16.08.2021 |
| 17 | МАДОУ д/с №26 «Лучик» | 17.08.2021 |
| 18 | МАДОУ д/с №29 «Радуга» | 18.08.2021 |
| 19 | МАДОУ д/с №30 «Дружба» | 19.08.2021 |
| 20 | МАДОУ д/с №32 «Орлёнок» | 20.08.2021 |
| 21 | МАДОУ д/с №35 «Дельфин» | 23.08.2021 |
| 22 | МАДОУ д/с №33 «Гном» | 17.08.2021 |
| 23 | МАДОУ д/с №36 «Сказка» | 24.08.2021 |
| 24 | МАДОУ д/с №38 «Росинка» | 25.08.2021 |
| 25 | МАДОУ д/с №39 «Рябинка» (б-р 60-летия СССР, д.20) | 26.08.2021 |
| 26 | МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка» | 27.08.2021 |
| 27 | МАДОУ д/с №41 «Ветерок» | 30.08.2021 |
| 28 | МАДОУ д/с №42 «Русалочка» | 31.08.2021 |
| 29 | МАДОУ д/с №46 «Незабудка» | 01.09.2021 |
| 30 | МАДОУ д/с №47 «Ласточка» | 02.09.2021 |
| 31 | МАДОУ д/с №49 «Улыбка» | 03.09.2021 |
| 32 | МАДОУ д/с №50 «Умка» | 16.08.2021 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |
| 1 | МАОУ Домодедовская СОШ №1 | 03.09.2021 |
| 2 | МАОУ Домодедовская СОШ №2 им. ветерана Вооруженных сил, почётного гражданина городского округа Домодедово М.Д. Глазова | 16.08.2021 |
| 3 | МАОУ Домодедовский лицей №3 им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова (ул. Коломийца, д.4) | 17.08.2021 |
| 4 | МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП | 18.08.2021 |
| 5 | МАОУ Домодедовская гимназия №5 | 19.08.2021 |
| 6 | МАОУ Домодедовская СОШ №6 | 20.08.2021 |
| 7 | МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП | 23.08.2021 |
| 8 | МАОУ Домодедовская СОШ №8 | 24.08.2021 |
| 9 | МАОУ Домодедовская СОШ №9 им. Героя Советского Союза, советского летчика-штурмовика Д.К. Курыжова | 25.08.2021 |
| 10 | МАОУ Домодедовская СОШ №10 | 26.08.2021 |
| 11 | МАОУ Домодедовская СОШ №12 | 27.08.2021 |
| 12 | МАОУ Востряковский лицей №1 | 30.08.2021 |
| 13 | МАОУ Барыбинская СОШ | 31.08.2021 |
| 14 | МАОУ Белостолбовская СОШ | 01.09.2021 |
| 15 | МАОУ Заборьевская СОШ | 02.09.2021 |
| 16 | МАОУ Зарёвская СОШ с УИОП | 03.09.2021 |
| 17 | МАОУ Ильинская СОШ им. полного кавалера ордена Славы И.И. Сидорова | 16.08.2021 |
| 18 | МАОУ Константиновская СОШ им. Героя Социалистического труда Н.В. Хухрева | 17.08.2021 |
| 19 | МАОУ Краснопутьская СОШ | 18.08.2021 |
| 20 | МАОУ Повадинская СОШ | 19.08.2021 |
| 21 | МАОУ Ямская СОШ | 20.08.2021 |
| 22 | МБОУ Кутузовская школа-интернат | 23.08.2021 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Эврика" | 16.08.2021 |
| 2 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский экологический Центр "Эко-Дом" | 17.08.2021 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Лира" | 18.08.2021 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской Центр "Альбатрос" | 19.08.2021 |
|  | Спорт, культура |  |
| 1 | МБУ ЦФКС "Горизонт" | 20.08.2021 |
| 2 | МАУ ГС "Авангард" | 23.08.2021 |
| 3 | МБУ МКЦ "Победа" | 24.08.2021 |
| 4 | МБУ ЦКД "Импульс" | 25.08.2021 |
| 5 | МБУК "Домодедовский историко - художественный музей" | 26.08.2021 |
| 6 | МБУК «Централизованная библиотечная система» | 27.08.2021 |
| 7 | МБУ СШ "Олимп" | 30.08.2021 |
| 8 | МБУ ФОКИ "Старт" | 31.08.2021 |
| 9 | МАУК «ГПКиО «Елочки» | 01.09.2021 |
| 10 | МБУ ДО «Домодедовская детская школа искусств» | 02.09.2021 |
|  | ТСЖ и ЖСК |  |
| 1 | ТСЖ «Южное» | 20.08.2021 |
| 2 | ТСЖ «Луч» | 23.08.2021 |
| 3 | ТСЖ «Феникс» | 24.08.2021 |
| 4 | ТСЖ «Пахра-2» | 25.08.2021 |
| 5 | ТСЖ «Пахра-3» | 26.08.2021 |
| 6 | ТСЖ «Марс» | 27.08.2021 |
| 7 | ЖСПК «Маяк» | 30.08.2021 |
| 8 | ЖСК «Чайка» | 31.08.2021 |
| 9 | ЖСК «Ракета» | 01.09.2021 |
| 10 | ЖСК «Прогресс» | 02.09.2021 |
| 11 | ЖСК «Пахра» | 03.09.2021 |
| 12 | ЖСК «Октябрь» | 16.08.2021 |
| 13 | ЖСК «Надежда» | 17.08.2021 |
| 14 | ЖСК «Космос» | 18.08.2021 |
| 15 | ЖСК «Планета» | 19.08.2021 |
| 16 | ЖСК «Восток» | 20.08.2021 |
| 17 | ТСЖ «Запад» | 23.08.2021 |
| 18 | ТСЖ «Востряково-1» | 24.08.2021 |
| 19 | ЖСК «Незабудка» | 25.08.2021 |
| 20 | ТСЖ «Текстильщики» | 26.08.2021 |
| 21 | ЖСК «Спутник» | 27.08.2021 |
|  | Здравоохранение |  |
| 1 | ГБУЗ МО "Домодедовская центральная городская больница" | 16.08.2021 |
| 2 | ГАУЗ МО «Домодедовский кожно-венерологический диспансер» | 17.08.2021 |
| 3 | ГАУЗ МО «Домодедовская городская стоматологическая поликлиника» | 18.08.2021 |
| 4 | ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №19» | 19.08.2021 |
| 5 | ГБУЗ МО «Домодедовский противотуберкулезный диспансер» | 20.08.2021 |
| 6 | ГАУЗ МО «Московский областной хоспис для детей» | 23.08.2021 |
|  | Торговля |  |
| 1 | ТЦ «Престиж» (ООО «ТД») | 23.08.2021 |
| 2 | ТК «Стайер» (ООО "Стайер») | 24.08.2021 |
| 3 | РЦ «Каширка8.ру» (ООО «РЦ "ФЕРСТ») | 25.08.2021 |
| 4 | ТК «Центральный» (ООО «Элмос») | 26.08.2021 |
| 5 | ТЦ «Домос» | 27.08.2021 |
| 6 | ТЦ «Катя» | 30.08.2021 |
| 7 | Гипермаркет Лента | 31.08.2021 |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительного периоду 2021/2022 года.

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения)

- Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |