Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Енбекова Л.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма II и подпрограмма IV направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а также финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **145 880,13** | 58 246,30 | 87 633,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | **78 896,64** | 31 501,46 | 47 395,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **224 776,77** | **89 747,76** | **135 029,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Сведения о многоквартирных домах по состоянию на 10.10.2025г., которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и включенных в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес многоквартирных аварийных жилых домов** | **Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м.** | **Число жителей, планируемых к переселению** |
| г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 4А | 54,4 | 7 |
| г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 10Б | 298,9 | 12 |
| г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 16А | 299,9 | 17 |
| г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 30 | 323,5 | 28 |
| г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донбасская, 62А | 27,4 | 1 |
| г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 2-я Вокзальная, д. 46 | 53,7 | 1 |
| г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Кирова, д. 3 | 32,3 | 4 |
| г. Домодедово, д. Чурилково, д. 7Б | 49,1 | 2 |
| **Всего:** | **1 139,2** | **72** |

Реализация муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а также финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Целью программы является ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Данный аварийный фонд подлежит расселению в жилые помещения, переданные в муниципальную собственность городского округа Домодедово от строительных организаций в рамках реализации инвестиционных контрактов и соглашений на территории городского округа Домодедово, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово.

Основные проблемы, которые могут возникнуть при реализации Программы:

- невыполнение целевых значений показателей результативности Программы к 2030 году;

- снижение объемов финансирования мероприятий Программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета либо неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, реализуемых в рамках следующих подпрограмм:

Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»;

Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года».

В рамках Муниципальной программы планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений за счет средств бюджетов различных уровней. Реализация мероприятий позволит решить проблему расселения многоквартирных домов в признанных установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, обеспечит защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.

Реализация в период с 2026 по 2030 год муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» позволит достигнуть следующих результатов:

- Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда городского округа Домодедово составит 1 139,2 квадратных метров;

- Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда городского округа Домодедово составит 72 человека.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Муниципальный показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 2.02.01 |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный, Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0,134 | 0,008 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | 04.01.01;  04.01.02 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Тысяча  квадратных метров | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | Годовой |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного жилищного фонда за отчетный период | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово | Годовой |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1. | 02 | 02 | 01 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | Человек | Значение результата определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово |
| 2. | 04 | 01 | 01;02 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | Значение результата определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года |

**7. Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

**7.1. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2026 год | | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2026-2030 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках второй подпрограммы | 2026-2030 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальные жилые помещения, переданные в муниципальную собственность при реализации инвестиционных контрактов и соглашений, или за счет средств бюджета городского округа Домодедово | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме II | | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8. Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»**

**8.1. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2026 год | | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2026-2030 | Итого: | 224 776,77 | 89 747,76 | | | | | 135 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 145 880,13 | 58 246,30 | | | | | 87 633,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 78 896,64 | 31 501,46 | | | | | 47 395,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2026-2030 | Итого: | 224 776,77 | 89 747,76 | | | | | 135 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета Московской области | 145 880,13 | 58 246,30 | | | | | 87 633,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 78 896,64 | 31 501,46 | | | | | 47 395,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тыс. человек. | х | х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,0072 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,008 | 0,0064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2026-2030 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тыс. человек. | х | х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме IV | | Итого: | 224 776,77 | 89 747,76 | | | | | 135 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 145 880,13 | 58 246,30 | | | | | 87 633,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Домодедово | 78 896,64 | 31 501,46 | | | | | 47 395,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |