# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

# МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018  № 2543

О проведении месячника благоустройства

территории городского округа Домодедово

в период подготовки к зимнему сезону, но

до установления снежного покрова

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и в целях принятия мер по наведению порядка и чистоты на территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему сезону, но до установления снежного покрова, улучшения санитарного состояния и благоустройства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 01 ноября по 30 ноября 2018 года месячник благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему периоду, но до установления снежного покрова.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово (Калямина Т.Н.) организовать работы по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему сезону, но до установления снежного покрова.

- Утвердить состав комиссии по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему сезону, но до установления снежного покрова (прилагается).

- Утвердить план мероприятий с 01 ноября по 30 ноября 2018 года по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему сезону, но до установления снежного покрова. (прилагается)

- Отчеты о проделанной работе исполнителям, указанным в плане мероприятий по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему сезону, но до установления снежного покрова с 01 ноября по 30 ноября 2018 года, представлять в Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово до 12.00 часов 30.11.2018  на электронный адрес: bukina@domod.ru по форме согласно Приложениям к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации городского округа Колобова И.В.

Глава городского округа					 	    А.В. Двойных

Утвержден

постановлением администрации городского округа Домодедово

от 01.11.2018 № 2543

# С О С Т А В

комиссии по проведению месячника благоустройства территории

городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему периоду, но до установления снежного покрова.

# Председатель комиссии:

Колобов И.В.	- заместитель Главы Администрации городского округа;

# Заместитель председателя комиссии:

Калямина Т.Н.	- начальник управления ЖКХ Администрации городского округа;

# Члены комиссии:

# Евсеева И.М.           -  председатель комитета по территориальному управлению Администрации городского округа;

# Москвичев Н.А. 	– начальник  организационного управления Администрации городского округа;

Белухин Г.А.	- начальник службы - главный архитектор Администрации городского округа;

Жарикова С.М.	- начальник отдела по работе с территориями управления ЖКХ Администрации городского округа;

Миронов Ф.Ф. 	 – начальник отдела агрокомплекса и экологии Администрации городского округа;

Рябов С.Б.	- начальник отдела сферы обращения Администрации городского округа;

Сударев О.Н.		- директор МБУ «Комбинат благоустройства»;

Букина Т.Е.               -  главный инспектор отдела благоустройства Управления ЖКХ

администрации городского округа;

Мальцева М.В.	- начальник территориального отдела № 24 Госадмтехнадзора

Московской области (по согласованию).

Утвержден

постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 01.11.2018 № 2543

План мероприятий с 01.11.2018 - 30.11.2018 года

по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему сезону, но до установления снежного покрова.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доведение плана мероприятий по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему сезону, но до установления снежного покрова до исполнителей. | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, Комитет по культуре делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово, Управление образования Администрации городского округа Домодедово | до 01.11.2018 |
| 2 | Заготовка посадочного материала для озеленения и очистки территории городского округа Домодедово. | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. | до 01.11.2018 |
| 3 | Проверка готовности предприятий, организаций и управляющих компаний к проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему периоду, но до установления снежного покрова. | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. | до 01.11.2018 |
| 4 | Очистка площадей, дорог, тротуаров от листвы, грязи и мусора. | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово и подрядные организации, осуществляющие комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров. Собственники, владельцы или пользователи объектов или территорий. | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 5 | Очистка системы ливневой канализации, водоотводных кюветов и канав от грязи и мусора. | МУП «Домодедовский водоканал», МУП «Теплосеть», Домодедовский РУАД, Филиал Домодедово ЗАО «Мостотрестсервис», подрядные организации по обслуживанию тротуаров и дорог. | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 6 | Уборка улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков и закрепленных территорий. | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, управляющие организации. | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 7 | Вырубка сухостойных деревьев, обрезка деревьев и кустарников на территории общего пользования и закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями. | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности. | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 8 | Ремонт, приведение в надлежащее состояние автобусных остановок, железнодорожных станций, автовокзалов. | Балансодержатели. | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 9 | Приведение в надлежащее состояние опор наружного и уличного освещения. Восстановление освещения и архитектурно-художественной подсветки. Производство работ, связанных с содержанием зеленых насаждений в охранной зоне ЛЭП. | Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго», Домодедовские электрические сети, филиал ПАО «МОЭСК» ЮЭС. | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 10 | Приведение контейнерных площадок в нормативное состояние. | Управляющие организации, МБУ «Комбинат благоустройства» | С 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 11 | Выявление, предоставление информации о местонахождении и объемах несанкционированных свалок строительных, бытовых и древесно-растительных отходов. | Отдел агрокомплекса и экологии, отдел сферы обращения, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, МБУ «Комбинат благоустройства», руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. | Постоянно |
| 12 | Подготовка сметной документации и ликвидация несанкционированных свалок | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, МБУ «Комбинат благоустройства» | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 13 | Очистка территорий в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач, линий связи от мусора и сухостоя. | Железнодорожная дистанция электроснабжения Московско-Курского отделения ФГУП «Московская железная дорога», Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго», филиал ПАО «МОЭСК» ЮЭС, дорожные и подрядные организации, осуществляющие комплекс работ по содержанию дорог. | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 14 | Тематическое оформление общественных пространств. | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, отдел сферы обращения, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, руководители организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. | Постоянно |
| 15 | Удаление граффити (изображения, рисунки или надписи), выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях промышленных и коммунальных объектов, не соответствующие архитектурно-художественному облику городского округа Домодедово. | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, отдел сферы обращения, руководители организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. | Постоянно |
| 16 | Вывоз брошенных разукомплектованных транспортных средств и пеналов. | Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, ОГИБДД УМВД | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |
| 17 | Организация рейдов с целью выявления нарушений в части соблюдения требований чистоты и порядка на территории городского округа Домодедово и привлечения виновных к административной ответственности. | Территориальный отдел № 24 Госадмтехнадзора МО, Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Отдел Роспотребнадзора. | с 01.11.2018 по 30.11.2018 |

Примечание:  Руководители предприятий, учреждений организаций представляют отчеты о проделанной работе, с нарастающим итогом, в установленные настоящим планом сроки заместителям председателя Комитета по территориальному управлению – начальникам территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово или административных округов городского округа Домодедово Администрации городского округа Домодедово, в установленные планом сроки, для подготовки сводного отчета.

Утвержден

постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 01.11.2018 № 2543

Отчет о проведении месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период подготовки к зимнему сезону, но до установления снежного покрова

| № | Организация (предприятие) | Количество людей задействованных при проведении месячника | Количество единиц техники задействованных при проведении месячника | Вывезено опавших листьев (тонн) | Количество высаженных растений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Деревьев | Кустарников |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник                                                 Подпись___________ Расшифровка___________________ Дата________________