

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Общественный контроль Хоспис**

г. Домодедово 19 сентября 2018г.

19 сентября комиссия по архитектурному облику и экологии, Общественная палата г.о. Домодедово, провела общественный контроль реконструкции усадьбы под детский Хоспис в с. Константиново

Застройщик: ООО «СЗ «Град Домодедово»

Подрядчик: ООО «ЭКОСТРОЙ»

Сроки строительства: до 31.12.2018г.

Выполнено: 70 %

Количество работающих: 3 человек.

Представитель застройщика Владимир Дубинин сообщил возобновилось финансирование, в ближайшее время увеличится количество сотрудников на объекте.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**