

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Штаб по строительству**

г. Домодедово 15 августа 2018г.

15 августа 2018 г. в Администрации г.о. Домодедово состоялся штаб по строительству.

Со слов председателя комиссии по архитектуре Энвера Абдурахманова из текущих вопросов хотелось бы выделить:

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ООО «СЗ «ГРАД ДОМОДЕДОВО»

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСАДЬБЫ ПОД ДЕТСКИЙ ХОСПИС в с. Константиново

Застройщик: ООО «СЗ «Град Домодедово»

Проектная организация: ООО «ПСФ «ПИРС»

Подрядчик: ООО «ЭКОСТРОЙ»

Сроки строительства: до 31.12.2018г.

Выполнено: 70 %

Количество работающих: 3 чел.

Общественная палата городского округа поставила в план мероприятий на сентябрь 2018г. провести Общественный контроль детского Хосписа в с. Константиново.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**