

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Штаб по строительству**

г. Домодедово 18 июля 2018г.

18.07.2018г. в Администрации г.о. Домодедово состоялся штаб по строительству.

Штаб по строительству вел глава г.о. Домодедово А.В. Двойных.

Из текущих вопросов можно выделить:

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТАКАДЫ через железную дорогу в границах СЕВЕРНОЙ ХОРДЫ (ул. Комсомольская - «КАРУСЕЛЬ»)

Заказчик: ДДС (Дирекция Дорожного Строительства)

Подрядчик: ООО «АРКС», ООО «МОИСС»

Сроки строительства: декабрь 2018г.

Выполнено: 65%

Количество работающих: 112 чел.+12 ед. техники

ООО «МОИСС»: открыть рабочее движение по эстакаде (1-й этап). Срок: до 22.07.2018г.

СТРОИТЕЛЬСТВО в с. Домодедово

ЗАО «Капитал-Б» корпусов №209, 210, 211.

Со слов Э.А. Абдурахманова - Общественная палата городского округа, А.В. Двойных предупредил представителя ЗАО "Капитал-Б", при сдаче трех корпусов, застройщик должен устранить, все ранее выданные замечания по всему м-ну "Домодедово Парк".

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**