- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пл.30-летия Победы, д.1, микрорайон Центральный, г. Домодедово, Московская область, 142000, тел.(495)276-05-13,(496)792-41-11

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.04.2018  № 927

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

Во исполнение Распоряжения Правительства Московской области от 12.04.2018 
№ 181-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года» и в целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Домодедово к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности и утвердить его состав (Прилагается).

1.1. И.о. заместителя главы администрации (Калямина Т.Н.) ежемесячно проводить заседания штаба с участием руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы.

- Создать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного), независимо от их форм собственности, проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, и утвердить ее состав (Прилагается).

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа  Домодедово к отопительному периоду 2018/2019 годов (Прилагается).

- Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы:

4.1. В срок до 30 апреля 2018 года провести проверки технического состояния подведомственных объектов.

4.2. В срок до 30 апреля 2018 года разработать комплексные планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года,                   в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 02.04.2010 № 14, с учетом недостатков предыдущего отопительного периода, выявленных нарушений эксплуатации технологического оборудования, инженерных сетей.

4.3. Провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2017/2018 года и до 1 сентября 2018 года, диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей.

4.4. В срок до 15 сентября 2018 года обеспечить готовность подведомственных объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, а также создать нормативный запас жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

4.5. В период с 15 сентября 2018 года и до начала отопительного периода, с целью проверки готовности систем подведомственных объектов жилищного фонда и социальной сферы, провести пробные топки котельных на основных и резервных видах топлива.

4.6. В срок до 1 сентября 2018 года создать необходимый запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ на подведомственных объектах.

4.7. В срок до 20 сентября 2018 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на подведомственных объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства.

4.8. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным
электроснабжением    от    двух    независимых взаимно резервирующих источников     электропитания     с     использованием     устройств     автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть на подведомственных объектах возможность аварийного подключения автономных теплоисточников к системе теплоснабжения.

4.9. В срок до 1 мая 2018 года согласовать с Министерством энергетики Московской
области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые
объемы потребления (лимиты) указанных ресурсов для котельных, обеспечивающих
бесперебойное теплоснабжение потребителей.

4.10. Принять необходимые меры по предупреждению возможных
террористических актов на подведомственных объектах.

- Руководителям управляющих организаций и организаций социальной сферы:

5.1. В срок до 25 мая 2018 года согласовать с теплоснабжающими организациями график гидравлических испытаний и промывки внутренних систем отопления подведомственных объектов жилищного фонда и социальной сферы.

5.2. Разработать совместно с теплоснабжающими организациями график заполнения систем отопления на подведомственных объектах.

5.3. Подготовить до 1 октября 2018 года снегоуборочную технику и противогололедные средства в необходимых объемах.

- Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы представить в Управление ЖКХ администрации городского округа Домодедово:

- комплексные планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года, в срок до 30 апреля 2018 года;

- предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей, в срок до 30 апреля 2018 года;

-	реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, в срок до 5 сентября 2018 года;

- информацию о создании нормативных запасов жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, в срок до 10 сентября;

- реестры актов проведения пробных топок на подведомственных объектах, в срок до 26 сентября 2018 года;

- реестры паспортов готовности подведомственных объектов социальной сферы, в срок до 1 сентября 2018 года;

- информацию о сформированных аварийных запасах материально-технических ресурсов, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018/2019 года, в срок до 10 сентября 2018 года;

- паспорта готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и других потребителей тепловой энергии с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования, в срок до 5 сентября 2018 года;

- план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на подведомственных объектах с учетом взаимодействия с тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающими организациями, а также службами жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Домодедово, в срок до 1 августа 2018 года.

- Управлению ЖКХ Администрации городского округа Домодедово               (Калямина Т.Н.):

7.1. представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

- комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Домодедово, независимо от их форм собственности, к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года в срок до 30 апреля 2018 года;

- предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей городского округа Домодедово в срок до 1 мая 2018 года;

- реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности в срок до 10 сентября 2018 года;

- информацию о готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Домодедово, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива в срок до 15 сентября 2018 года;

- реестры актов проведения пробных топок котельных на основных и резервных видах топлива в срок до 1 октября 2018 года;

- информацию о сформированных аварийных запасах материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Домодедово в срок до 1 сентября 2018 года;

- реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа Домодедово в срок до 20 сентября 2018 года  ;

7.2. в период с 01 июня по 1 ноября 2018 года ежемесячно представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обобщенные статистические данные по городскому округу Домодедово по форме федерального статистического наблюдения по формам 1-ЖКХ (зима)  срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

- МУП «Домодедовский водоканал» (Куприков Д.А.) до 1 сентября 2018 года провести ревизию и восстановительный ремонт неисправных пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Домодедово.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Домодедово от 10.04.2017 № 1267 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему период 2017/2018 года».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
И.о. заместителя главы администрации Калямину Т.Н. и заместителя главы администрации Терещенко Ю.В.

Глава городского округа    				           	                                  А.В. Двойных

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 27.04.2018 № 927

Штаб

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности

Председатель штаба:

Калямина Т.Н. – И.о. заместителя главы администрации городского округа Домодедово. Заместитель председателя штаба:

Лобачева Е.С. – заместитель начальника управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово.

Члены штаба:

Болмазова Е.В. – начальник управления образования администрации городского округа Домодедово;

Гамуза С.Г. – начальник отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг Управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово;

Епишин А.Ю. – председатель комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово;

Осипов А.А. – главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница»;

Каюгин М.М. - главный врач ГАУЗ МО «Домодедовская городская стоматологическая поликлиника»;

Шестакова М.А. – главный врач ГБУЗ МО «Домодедовский противотуберкулезный диспансер»;

Лазарева Т.А. – главный врач ГАУЗ МО «Домодедовский кожно-венерологический диспансер»;

Пославская И.А. – главный врач ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 19»;

Пластинин А.Ю. – директор МУП «Теплосеть»;

Куприков Д.А. – директор МУП «Домодедовский водоканал»;

Руководители теплоснабжающих организаций;

Руководители управляющих компаний;

Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов города Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово (по подведомственности).

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 27.04.2018 № 927

Комиссия

по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного),  независимо от их форм собственности, проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово

к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

Председатель комиссии:

Калямина Т.Н. – И.о. заместителя главы администрации городского округа Домодедово. Заместитель председателя:

Лобачева Е.С. – заместитель начальника управления ЖКХ администрации городского округа Домодедово.

Члены комиссии:

Гамуза С.Г. – начальник отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ;

Жарикова С.М – начальник отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Печенкина И.Г. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Паюсов Л.М. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Журкина Ю.А. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Белова М.О.  – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Иванищенкова А.А. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Пирожкова О.С.  – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Щелокова О.И. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Копытин В.В. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Шалобаева Е.М. – главный инспектор отдела по работе с территориями управления ЖКХ;

Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов города Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово (по подведомственности);

Пластинин А.Ю. - директор МУП «Теплосеть»;

Куприков Д.А. - директор МУП «Домодедовский водоканал»;

Руководители теплоснабжающих организаций;

Руководители управляющих компаний;

Мельник В.Г. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию);

Родин Р.В. - главный государственный инспектор Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Нестерова С.В., главный инспектор отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления ЖКХ.

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 27.04.2018 № 927

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительному периоду 2018/2019 годов

- Общие положения

Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа  Домодедово к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

Данная программа определяет порядок действия членов комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного),  независимо от их форм собственности, проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, созданной и утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово в установленном порядке.

- Объекты, подлежащие проверке

Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:

- теплоснабжающих  и теплосетевых организаций:

| № п/п | Наименование теплосетевой организации |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Дом и К» |
| 2 | ОАО «ДоКон» |
| 3 | ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ |
| 4 | ФГБУ «МФК Минфина России» |
| 5 | ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» |
| 6 | ГБУ ПНИ № 32 им. О. В. Кербикова |
| 7 | ФГКУ «Санаторий «Москвич» |
| 8 | ФГБУ «ОК «БОР» |
| 9 | МУП «Теплосеть» |
| 10 | ООО «ЖК-Ресурс» |
| 11 | ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова» |
| 12 | ФКУЗ «Санаторий "Зеленая Роща" МВД России» |
| 13 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации |
| 14 | ООО «ЦИТ Транс» |
| 15 | ООО «Павловские тепловые сети» |
| 16 | ТСЖ "Луч" |

- потребителей тепловой энергии:

| № п/п | Наименование управляющей компании |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Гарант» |
| 2 | ООО «УК «Гюнай» |
| 3 | ООО ЖЭУ «ДРУЖБА» |
| 4 | ООО УЖК «Дружба» |
| 5 | ООО УК «Подмосковье» |
| 6 | ООО «ЖКУ» |
| 7 | ООО ЖЭУ «ДРУЖБА 1» |
| 8 | ООО ЖЭУ «Дружба" |
| 9 | ООО «УК ДЭЗ «Мособлстройтрест № 11» |
| 10 | ООО «КТК "Прима» (ИНН: 500...825) |
| 11 | ОАО «Заря-Жилсервис» |
| 12 | ООО «КТК «Прима» (ИНН: 500...380) |
| 13 | ООО «УК ДЭЗ «КАПИТАЛ» |
| 14 | ОАО «Домодедово-Жилсервис» |
| 15 | ООО «АРГУМЕНТ» |
| 16 | ООО «ГУЖФ» |
| 17 | ООО «ДомЭксКом» |
| 18 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации |
|  | Образовательные учреждения |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 "Жемчужинка" |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 "Василёк" |
| 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №3 "Ивушка" |
| 4 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №4"Подснежник" |
| 5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №6"Звездочка" |
| 6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №7 "Муравей" |
| 7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8 "Белочка" |
| 8 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №9 "Ягодка" |
| 9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 |
| 10 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №11"Рябинка" |
| 11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12"Березка" |
| 12 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 "Кораблик" |
| 13 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №14"Подмосковье" |
| 14 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 "Родничок" |
| 15 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 "Веснушка" |
| 16 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №17 "Заряночка" |
| 17 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18"Веселые стрижи" |
| 18 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №19"Цветик-Семицветик" |
| 19 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №20 "Колокольчик" |
| 20 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №21"Пингвинчик" |
| 21 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №22 "Пчелка" |
| 22 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №23"Золотой ключик" |
| 23 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №24"Ромашка" |
| 24 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 "Белоснежка" |
| 25 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 "Лучик" |
| 26 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 "Теремок" |
| 27 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №28"Солнышко" |
| 28 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №29 "Радуга" |
| 29 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №30 "Дружба" |
| 30 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №31"Одуванчик" |
| 31 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №32"Орленок" |
| 32 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 "Гном" |
| 33 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 "Светлячок" |
| 34 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №35"Дельфин" |
| 35 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 "Колосок" |
| 36 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №38"Росинка" |
| 37 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №39"Рябинка" |
| 38 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №40"Золотая рыбка" |
| 39 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 "Ветерок" |
| 40 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №42 "Русалочка" |
| 41 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №46"Незабудка" |
| 42 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №47 "Ласточка" |
| 43 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №49 "Улыбка" |
| 44 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №50 "Умка" |
| 45 | Негосударственное образовательное частное учреждение дошкольного воспитания «Мир познаний» |
| 46 | Филиал Автономной некоммерческой организации Начальной школы-детского сада центра раннего развития детей «Наш наследник» |
| 47 | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Профессиональный колледж «Московия» |
| 48 | Автономная некоммерческая организация Профессиональная образовательная организация "Домодедовский профессиональный колледж" |
| 49 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Барыбинская средняя общеобразовательная школа |
| 50 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белостолбовская средняя общеобразовательная школа |
| 51 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Востряковский лицей №1 |
| 52 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Востряковская средняя общеобразовательная школа №2 |
| 53 | Муниципипальное автономное общеобразовательное учреждение Востряковская средняя общеобразовавтельная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 54 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гальчинская средняя общеобразовательная школа |
| 55 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Добрыниховская средняя общеобразовательная школа |
| 56 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №1 |
| 57 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №2 |
| 58 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовский лицей №3 имени Героя Советского Союза Ю.П. Максимова |
| 59 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 60 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская гимназия №5 |
| 61 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №6 |
| 62 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов |
| 63 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №8 |
| 64 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №9 |
| 65 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №10 |
| 66 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заборьевская средняя общеобразовательная школа |
| 67 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заревская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов |
| 68 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа |
| 69 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя общеобразовательная школа |
| 70 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Краснопутьская средняя общеобразовательная школа |
| 71 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Повадинская средняя общеобразовательная школа |
| 72 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чурилковская средняя общеобразовательная школа |
| 73 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ямская средняя общеобразовательная школа |
| 74 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Домодедовская сельская основная общеобразовательная школа |
| 75 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лобановская основная общеобразовательная школа |
| 76 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павловская начальная общеобразовательная школа |
| 77 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кутузовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 78 | Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Русская Многоуровневая Школа" |
| 79 | Частное общеобразовательное учреждение "Православная классическая гимназия имени преподобного Серафима Саровского» |
| 80 | МБУ ДО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина |
| 81 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Эврика" |
| 82 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский экологический Центр "Эко-Дом" |
| 83 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Лира" |
| 84 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской Центр "Альбатрос" |
| 85 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Домодедово Спортивная школа "Олимп" |
| 86 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Домодедовская детская школа искусств" |
| 87 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования" |
| 88 | Управление образования администрации городского округа Домодедово |
|  | Спорт, культура |
| 1 | МБУ ЦКД "Импульс" |
| 2 | МАУК "ГПКиО" "Елочки" МБУ ДО "Домодедовская детская школа искусств" |
| 3 | МБУК "Домодедовский историко - художественный музей" |
| 4 | МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 5 | МБУ СШ "Олимп" |
| 6 | МБУ ФОКИ "Старт" |
| 7 | МБУ ЦФСК "Горизонт" |
| 8 | МАУ ГС "Авангард" |
| 9 | МБУ МКЦ "Победа" |
| 10 | Молодежный Медиацентр Домодедово |
| 11 | Молодёжный центр технического творчества "Интеграл" |
| 12 | Молодёжный военно-патриотический клуб "Знамя" |
| 13 | Молодёжный центр по месту жительства "Спутник" |
| 14 | Клуб по месту жительства "Планета" |
| 15 | Клуб по месту жительства "Сатурн" |
| 16 | Клуб по месту жительства "Радуга" |
| 17 | Спортивный комплекс "Атлант" |
| 18 | Физкультурно-оздоровительный комплекс "Фокус" |
| 19 | Центр тестирования ВФСК "ГТО" |
|  | ТСЖ, ЖСК |
| 1 | ТСЖ «Южное» |
| 2 | ТСЖ «Луч» |
| 3 | ТСЖ «Феникс» |
| 4 | ТСЖ «Пахра-2» |
| 5 | ТСЖ «Пахра-3» |
| 6 | ТСЖ «Марс» |
| 7 | ЖСК «Маяк» |
| 8 | ЖСК «Чайка» |
| 9 | ЖСК «Ракета» |
| 10 | ЖСК «Прогресс» |
| 11 | ЖСК «Пахра» |
| 12 | ЖСК «Октябрь» |
| 13 | ЖСК «Надежда» |
| 14 | ЖСК «Космос» |
| 15 | ЖСК «Спутник» |
| 16 | ЖСК «Планета» |
| 17 | ЖСК «Восток» |
| 18 | ЖСК «Символ» |
| 19 | ТСЖ «Запад» |
| 20 | ТСЖ «Востряково-1» |
| 21 | ЖСК «Незабудка» |
|  | Здравоохранение |
| 1 | ГБУЗ МО "Домодедовская центральная городская больница" |
| 2 | ГАУЗ МО "Домодедовская городская стоматологическая поликлиника" |
| 3 | ГБУЗ МО "Видновская станция скорой медицинской помощи" Домодедовская подстанция |
| 4 | ГАУЗ МО "Домодедовский кожно-венерологический диспансер" |
| 5 | ГБУЗ МО "Домодедовский противотуберкулезный диспансер" |
| 6 | ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 19" |
|  | Торговля |
| 1 | ТЦ «Престиж» (ООО «ТД») |
| 2 | ТК «Стайер» (ООО "Стайер») |
| 3 | Магазин (ООО «ВИКО») |
| 4 | ТЦ (ЗАО «Концерн АйсРоос») |
| 5 | Магазин (ООО «Сельская Компания») |
| 6 | РЦ «Каширка8.ру» (ООО «РЦ "ФЕРСТ») |
| 7 | ТК «Центральный» (ООО «Элмос») |
| 8 | Магазин-кафе (ООО «МАРКОС») |
| 9 | БОК «Северный парк» (ООО «Северный») |
| 10 | Домодедовское районное потребительское общество |

- Сроки проведения проверки

Сроки проведения проверки определяются графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Домодедово к отопительному периоду 2018/2019 годов. (Приложение 1).

- Требования по готовности к отопительному периоду для

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- Требования по готовности к отопительному периоду для

потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями (Приложение № 2).

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительного периоду 2018/2019 годов.

| График |  |  |
| --- | --- | --- |
| проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и |  |  |
| потребителей тепловой энергии на территории городского округа Домодедово |  |  |
| к отопительному периоду 2018/2019 годов |  |  |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организаций | Дата проведения проверки |
| 1 | ООО «Дом и К» | 15.08.2018 |
| 2 | ОАО «ДоКон» | 16.08.2018 |
| 3 | ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ | 17.08.2018 |
| 4 | ФГБУ «МФК Минфина России» | 20.08.2018 |
| 5 | ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» | 21.08.2018 |
| 6 | ГБУ ПНИ № 32 им. О. В. Кербикова | 22.08.2018 |
| 7 | ФГКУ «Санаторий «Москвич» | 23.08.2018 |
| 8 | ФГБУ «ОК «БОР» | 24.08.2018 |
| 9 | МУП «Теплосеть» | 27.08.2018 |
| 10 | ООО «ЖК-Ресурс» | 28.08.2018 |
| 11 | ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова» | 29.08.2018 |
| 12 | ФКУЗ «Санаторий "Зеленая Роща" МВД России» | 30.08.2018 |
| 13 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации | 31.08.2018 |
| 14 | ООО «ЦИТ Транс» | 03.09.2018 |
| 15 | ООО «Павловские тепловые сети» | 04.09.2018 |
| 16 | ТСЖ "Луч" | 05.09.2018 |
| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Дата проведения проверки |
| 1 | ООО «Гарант» | 15.08.2018 |
| 2 | ООО «УК «Гюнай» | 16.08.2018 |
| 3 | ООО ЖЭУ «ДРУЖБА» | 17.08.2018 |
| 4 | ООО УЖК «Дружба» | 20.08.2018 |
| 5 | ООО УК «Подмосковье» | 21.08.2018 |
| 6 | ООО «ЖКУ» | 22.08.2018 |
| 7 | ООО ЖЭУ «ДРУЖБА 1» | 23.08.2018 |
| 8 | ООО ЖЭУ «Дружба" | 24.08.2018 |
| 9 | ООО «УК ДЭЗ «Мособлстройтрест № 11» | 27.08.2018 |
| 10 | ООО «КТК "Прима» (ИНН: 500...825) | 28.08.2018 |
| 11 | ОАО «Заря-Жилсервис» | 29.08.2018 |
| 12 | ООО «КТК «Прима» (ИНН: 500...380) | 30.08.2018 |
| 13 | ООО «УК ДЭЗ «КАПИТАЛ» | 31.08.2018 |
| 14 | ОАО «Домодедово-Жилсервис» | 03.09.2018 |
| 15 | ООО «АРГУМЕНТ» | 04.09.2018 |
| 16 | ООО «ГУЖФ» | 05.09.2018 |
| 17 | ООО «ДомЭксКом» | 06.09.2018 |
| 18 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации | 15.08.2018 |
|  | Образовательные учреждения |  |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 "Жемчужинка" | 15.08.2018 |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 "Василёк" | 16.08.2018 |
| 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №3 "Ивушка" | 17.08.2018 |
| 4 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №4"Подснежник" | 20.08.2018 |
| 5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №6"Звездочка" | 21.08.2018 |
| 6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №7 "Муравей" | 22.08.2018 |
| 7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8 "Белочка" | 23.08.2018 |
| 8 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №9 "Ягодка" | 24.08.2018 |
| 9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 | 27.08.2018 |
| 10 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №11"Рябинка" | 28.08.2018 |
| 11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12"Березка" | 29.08.2018 |
| 12 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 "Кораблик" | 30.08.2018 |
| 13 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №14"Подмосковье" | 31.08.2018 |
| 14 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 "Родничок" | 03.09.2018 |
| 15 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 "Веснушка" | 04.09.2018 |
| 16 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №17 "Заряночка" | 05.09.2018 |
| 17 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18"Веселые стрижи" | 06.09.2018 |
| 18 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №19"Цветик-Семицветик" | 15.08.2018 |
| 19 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №20 "Колокольчик" | 16.08.2018 |
| 20 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №21"Пингвинчик" | 17.08.2018 |
| 21 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №22 "Пчелка" | 20.08.2018 |
| 22 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №23"Золотой ключик" | 21.08.2018 |
| 23 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №24"Ромашка" | 22.08.2018 |
| 24 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 "Белоснежка" | 23.08.2018 |
| 25 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 "Лучик" | 24.08.2018 |
| 26 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 "Теремок" | 27.08.2018 |
| 27 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №28"Солнышко" | 28.08.2018 |
| 28 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №29 "Радуга" | 29.08.2018 |
| 29 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №30 "Дружба" | 30.08.2018 |
| 30 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №31"Одуванчик" | 31.08.2018 |
| 31 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №32"Орленок" | 03.09.2018 |
| 32 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 "Гном" | 04.09.2018 |
| 33 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 "Светлячок" | 05.09.2018 |
| 34 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №35"Дельфин" | 06.09.2018 |
| 35 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 "Колосок" | 15.08.2018 |
| 36 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №38"Росинка" | 16.08.2018 |
| 37 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №39"Рябинка" | 17.08.2018 |
| 38 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №40"Золотая рыбка" | 20.08.2018 |
| 39 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 "Ветерок" | 21.08.2018 |
| 40 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №42 "Русалочка" | 22.08.2018 |
| 41 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №46"Незабудка" | 23.08.2018 |
| 42 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №47 "Ласточка" | 24.08.2018 |
| 43 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №49 "Улыбка" | 27.08.2018 |
| 44 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №50 "Умка" | 28.08.2018 |
| 45 | Негосударственное образовательное частное учреждение дошкольного воспитания «Мир познаний» | 29.08.2018 |
| 46 | Филиал Автономной некоммерческой организации Начальной школы-детского сада центра раннего развития детей «Наш наследник» | 30.08.2018 |
| 47 | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Профессиональный колледж «Московия» | 31.08.2018 |
| 48 | Автономная некоммерческая организация Профессиональная образовательная организация "Домодедовский профессиональный колледж" | 03.09.2018 |
| 49 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Барыбинская средняя общеобразовательная школа | 04.09.2018 |
| 50 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белостолбовская средняя общеобразовательная школа | 05.09.2018 |
| 51 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Востряковский лицей №1 | 06.09.2018 |
| 52 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Востряковская средняя общеобразовательная школа №2 | 15.08.2018 |
| 53 | Муниципипальное автономное общеобразовательное учреждение Востряковская средняя общеобразовавтельная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов | 16.08.2018 |
| 54 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гальчинская средняя общеобразовательная школа | 17.08.2018 |
| 55 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Добрыниховская средняя общеобразовательная школа | 20.08.2018 |
| 56 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №1 | 21.08.2018 |
| 57 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №2 | 22.08.2018 |
| 58 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовский лицей №3 имени Героя Советского Союза Ю.П. Максимова | 23.08.2018 |
| 59 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов | 24.08.2018 |
| 60 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская гимназия №5 | 27.08.2018 |
| 61 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №6 | 28.08.2018 |
| 62 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов | 29.08.2018 |
| 63 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №8 | 30.08.2018 |
| 64 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №9 | 31.08.2018 |
| 65 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №10 | 03.09.2018 |
| 66 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заборьевская средняя общеобразовательная школа | 04.09.2018 |
| 67 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заревская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов | 05.09.2018 |
| 68 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа | 06.09.2018 |
| 69 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя общеобразовательная школа | 15.08.2018 |
| 70 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Краснопутьская средняя общеобразовательная школа | 16.08.2018 |
| 71 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Повадинская средняя общеобразовательная школа | 17.08.2018 |
| 72 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чурилковская средняя общеобразовательная школа | 20.08.2018 |
| 73 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ямская средняя общеобразовательная школа | 21.08.2018 |
| 74 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Домодедовская сельская основная общеобразовательная школа | 22.08.2018 |
| 75 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лобановская основная общеобразовательная школа | 23.08.2018 |
| 76 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павловская начальная общеобразовательная школа | 24.08.2018 |
| 77 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кутузовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 27.08.2018 |
| 78 | Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Русская Многоуровневая Школа" | 28.08.2018 |
| 79 | Частное общеобразовательное учреждение "Православная классическая гимназия имени преподобного Серафима Саровского» | 29.08.2018 |
| 80 | МБУ ДО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина | 30.08.2018 |
| 81 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Эврика" | 31.08.2018 |
| 82 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский экологический Центр "Эко-Дом" | 03.09.2018 |
| 83 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Лира" | 04.09.2018 |
| 84 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской Центр "Альбатрос" | 05.09.2018 |
| 85 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Домодедово Спортивная школа "Олимп" | 06.09.2018 |
| 86 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Домодедовская детская школа искусств" | 15.08.2018 |
| 87 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования" | 16.08.2018 |
| 88 | Управление образования администрации городского округа Домодедово | 17.08.2018 |
|  | Спорт, культура |  |
| 1 | МБУ ЦКД "Импульс" | 20.08.2018 |
| 2 | МАУК "ГПКиО" "Елочки" | 21.08.2018 |
| 3 | МБУ ДО "Домодедовская детская школа искусств" | 22.08.2018 |
| 4 | МБУК "Домодедовский историко - художественный музей" | 23.08.2018 |
| 5 | МБУК «Централизованная библиотечная система» | 24.08.2018 |
| 6 | МБУ СШ "Олимп" | 27.08.2018 |
| 7 | МБУ ФОКИ "Старт" | 28.08.2018 |
| 8 | МБУ ЦФСК "Горизонт" | 29.08.2018 |
| 9 | МАУ ГС "Авангард" | 30.08.2018 |
| 10 | МБУ МКЦ "Победа" | 31.08.2018 |
| 11 | Молодежный Медиацентр Домодедово | 03.09.2018 |
| 12 | Молодёжный центр технического творчества "Интеграл" | 04.09.2018 |
| 13 | Молодёжный военно-патриотический клуб "Знамя" | 05.09.2018 |
| 14 | Молодёжный центр по месту жительства "Спутник" | 06.09.2018 |
| 15 | Клуб по месту жительства "Планета" | 15.08.2018 |
| 16 | Клуб по месту жительства "Сатурн" | 16.08.2018 |
| 17 | Клуб по месту жительства "Радуга" | 17.08.2018 |
| 18 | Спортивный комплекс "Атлант" | 20.08.2018 |
| 19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс "Фокус" | 21.08.2018 |
| 20 | Центр тестирования ВФСК "ГТО" | 22.08.2018 |
|  | ТСЖ, ЖСК |  |
| 1 | ТСЖ «Южное» | 22.08.2018 |
| 2 | ТСЖ «Луч» | 23.08.2018 |
| 3 | ТСЖ «Феникс» | 24.08.2018 |
| 4 | ТСЖ «Пахра-2» | 27.08.2018 |
| 5 | ТСЖ «Пахра-3» | 28.08.2018 |
| 6 | ТСЖ «Марс» | 29.08.2018 |
| 7 | ЖСК «Маяк» | 30.08.2018 |
| 8 | ЖСК «Чайка» | 31.08.2018 |
| 9 | ЖСК «Ракета» | 03.09.2018 |
| 10 | ЖСК «Прогресс» | 04.09.2018 |
| 11 | ЖСК «Пахра» | 05.09.2018 |
| 12 | ЖСК «Октябрь» | 06.09.2018 |
| 13 | ЖСК «Надежда» | 15.08.2018 |
| 14 | ЖСК «Космос» | 16.08.2018 |
| 15 | ЖСК «Спутник» | 17.08.2018 |
| 16 | ЖСК «Планета» | 20.08.2018 |
| 17 | ЖСК «Восток» | 22.08.2018 |
| 18 | ЖСК «Символ» | 23.08.2018 |
| 19 | ТСЖ «Запад» | 24.08.2018 |
| 20 | ТСЖ «Востряково-1» | 27.08.2018 |
| 21 | ЖСК «Незабудка» | 28.08.2018 |
|  | Здравоохранение |  |
| 1 | ГБУЗ МО "Домодедовская центральная городская больница" | 30.08.2018 |
| 2 | ГАУЗ МО "Домодедовская городская стоматологическая поликлиника" | 31.08.2018 |
| 3 | ГБУЗ МО "Видновская станция скорой медицинской помощи" Домодедовская подстанция | 03.09.2018 |
| 4 | ГАУЗ МО "Домодедовский кожно-венерологический диспансер" | 04.09.2018 |
| 5 | ГБУЗ МО "Домодедовский противотуберкулезный диспансер" | 05.09.2018 |
| 6 | ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 19" | 06.09.2018 |
|  | Торговля |  |
| 1 | ТЦ "Престиж" (ООО "ТД") | 15.08.2018 |
| 2 | ТК "Стайер" (ООО "Стайер") | 16.08.2018 |
| 3 | Магазин (ООО «ВИКО») | 17.08.2018 |
| 4 | ТЦ (ЗАО "Концерн АйсРоос") | 20.08.2018 |
| 5 | Магазин (ООО «Сельская Компания») | 22.08.2018 |
| 6 | РЦ "Каширка8.ру" (ООО "РЦ "ФЕРСТ") | 23.08.2018 |
| 7 | ТК «Центральный» (ООО "Элмос") | 24.08.2018 |
| 8 | Магазин-кафе (ООО "МАРКОС") | 27.08.2018 |
| 9 | БОК "Северный парк" (ООО "Северный") | 28.08.2018 |
| 10 | Домодедовское районное потребительское общество | 15.08.2018 |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Домодедово к отопительного периоду 2018/2019 года.

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |