

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Штаб по строительству**

г. Домодедово 19 сентября 2018г

19 сентября в администрации г.о. Домодедово состоялся штаб по строительству.

Вел штаб Председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Павлович Ковалевский.

Заместитель генерального директора ООО " ЛИДЕР ГРУПП" Иван Мотохов доложил о позитивных сдвигах на 2 и 3 корпусах.

2 корпус:

Идёт благоустройство придомовой территории, Управляющая компания ведёт предварительный осмотр дома.

3 корпус:

Окна на объекте, на днях начинается монтаж.

Представитель инициативной группы просил восстановить веб камеры на доме, Леонид Павлович сделал замечание застройщику, камеры должны быть на всех объектах.

Общественная палата городского округа, поставила в план на октябрь, провести общественный контроль данных объектов.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**