|  | Перечень изменений существенных условий Контракта от 05.07.2024 № 31/07/2024-44 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция тепловой сети котельной «25 лет Октября» г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, ул. Каширское шоссе; (в т.ч. ПИР)» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации городского округа Домодедово Московской области от 26.08.2025 № 2828 |
| --- | --- |

| № | Номер контракта/наименование объекта | Цена контракта | Размер аванса по контракту, в том числе по этапам | Новый размер аванса по Контракту, в том числе по этапам | Новый порядок выплаты аванса по Контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контракт № 31/07/2024-44 от «05» июля 2024 года «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: ««Реконструкция тепловой сети котельной «25 лет Октября» г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, ул. Каширское шоссе; (в т.ч. ПИР)» | 190 085 000,00 руб., в том числе цена Контракта по этапам (руб.): 1 этап -11 405 100,00 2 этап- 178 679 900,00 | Размер аванса 30% от Цены Контракта, что составляет- 57 025 500,00 руб., в том числе по этапам: № этапа; размер аванса по этапу. 1; 30% - 3 421 530,00 руб.. 2; 30% - 53 603 970,00 руб.. | № этапа; размер аванса по этапу. 1; 50% - 5 702 550,00 руб.. 2; 50% - 89 339 950,00 руб.. Новый размер аванса 50% от Цены Контракта, что составляет- 95 042 500,00 руб., в том числе по этапам: | Выплата аванса производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанные цели на соответствующий финансовый год, после подписания Сторонами Контракта дополнительного соглашения об изменении существенных условий Контракта в части изменения размера аванса. Выплата аванса производится за вычетом ранее оплаченного аванса в течение 5 рабочих дней с даты выставления Подрядчиком счета на уплату аванса, в порядке, установленном Контрактом. |