# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2022   № 2511

городской округ Домодедово

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" и рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" (далее – ООО «ОСА») от 05.08.2022г. №22, в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта "Устройство тюбинговой зоны в новом лесопарке "Ушмарский лес" МАУК "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"" от 01.08.2022г. № 28-22К  по причине возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта от 01.08.2022 № 28-22К "Устройство тюбинговой зоны в новом лесопарке "Ушмарский лес" МАУК "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"" (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» и ООО «ОСА» в части изменения размера авансового платежа и порядка его оплаты, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Заключить с ООО «ОСА» дополнительное соглашение к Контракту об изменении размера авансового платежа с соблюдением размера обеспечения исполнения Контракта, установленного статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Домодедово Горбунова А.А.

Глава городского округа                                                                                                     М.А. Ежокин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

Московской области

от 05.09.2022  № 2511

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| № | Номер контракта/наименование объекта | Дата заключения контракта | Размер аванса по контракту | Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту | Новый порядок выплаты аванса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №28-22К Устройство тюбинговой зоны в новом лесопарке "Ушмарский лес" МАУК "Городской парк культуры и отдыха "Елочки" | 01.08.2022г. | Авансирование не предусмотрено | 30% от суммы контракта, но не более чем сумма доведённых до заказчика бюджетных обязательств на текущий финансовый год | Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год |

# Text boxes

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.08.2022г. № 28-22К "Устройство тюбинговой зоны в новом лесопарке "Ушмарский лес" МАУК "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"", заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» и ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"