- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2022 № 3300

городской округ Домодедово

Об утверждении муниципальной программы

городского округа  Домодедово «Формирование современной

комфортной городской среды»

В соответствии с п.11 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу городского округа Домодедово «Формирование современной комфортной городской среды» (прилагается).

- Признать утратившими силу:

2.1. Пункт 1. Постановления Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298 «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Домодедово»;

2.2. Постановление Администрации городского округа Домодедово №20 от 16.01.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.3. Постановление Администрации городского округа Домодедово №159 от 29.01.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.4. Постановление Администрации городского округа Домодедово №518 от 10.03.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.5. Постановление Администрации городского округа Домодедово №737 от 30.03.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.6. Постановление Администрации городского округа Домодедово №1003 от 26.05.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.7. Постановление Администрации городского округа Домодедово №1446 от 14.07.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.8. Постановление Администрации городского округа Домодедово №1806 от 27.08.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.9. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2309 от 22.10.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.10. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2394 от 29.10.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.11. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2814 от 17.12.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.12. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2924 от 30.12.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.13. Постановление Администрации городского округа Домодедово №265 от 11.02.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.14. Постановление Администрации городского округа Домодедово №399 от 24.02.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.15. Постановление Администрации городского округа Домодедово №808 от 15.04.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.16. Постановление Администрации городского округа Домодедово №1188 от 09.06.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.17. Постановление Администрации городского округа Домодедово №1521 от 22.07.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.18. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2102 от 17.09.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.19. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2238 от 04.10.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.20. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2375 от 18.10.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.21. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2563 от 01.11.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.22. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2807 от 08.12.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.23. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2988 от 24.12.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.24. Постановление Администрации городского округа Домодедово №405 от 17.02.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.25. Постановление Администрации городского округа Домодедово №854 от 31.03.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.26. Постановление Администрации городского округа Домодедово №1545 от 02.05.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.27.   Постановление Администрации городского округа Домодедово №1251 от 05.05.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.28. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2029 от 21.07.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.29. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2220 от 10.08.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298;

2.30. Постановление Администрации городского округа Домодедово №2842 от 04.10.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 №2298.

- Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации Миронова Ф.Ф.

Глава городского округа                                                                                     М.А. Ежокин

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 31/10/2022 № 3300

Муниципальная программа городского округа Домодедово

«Формирование современной комфортной городской среды»

г. Домодедово

Паспорт Программы

«Формирование современной комфортной городской среды» Координатор муниципальной программы; Заместитель главы администрации городского округа Домодедово Ф.Ф. Миронов. Муниципальный заказчик муниципальной программы; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Домодедово. Цели муниципальной программы; Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Домодедово и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.. Перечень подпрограмм; Подпрограмма I "Комфортная городская среда" Подпрограмма II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» Подпрограмма III "Обеспечивающая подпрограмма ". Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:; Расходы (тыс. рублей). Всего; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Средства федерального бюджета; 140 220,00; 140 220,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 233 261,64; 136 500,52; 26 962,52; 23 266,20; 23 266,20; 23 266,20. Средства бюджета городского округа; 1 401 333,19; 480 997,33; 231 636,60; 229 566,42; 229 566,42; 229 566,42. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего, в том числе по годам:; 1 774 814,83; 757 717,85; 258 599,12; 252 832,62; 252 832,62; 252 832,62.

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы городского округа Домодедово «Формирование современной комфортной городской среды» является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Домодедово и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Городское благоустройство – это жилищное и уличное благоустройство: планировка, муниципальное строительство, жилищный фонд, муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, улицами и тротуарами, уличный транспорт, муниципальная связь, городское освещение, канализация и отопление.  Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий городского округа Домодедово. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте города.  Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству города, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Домодедово» (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

При формировании плана благоустройства, в том числе выбора адресного перечня территорий для благоустройства, необходимо учитывать итоги проведения ежегодного рейтингового голосования на портале «Добродел». Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства и муниципальную программу.

Кроме дворовых территорий в городском округе Домодедово имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория   муниципального образования, которая  постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

- Кроме того, на территории городского округа Домодедово Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №7 к муниципальной программе

- 2. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской среды»  планируется достижение следующих результатов:

Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий на территории городского округа Домодедово (по результатам инвентаризации);

Увеличение доли на территории городского округа Домодедово обеспечивающих условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить, как умеренный.

3. Риск изменения федерального и областного законодательства.

4. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач,  оставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя Программы, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых

организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска.

Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

В целях оптимизации процессов реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

- 3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» позволит выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству указан в Приложении № 5 к муниципальной программе.

Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Московской области включает в себя капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа Домодедово, в том числе: замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы; работы по ремонту фасадов; кровель; подъездов; внутренних инженерных систем; подвалов муниципального жилищного фонда.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 6 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»  направлена на проведение мероприятий с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.

- Паспорта Подпрограмм содержатся в Приложении №1 Программы.

- 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав программы и подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого способствует их выполнение.

Перечень мероприятий приведен в соответствующих подпрограммах муниципальной программы и в приложении № 4 к муниципальной программе.

- 5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

- Основные планируемые результаты реализации программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета городского округа Домодедово. Обоснования объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, приведено в приложении   № 3 к муниципальной программе.

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Перечень объектов благоустройства | Ежеквартальная |
| 2 | Количество установленных детских игровых площадок | единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Реестр детских игровых площадок на территории городского округа | Ежеквартальная |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Отчетность в ГАСУ | Ежеквартальная |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Голосование граждан городского округа на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании обращений граждан, полученных иными способами (50% от плана на год). | Ежеквартальная |
| 5 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | кв. метры | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отчетность в СКПДИ | Ежеквартальная |
| 6 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия программы | Перечень созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ежеквартальная |
| 7 | Количество приобретенной коммунальной техники | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Перечень приобретенной коммунальной техники | Ежеквартальная |
| 8 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета средств, утвержденной на текущий финансовый год | Отчетность в ГАСУ | Годовая |
| 9 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Единица | Значение показателя определяется как общее количество отремонтированных подъездов в ходе реализации программы на текущий год | Реестр подъездов МКД на территории городского округа | Годовая |
| 10 | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Определяется на основании фактических значений рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Отчеты административной комиссии | Квартальная |

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Порядок взаимодействия реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области» (далее – Порядок).

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, утвержденным постановлением администрации от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области».

|  |  |  |  | "Приложение № 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "Формирование современной комфортной городской среды" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 31.10.2022 № 3300 |  |  |  |  |
| Паспорт муниципальной подпрограммы I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комфортная городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальный подпрограммы | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 343 174,54 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 382 303,62 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 220,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 82 670,17 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 | 94 408,85 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 284,37 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 | 147 674,77 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Паспорт муниципальной подпрограммы II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальный подпрограммы | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 413 240,31 | 247 513,85 | 241 747,35 | 241 747,35 | 241 747,35 | 1 385 996,21 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 53 122,35 | 23 319,85 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 | 135 312,79 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 360 117,96 | 224 194,00 | 222 123,82 | 222 123,82 | 222 123,82 | 1 250 683,42 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Паспорт подпрограммы III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 6 515,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 3 540,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 2 975,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  | "Приложение № 2 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "Формирование современной комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 31.10.2022 № 3300 |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Комфортная городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | F2 |
| 2 | Целевой показатель 2. Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 3 | Целевой показатель 3. Реализованы проекты победителей Всероссийсукого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единица | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 2 | Целевой показатель 2. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | кв.метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 4 | Целевой показатель 4. Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 5 | Целевой показатель 5. Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 6 | Целевой показатель 6. Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| 7 | Целевой показатель 7. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |

|  |  |  |  |  | "Приложение № 3 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Формирование современной комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |
|  |  | утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 31.10.2022 № 3300 |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Итого | Сводные сметные расчеты | 291 669,27 | 291 669,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 140 220,00 | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 104 709,27 | 104 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | Итого | Сводные сметные расчеты | 15 158,00 | 15 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | Итого | Сводные сметные расчеты | 26 565,00 | 26 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 18 595,50 | 18 595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 7 969,50 | 7 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Итого | Сводные сметные расчеты | 48 911,35 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 673,35 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 34 238,00 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие F2. "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 29802,50 | 29 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 15697,50 | 15 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполономоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | Итого | Сводные сметные расчеты | 103 236,75 | 20 647,35 | 20 647,35 | 20 647,35 | 20 647,35 | 20 647,35 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 98 117,65 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 5 119,10 | 1 023,82 | 1 023,82 | 1 023,82 | 1 023,82 | 1 023,82 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | Итого | Сводные сметные расчеты | 25 226,46 | 25 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 25 226,46 | 25 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.20.Замена и модернизация детских игровых площадок | Итого | Сводные сметные расчеты | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Итого | Сводные сметные расчеты | 1 105 500,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 1 105 500,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.22. Замена неонергоэффективных светильников наружного освещения | Итого | Сводные сметные расчеты | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.23. Установка шкофов управления наружным освещением | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домах на территории Московской области | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Итого | Сводные сметные расчеты | 11 533,00 | 5 766,50 | 5 766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7 392,64 | 3 696,32 | 3 696,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 4 140,36 | 2 070,18 | 2 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Итого | Сводные сметные расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Итого | Сводные сметные расчеты | 6 515,0 | 1 303,0 | 708,0 | 1 303,0 | 708,0 | 1 303,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 540,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 2 975,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  | "Приложение № 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Формирование современной комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 31.10.2022 № 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 237 230,74 | 291 669,27 | 291 669,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Количество благоустроенных общественных территорий 5 ед. к 2027 году; Реализованы проекты победителей Всероссийсукого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 0 ед. к 2027 году. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 140 220,00 | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 133 540,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 103 690,74 | 104 709,27 | 104 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | 1.3. | 237 230,74 | 291669,27 | 291 669,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 140220,00 | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 133 540,00 | 46740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 103 690,74 | 104709,27 | 104 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 90 634,35 | 51 505,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | Управление ЖКХ | Количество установленных детских игровых площадок 3 ед. к 2027 году. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 47 668,85 | 35 930,17 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 42 965,50 | 15 575,10 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 1 500,00 | 15158,00 | 15 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 14400,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 500,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 15 400,00 | 26565,00 | 26 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 620,00 | 18595,50 | 18 595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10 780,00 | 7969,50 | 7 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 48911,35 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 14673,35 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 34238,00 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I: |  | Итого | 0,00 | 382 303,62 | 343 174,54 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 | 9 782,27 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 140 220,00 | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 94 408,85 | 82 670,17 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 | 2 934,67 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 147 674,77 | 120 284,37 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 | 6 847,60 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Количество благоустроенных дворовых территорий 20 ед. к 2027 году. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 29 802,50 | 29 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 15 697,50 | 15 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 729,19 | 45500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 467,41 | 29802,50 | 29 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 261,78 | 15697,50 | 15 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 1 328 963,21 | 361 973,81 | 241 747,35 | 241 747,35 | 241 747,35 | 241 747,35 | Управление ЖКХ | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта 0 к 2027 году; Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций 0 к 2027 году;Количество приобретенной коммунальной техники 5 ед. к 2027 году; Замена детских игровых площадок 0 к 2027 году. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 98 117,65 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 230 845,56 | 342 350,28 | 222 123,82 | 222 123,82 | 222 123,82 | 222 123,82 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 17 124,90 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17 124,90 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполономоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 103236,75 | 20 647,35 | 20 647,35 | 20 647,35 | 20 647,35 | 20 647,35 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 98117,65 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 5119,10 | 1 023,82 | 1 023,82 | 1 023,82 | 1 023,82 | 1 023,82 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 25226,46 | 25 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 25226,46 | 25 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.20.Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 208 995,05 | 1 105 500,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 208 995,05 | 1 105 500,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.22. Замена неонергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 13 694,08 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 13 694,08 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещением | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 0 к 2027 году. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 11 533,00 | 5 766,50 | 5 766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Количество отремонтированных подъездов МКД 0 к 2027 году. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 7 392,64 | 3 696,32 | 3 696,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 4 140,36 | 2 070,18 | 2 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 1 531,32 | 11533,00 | 5 766,50 | 5 766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 7392,64 | 3 696,32 | 3 696,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 531,32 | 4140,36 | 2 070,18 | 2 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме II: |  | Итого | 0,00 | 1 385 996,21 | 413 240,31 | 247 513,85 | 241 747,35 | 241 747,35 | 241 747,35 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 135 312,79 | 53 122,35 | 23 319,85 | 19 623,53 | 19 623,53 | 19 623,53 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 250 683,42 | 360 117,96 | 224 194,00 | 222 123,82 | 222 123,82 | 222 123,82 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 612,00 | 6 515,00 | 1 303,0 | 1 303,0 | 1 303,0 | 1 303,0 | 1 303,0 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 612,00 | 3 540,00 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 2 975,00 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 1 303,0 | 6 515,00 | 1 303,0 | 1 303,0 | 1 303,0 | 1 303,0 | 1 303,0 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 708,0 | 3 540,00 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 595,0 | 2 975,00 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме III : |  | Итого | 612,00 | 6 515,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 612,00 | 3 540,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 2 975,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по программе: |  | Итого | 0,00 | 1 774 814,83 | 757 717,85 | 258 599,12 | 252 832,62 | 252 832,62 | 252 832,62 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 140 220,00 | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 233 261,64 | 136 500,52 | 26 962,52 | 23 266,20 | 23 266,20 | 23 266,20 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 401 333,19 | 480 997,33 | 231 636,60 | 229 566,42 | 229 566,42 | 229 566,42 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  | "Приложение № 5 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Формирование современной комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 31.10.2022 № 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) в рамках предоставления субсидии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта благоустройства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильные дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство озелененных территорий, зеленых зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Благоустройство парковых проездов (дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Благоустройство элементов сопряжения покрытий,благоустройство конструкций велопарковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пожарных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Благоустройство систем наружного освещения, благоустройство праздничного оформления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Благоустройство средств размещения информации, благоустройство МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Благоустройство въездных групп, стел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 №11-134/PB "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексамвидеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и опративного управления "Безопасный регион" и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в составсистемы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На работы, указанные в п.2-5 настоящего Приложения, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МАУК «Городской парк культуры и отдыха «Ёлочки» ОП "Взлет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общественная территория, д. Степыгино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сквер в с. Растуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сквер у железнодорожной станции «Белые Столбы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство Привокзальной площади, расположенной по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Корнеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | "Приложение № 6 к муниципальной программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Формирование современной комфортной городской среды" |
|  |  |  | утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  | от 31.10.2022 № 3300 |
|  | Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: |  |  |
|  | 1. | Инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы |  |
|  | 2. | Установка ограждений (в том числе декоративных), заборов |  |
|  | 3. | Закупка и установка МАФ, детского и спортивного оборудования |  |
|  | 4. | Озеленение |  |
|  | 5. | Мощение и укладка иных покрытий; укладка асфальта |  |
|  | 6. | Устройство дорожек, в том числе велосипедных |  |
|  | 7. | Установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное |  |
|  | 8. | Установка информационных стендов и знаков |  |
|  | 9. | Установка контейнерных площадок |  |
|  | 10. | Установка детских игровых площадок |  |
|  | Перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2023 г. |  |  |
|  |  | №п/п | Адрес |
|  |  | 1 | Белые Столбы мкр, Мечты ул, 2к1, 2к2, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4, 4к5, 4к6, 8к ,8к2, 8к3, 8к4, 10к1, 10к2, 12к1, 12к2, 14к1, 14к2, 14к3, 14к4 |
|  |  | 2 | ул. Королева, д. 3 |
|  |  | 3 | с. Ям, ул. Школьная, 16 |
|  |  | 4 | ул. Лунная, д. 19 к.1 |
|  |  | 5 | ул. Академика Туполева, д.6а, 8 |
|  |  | 6 | Каширское шоссе, 34 |
|  |  | 7 | с Вельяминово, д. 35а, 38 |
|  |  | 8 | г.о. Домодедово,ул. 25 лет Октября, д. 9 |
|  |  | 9 | п. Добрыниха, д.12 |
|  |  | 10 | ул. Ломоносова, д. 10 |
|  |  | 11 | ул. Дружбы, д. 3, 5 |
|  |  | 12 | д. Гальчино, б-р 60 - летия СССР, д. 13,15 |
|  |  | 13 | г.о.Домодедово, ул. 25 лет Октября, д. 4 |
|  |  | 14 | 1-й Московский проезд, д. 16А, ул. Новомосковская, д.2, ул. Лесная,д.1 |
|  |  | 15 | Подольский проезд, д.6, 6 корп 1 |
|  |  | 16 | д. Чурилково, д. 7б, 7в |
|  |  | 17 | ул. 1-й Советский проезд, д.3а, 4, 5 |
|  |  | 18 | Одинцово, ул. Лесническая, д. 1 |
|  |  | 19 | ул. Жуковского, д. 11, 13 |
|  |  | 20 | Краснопутьский а.о., Шубино-2 тер, 102а, 102б, 52, 53, 54 |
|  | Перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2023 г. по Губернаторской программе "Наше Подмосковье" |  |  |
|  |  | №п/п | Адрес |
|  |  | 1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. 1-ая Южная, д.21 |
|  |  | 2 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Королева, д. 3 |
|  |  | 3 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Лунная, д. 7 |

|  |  | "Приложение №7 к муниципальной программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Формирование современной комфортной городской среды" |  |  |  |
|  |  | утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |
|  |  | от 31.10.2022 № 3300 |  |  |  |
| Адресный перечень объектов незавершенного строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству за счет средств указанных лиц |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование Юр. лица | Вид объекта (нежилое строение, незавершенное строительство, объект торговли) | Адрес объекта | Мероприятие по благоустройству | Планируемый год реализации |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 28.12.2024 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 29.12.2024 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 30.12.2024 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 31.12.2024 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 01.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 02.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 03.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 04.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 05.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 06.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 07.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 08.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 09.01.2025 |
| ###### | ООО "Град Домодедово" | Незавершенное строительство | г.о.Домодедово, с.Домодедово | В рамках проекта | 10.01.2025 |