- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 № 514

О внесении изменений в муниципальную программу  городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утверждённую постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 № 2291

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу городского округа Домодедово «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утверждённую постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 № 2291 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 1 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 650,00 | 727 650,00 |
| Средства бюджета Московской области | 488 260,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 243 182,00 | 243 182,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 354 553,30 | 198 286,50 | 120 046,70 | 15 446,70 | 10 386,70 | 10 386,70 |
| Внебюджетные средства | 30 500,00 | 10 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 2 328 613,30 | 209 418,50 | 130 678,70 | 26 078,70 | 981 218,70 | 981 218,70 |

»

1.2. В Приложение №1 к Программе внести следующие изменения:

1.2.1. Строку «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» паспорта Подпрограммы  II «Системы водоотведения» изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 1 963 500,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 650,00 | 727 650,00 | 1 455 300,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 550,00 | 242 550,00 | 485 100,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 22 600,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

»

1.2.2. Строку «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» паспорта Подпрограммы  VI «Развитие газификации» изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Домодедово | Всего: в том числе | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.3. В Приложение №3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» внести следующие изменения:

1.3.1. Строки «Мероприятие 2. «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций» и «Мероприятие 51. «Софинансирование на строительство  сетей водоотведения в мкр. Востряково (НП «Полесье»)»  Основного мероприятия  2 «Строительство (реконструкция),  капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области»  Подпрограммы  II «Системы водоотведения» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Мероприятие 2. "Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций" | Итого | Сводные сметные расчеты | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 51. "Софинансирование на строительство сетей водоотведения в мкр. Востряково (НП "Полесье")" | Итого | Сводные сметные расчеты | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

1.3.2. Строку «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» Основного мероприятия 1 «Строительство газопроводов в населенных пунктах» Подпрограммы VI «Развитие газификации» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Организация в границах городского округа газоснабжения населения | Итого | Сводные сметные расчеты | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»

1.4. В Приложение №4 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» внести следующие изменения:

1.4.1. Строки  2   «Основное мероприятие 2 «Строительство (реконструкция),  капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области», 2.2. «Мероприятие 2. «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций»   и  2.51  «Мероприятие 51. «Софинансирование на строительство  сетей водоотведения в мкр. Востряково (НП «Полесье»)»  Подпрограммы  II «Системы водоотведения» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций к 2024 году- 1 ед. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. "Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций" | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.51 | Мероприятие 51. "Софинансирование на строительство сетей водоотведения в мкр. Востряково (НП "Полесье")" | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

1.4.2. Строку «Итого по подпрограмме  II «Системы водоотведения» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  | Итого по подпрограмме II : |  | Итого | 0,00 | 1 963 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 1 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 650,00 | 727 650,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 485 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 550,00 | 242 550,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 22 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

1.4.3. Строки  10   «Основное мероприятие 1 Строительство газопроводов в населенных пунктах»  и  10.2.  «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» Подпрограммы VI «Развитие газификации» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | «Основное мероприятие 1 Строительство газопроводов в населенных пунктах» | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10.2. | Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

1.4.4. Строку «Итого по подпрограмме VI» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  | Итого по подпрограмме VI : |  | Итого | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

1.4.5. Строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  | Итого по программе : |  | Итого | 184 248,00 | 2 328 613,30 | 209 418,50 | 130 678,70 | 26 078,70 | 981 218,70 | 981 218,70 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 1 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 650,00 | 727 650,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 612,00 | 488 260,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 243 182,00 | 243 182,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 178 536,00 | 354 553,30 | 198 286,50 | 120 046,70 | 15 446,70 | 10 386,70 | 10 386,70 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 5 100,00 | 30 500,00 | 10 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

1.5. Приложение № 6 к Программе  изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности", утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.03.2020 № 514 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов строительства , реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения" подпрограммы I "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 2. | Строительство ВЗУ по адресу: г.о. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская | 2020-2024 | 3000 м3/сут | 112 617,00 | 0,00 | Итого | 112 617,00 | 8 017,00 | 104 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 112 617,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 112 617,00 | 8 017,00 | 104 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 112 617,00 | 0,00 | Всего | 112 617,00 | 8 017,00 | 104 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 112 617,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 112 617,00 | 8 017,00 | 104 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

1.6. Приложение № 7 к Программе  изложить в следующей редакции:

| « |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 к муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.03.2020 № 514 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов строительства , реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры", подпрограммы III "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 1. | Реконструкция котельных: котельная "КШФ" микрорайон "Западный", котельная "Речная", микрорайон "Северный" | 2014-2020 | 45 и 60 кВт/ч | 692 113,90 | 521 191,10 | Итого | 170 922,80 | 170 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 692 113,90 | 521 191,10 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 170 922,80 | 170 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 692 113,90 | 521 191,10 | Всего | 170 922,80 | 170 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 692 113,90 | 521 191,10 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 170 922,80 | 170 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

1.7. Приложение № 8 к Программе  изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 к муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.03.2020 № 514 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов строительства , реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием "Сокращение доли загрязненных сточных вод", подпрограммы II "Системы водоотведения" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (тыс.куб.м в сутки) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 1. | Строительство очистных сооружений в г.о. Домодедово мощностью 28 000 куб.м в сутки | 2023-2024 | 28 | 1 960 000,00 | 0,00 | Итого | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  |  | 1 455 300,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 1 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 650,00 | 727 650,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 485 100,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 485 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 550,00 | 242 550,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 19 600,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 1 960 000,00 | 0,00 | Всего | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 1 455 300,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 1 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 650,00 | 727 650,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 485 100,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 485 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 550,00 | 242 550,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 19 600,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

1.8. Приложение № 9 к Программе  изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 к муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности", утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.03.2020 № 514 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов строительства , реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Софинансирование на строительство сетей водоотведения в мкр. Востряково (НП «Полесье»)» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 1. | Софинансирование на строительство сетей водоотведения в мкр. Востряково (НП "Полесье") | 2020-2024 | из расчета на 38 членов некоммерческого партнерства | 30110,63 | 0,0 | Итого | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 110,63 | Управление ЖКХ |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 15055,32 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 055,32 |  |
|  |  |  |  | 15055,32 | 0,0 | Другие источники | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 055,32 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 30 110,63 | 0,00 | Всего | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 110,63 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 15 055,32 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,32 |  |
|  |  |  |  | 35 100,00 | 0,00 | Другие источники | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,32 |  |

»

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Колобова И.В.

- Глава городского округа			                         	                  А.В. Двойных